
     中华人民共和国行业标准               TB
                                                                              TB10304-2018
J 947-XXXX

铁路隧道工程施工安全技术规程

Safety Constructional Regulations 

for Railway Tunnel Engineering

(征求意见稿)
2018—XX—XX  发布                       XXXX—XX—XX  实施

国家铁路局  发布

中华人民共和国行业标准

铁路隧道工程施工安全技术规程

 Safety Constructional Regulations 

for Railway Tunnel Engineering

TB10304-XXXX
   J 947-XXXX
主编单位：中铁二局集团有限公司

批准部门：国家铁路局  
施行日期：XXXX年XX月XX日
2018年·北京

前   言
本规程是依据《国家铁路局关于印发国家铁路局2016年铁路工程建设标准编制计划》（国铁科法函〔2016〕29号）要求，为树立安全发展理念，提升防灾减灾救灾能力，充分总结吸取隧道施工安全技术管理经验，借鉴公路、地铁隧道建设先进做法，进一步规范铁路隧道工程施工安全管理和施工作业行为，在原《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2009）的基础上修订而成。
本规程编制过程中，认真贯彻了国家有关安全生产的法律法规，借鉴了国内外有关施工安全的先进理念和方法，在深入开展专题调研的基础上，系统分析了铁路隧道工程施工中的安全管理现状和典型事故案例，全面总结了铁路隧道工程施工安全的经验和教训，并广泛征求了有关方面的意见。本规程体现了对施工现场安全管理的针对性和可操作性，突出了对铁路隧道工程施工安全的控制作用，建设各方必须严格执行。

本规程共分16章，主要内容包括：总则，术语，基本规定，洞口工程，超前地质预报，洞身开挖，装渣与运输，支护与加固，衬砌，监控量测，施工风水电与防尘、照明，不良地质和特殊岩土地质隧道，辅助坑道，全断面隧道掘进机（TBM）施工，盾构施工，应急管理等。
本次修订的主要内容有：
1. 纳入了近几年来国家、国家铁路局和铁路总公司有关法律、法规和技术标准等对安全生产工作的新要求。
2. 规定了铁路隧道施工中安全管理的具体要求。
3. 明确了施工现场危险源、危害因素辨识和应急预案编制与演练等方面的内容。
4. 删减了施工安全管理检查表、施工安全技术检查表、施工安全作业检查表和直观简图。
5. 强调了企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全教育培训工作要求。
6. 突出了特殊地质条件危险性较大的工程施工应由建设单位组织专家评审施工方案。 

7. 强调了使用单位对机械设备、仪器仪表进行安全检查、维护方面的规定。
8. 细化了隧道内作业人员劳动安全防护用品配备管理要求。
9. 更新了隧道施工应急救援相关要求和措施。
10. 增加和强调了隧道施工机械化、工厂化、专业化、信息化等现代化施工手段的相关要求；明确了高风险及以上隧道洞内人员动态采用信息化管理的要求。
11. 强调了工程线施工按照营业线施工进行管理的相关要求。
在执行本规程过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁二局集团有限公司（四川省成都市通锦路16号，邮政编码：610031），并抄送中国铁路经济规划研究院（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮编：100038）。
本规程由国家铁路局科技与法制司负责解释。
主编单位：中铁二局集团有限公司。
参编单位：中铁十二局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司
主要起草人员： 
主要审查人员： 

目    次
1  总    则
1

2  术    语
3

3  基本规定
6
3.1 一般规定
6
3.2 隧道施工人员
7
3.3 隧道施工机械
7
3.4 安全风险管理
8

4  洞口工程
11
4.1 一般规定
11

4.2 边、仰坡开挖及防护工程
12

4.3 明   洞
12

4.4 洞   门
13

5  超前地质预报
14
6  洞身开挖
16
6.1 一般规定
16
6.2 全断面开挖
16
6.3 台阶法开挖
17

6.4 分部法开挖
17

6.5 钻爆作业
18

6.6找顶作业
19

7  装渣与运输
20
7.1 一般规定
20
7.2 装   渣
20
7.3 运   输
21
7.4 弃   渣
22
7.5 栈   桥
22
8  支护与加固
24
8.1 一般规定
24
8.2 管棚、超前小导管
24
8.3 预注浆
25
8.4 喷混凝土
25
8.5 锚  杆
26
9  衬    砌
27
9.1  一般规定
27
9.2  衬砌台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车
27
9.3  防水板
28

9.4  钢  筋
28

9.5  混凝土浇筑
28

10  监控量测
30
11  施工风水电与防尘、照明
32
11.1 一般规定
32
11.2 供  风
32
11.3 供  水
33
11.4 供  电
34
11.5 施工排水
35

11.5 通风与防尘
36

11.5 照    明
37

12  不良地质和特殊岩土地质隧道
39
12.1一般规定
39
12.2 岩  溶
39
12.3 富水软弱破碎围岩
40
12.4 风积沙和含水砂层
40
12.5 有毒有害气体
41
12.6 岩  爆
49
12.7 膨胀性和挤压性围岩
50
12.8 黄  土
50
12.9 冻  土
52
12.9 高地温
52  

13  辅助坑道
53
13.1 一般规定
54
13.2 斜  井
54
13.3 竖  井
56
13.4 平导及横洞
56

13.4 交叉口
57

14 全断面隧道掘进机（TBM）施工
58
   14.1一般规定
58
   14.2 施工准备
58
14.3 掘  进
59
   14.4 支护与衬砌
60
   14.5 到达掘进
60
   14.6 拆  卸
60
14.7 特殊地质条件下施工
61
14.8 施工运输
61
15 盾构施工
64
    15.1 一般规定
64
    15.2 施工准备
64
15.3 始  发
65
    15.4 掘  进
65
    15.5 管片制作及拼装
67
 15.6 接  收
67
    15.7 过站、调头及解体
67
    15.8 洞门、联络通道施工
68
15.9 特殊地段施工
68
15.10 施工运输
69
15.11 换  刀
70

16  应急管理
71
16.1 一般规定
71
16.2 应急救援
72
《铁路隧道工程施工安全技术规程》条文说明
77
1  总 则
1.0.1 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制特重大安全事故，提升防灾减灾救灾能力，规范铁路隧道工程施工安全管理和施工作业行为，保障人身、设备、设施及行车安全，预防事故发生，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建铁路隧道工程施工。
1.0.3 铁路工程施工应建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系，对施工安全管理、施工安全技术、施工安全作业进行管理与控制。
1.0.4 铁路工程施工应严格按设计文件和规范、标准进行，全面贯彻设计意图，达到设计要求的安全使用功能，保障铁路运营安全。

1.0.5 建设、勘察设计、施工和监理单位等建设各方应设置安全管理机构，配足安全管理人员，制定安全生产规章制度，落实安全生产责任制。

1.0.6 建设各方人员必须熟悉和遵守有关安全生产法律法规和本规程的规定，经培训合格方准上岗。其中企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员必须经专业培训并考核合格后持证上岗。
1.0.7 建设各方应采用检验合格的机械设备、仪器仪表、材料和安全防护用品等均应按规定进行进场验收；使用单位应定期对机械设备、仪器仪表进行安全检查、维护，不得在运转过程中检修。

1.0.8 施工组织设计应包含安全技术保障措施。特殊地质条件或危险性较大的工程施工前，建设单位应组织专家评审施工方案后监督实施。
1.0.9 建设单位应组织各方开展危险源辨识，对重大危险源应编制应急预案。施工单位应配备应急物资，并按规定组织培训和演练。
1.0.10 铁路隧道工程施工必须遵守国家有关劳动保护的法规，施工单位应积极改善施工条件，按规定配备劳动防护用品。隧道内作业人员应穿反光背心，从事开挖作业、装渣作业、喷射混凝土作业的人员应佩戴好防尘用品。

1.0.11 同一工点有多个单位同时作业时，应共同拟定现场安全技术管理办法，做好协调，各司其责，共同执行。
1.0.12 施工过程中应及时掌握气象、水文和地质灾害等相关信息，做好防范和应急工作。

1.0.13 建设各方应按规定进行安全生产检查，对事故隐患必须及时采取整改措施。

1.0.14 铁路隧道工程施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，并对有关施工人员进行安全生产教育培训。
1.0.15 工程线施工按照营业线施工进行管理。联调联试纳入施工组织设计，保证必要的人员、机具及测试仪器的配备，并做到试车不施工，施工不试车。

1.0.16 营业线施工及有可能影响营业线运行安全的施工，应执行现行国家及铁路有关安全规定，并做到行车不施工，施工不行车。

1.0.17 利用信息化手段，提升隧道施工安全管控效率。在施工安全风险较高的隧道施工中，应大力推广安全监控管理系统、监控量测管理系统、隐患排查治理系统等应用信息技术，通过实时数据、图像、视频等方式实现“自动控制”与“人工控制”的有机融合，监督和指导施工作业及现场安全管理，提升安全管理自动化水平。

1.0.18 本规程应与《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301）配套使用。
1.0.19 铁路隧道工程施工安全除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语
2.0.1 风险 risk
风险是工程建设中潜在的不利事件的概率及后果的组合。
2.0.2 风险管理 risk management
参与工程建设的各方通过风险计划、风险评估、风险控制和风险后期评估，以求减少风险影响的管理行为。
2.0.3 超前地质预报 geology forecast
在分析既有地质资料的基础上，采用地质调查、物探、地质超前钻探、超前探坑等手段，对隧道开挖工作面前方的工程地质和水文地质条件及不良地质体的工程性质、位置、产状、规模等进行探测、分析判释及预报，并提出技术措施建议。
2.0.4 综合超前地质预报 comprehensive geology forecast
根据预报对象的地质特点，采取两种或两种以上有效的预报手段进行相互印证的超前地质预报方法。
2.0.5 超前钻探 advance exploration drilling
在隧道开挖工作面或其侧洞沿开挖前进方向施做超前地质钻孔，以探明开挖工作面前方地质条件。
2.0.6 监控量测 monitoring measurement
隧道施工中对围岩、地表、支护结构的变形和稳定状态，以及周边环境动态进行的经常性观察和量测工作。
2.0.7 测点 object points(survey points)
设置在观测体上（或内部），能反映其特征，作为变形、位移、应力或应变测量用的固定标志。

2.0.8 瓦斯 gas

本规范特指在地层中赋存或逸出的烷烃类气体，其成分以甲烷（CH4）为主。根据其生成、赋存条件将其分为煤层瓦斯、非煤瓦斯两类。

2.0.9 瓦斯逸出 gas escape

少量瓦斯从煤体或岩体裂隙、孔洞、钻孔中渗透进入作用空间，或通过隧道支护结构及其裂缝、施工缝等通道进入隧道的现象。

2.0.10 煤与瓦斯突出 the outburst of coal and gas

在地应力和瓦斯的共同作用下，破碎的煤（岩石）和瓦斯由煤体（岩体）内突然向开挖形成的空间抛出的异常动力现象。判定具有这种可能的煤层称为瓦斯突出危险煤层，施工过程中发生过此现象的煤层称为煤与瓦斯突出煤层。

2.0.11 瓦斯浓度 gas concentration

空气中，瓦斯与空气的体积之比，以百分数表示。

2.0.12 瓦斯工区 work area with gas

由某一隧道洞口（或辅助坑道口）开辟工作面施工的隧道范围称其为隧道工区，该范围通过含瓦斯地层时则为瓦斯工区。

2.0.13 岩墙 rock wall

隧道开挖工作面（掌子面）与煤层之间的岩体，其厚度定义为开挖工作面与煤层间的法向距离。当其最小厚度足以抵御煤与瓦斯的动力作用破坏时，称为安全岩墙。

2.0.14 矿用防爆电气设备 explosion proof electrical equipment for mine

按《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》GB3836.1标准生产的专供煤矿井下适用的电气设备。

2.0.15 岩爆（rock burst)
在高地应力岩层中开挖隧道时，围岩应力突然释放而引起岩块暴裂向外抛射的现象。

2.0.16 辅助导坑(auxiliary tunnel )

满足运营通风、救灾要求而设置的营运辅助通道有竖井、斜井、平行导坑、横通道等；为增加施工开挖面而设置的施工辅助通道为竖井、斜井、平行导坑、横洞等。

2.0.17 全断面隧道掘进机 full face tunnel boring machine
通过开挖并推进式前进实现隧道全断面成型，且带有周边壳体的专用机械设备。

2.0.18 护盾式 TBMshield TBM
具有护盾保护，依靠管片或撑靴撑紧洞壁以承受掘进反力和扭矩，掘进可与管片拼装同步的隧道掘进机。分为单护盾隧道掘进机和双护盾隧道掘进机。
2.0.19 开敞式 TBMopen type TBM
在稳定性较好的岩石中，利用撑靴撑紧洞壁以承受掘进反力及扭矩，不采用管片支护的岩石隧道掘进机。
2.0.20 盾构 shield
在钢壳体保护下完成隧道掘进、出渣、管片拼装等作业，由主机和后配套设备组成的全断面推进式隧道施工机械设备。根据开挖面的稳定方式，主要分为土压平衡式盾构和泥水平衡式盾构。
2.0.21 管片 segment

隧道预制衬砌环的基本单元，管片的类型有钢筋混凝土管片、纤维混凝土管片、钢管片、铸铁管片、复合管片等。
2.0.22 盾构始发 shield launching

盾构开始掘进的施工过程。

2.0.23 盾构接收 shield arrival

盾构到达接收位置的施工过程。
3  基本规定

3.1  一般规定
3.1.1  建设各方应按《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB 10301的规定，结合工程实际和项目特点，落实施工安全责任和施工安全措施，强化过程管控，做好安全管理和安全技术工作，预防事故发生。

3.1.2  隧道施工应对设计文件中涉及施工安全的内容进行核对，并将结果及存在的问题报送建设、勘察设计、监理等相关单位，建设单位应督促勘察设计单位对存在的问题及时提出完善措施。重点核对下列内容：

1 穿过不良地质和特殊岩土地段的设计方案；

2 地下管线和相邻建（构）筑物；

3 施工对环境可能造成影响的预防措施；

4 隧道与辅助坑道的洞口位置及边、仰坡的稳定程度；

5 弃渣场位置、安全防护措施和环境保护要求。

3.1.3 隧道施工应严格按照设计和相关规范施工，不得擅自改变工法和工序。

3.1.4 用于隧道临时工程和实体工程的各项原材料、半成品、构配件应经检验合格，并按设计数量投入使用。

3.1.5 隧道施工作业和临时设施使用应满足国家和地方的环境保护相关要求。

3.1.6 隧道施工应按照有限空间管理规定，建立相关责任制，配备相应设备，明确作业制度，规范作业行为。

3.1.7 隧道施工应按规定建立有线通信联络系统，长、特长及高风险隧道施工还应建立可视监控系统，并定期维护，保证洞内外信息及时传达。

3.1.8 施工单位应对作业班组按《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301和本规程要求对隧道施工安全技术进行管理，并进行好检查并做好记录。
3.1.9 对隧道施工安全检查中发现的不符合规定的情况，应按表3.1.9签发整改通知单，限期整改，并跟踪验证。
3.1.10 对隧道因工程实体的造成安全隐患应严格整改到位，杜绝危及铁路运营安全。
表3.1.9    安全检查整改通知单
	项目（工程）名称
	

	存在问题及整改要求：

                                         限   年  月  日前整改完成

检查方：                                    受检方：  

检查人（签名）：                             接收人（签名）：

日  期：                                    日  期：

	整改措施：

受检方负责人（签名）：                           计划完成日期：  年  月  日

	验证结果：

验证人（签名）：                                      验证日期：   年   月   日


3.2  隧道施工人员
3.2.1 建设各方应按《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301的规定对参建人员进行有针对性的培训，未经培训或培训不合格者不得上岗。

3.2.2 作业班组负责人在每班开工前，应进行班前安全讲话，结合当班作业特点，向作业人员提示作业安全风险，强调安全注意事项。

3.2.3 进入施工现场的所有人员，应按规定佩戴相应的劳动防护用品。

3.2.4 隧道洞口应设专人值班，对隧道进出人员进行动态管理。

3.2.5 隧道施工人员通过专用安全通道进出，安全通道应保持畅通，不得影响人员通行和疏散。
3.2.6 隧道施工人员除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定，并遵守《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301的有关规定。

3.3 隧道施工机械
3.3.1 隧道施工机械设备配置应综合考虑隧道长度、断面大小、地质条件、施工方法、工期要求、施工场地等因素，遵循“技术先进、成熟可靠、高效配套、经济合理”的原则进行配置，并做到安全可靠，节能环保。
3.3.2 隧道施工机械设备本身性能应满足施工需要，机械设备上的各种安全防护及保险装置和各种安全信息装置应齐全有效，应经机械、安全、技术等管理人员共同验收合格后，方可进场投入使用。

3.3.3 机械设备在特殊作业场所、寒冷、高温或高原地区等特殊地区或时段使用时，应制定专项安全措施，保证施工安全。

3.3.4 新机、经过大修或技术改造的机械 , 应按出厂使用说明书的要求进行测试和试运转。

3.3.5 机械设备操作人员应在每班作业前对机械进行检查，并进行试运转确认安全后，投入生产使用。

3.3.6 机械设备在检修、保养或清洗等非施工过程中，要切断电源和锁上开关箱，并安排专人进行监护。

3.3.7 混凝土拌合设备、运输设备、混凝土喷射机、混凝土输送泵、通风机、抽水机、空压机、发电机等施工机械设备应有备用设备。备用机械设备应始终处于良好状态。
3.3.8 汽油机械不得进洞，洞内使用柴油机械应安装废气净化装置或掺入柴油净化添加剂。
3.3.9 隧道施工机械除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定，并遵守《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301的有关规定。

3.4 安全风险管理

3.4.1 隧道施工应将风险管理贯穿于隧道建设周期全过程。建设、勘察设计、施工和监理等隧道建设各方应建立风险管理机构，制定风险管理沟通制度，开展动态风险评估和风险监测。并应根据工程地质、施工环境和条件对隧道工程实施动态、有效的风险控制和跟踪处理。
3.4.2 在隧道施工中，应通过风险计划、风险识别、风险评估、风险处理、风险监测风险后期评估等程序进行风险管理，其流程和节点应与项目建设管理相适应，风险管理基本流程示意图如图3.4.2所示。

3.4.3 建设单位风险管理工作应包括下列内容：

1 制定项目风险管理实施办法，制定项目风险接受准则和风险控制原则；

2 组织指导监督参建各方开展风险管理；

3 组织设计单位进行风险技术交底；

4 审查风险管理成果，并做出相应的决策；

5 必要时委托专业机构进行风险监测；

6 监督检查、协调处理参建各方风险管理工作中的有关问题；

7 与地方建立协调沟通机制和处置预案，及时处理建设过程中的相关风险；

8 组织参建各方或委托专业机构开展风险后期评估工作。
[image: image1.png]HEREEEY , BRI ERNE RN

)

| RAFEEENREES

L

At

REFFIERA T

B

RIEER

RISEE AN

U

= Rz R

U

RIS

R

RfEt

RIS

RUSFE

e

R

RS

U

RISEHRHE





图3.4.2 风险管理基本流程图
3.4.4 勘察设计单位风险管理工作应包括下列内容：

1 制定设计阶段风险管理实施细则；

2 在设计阶段对隧道进行风险评估，确定风险控制措施和风险防范注意事项；

3 向施工单位进行有关风险的技术交底；

4 结合施工期间的风险管理，动态调整风险设计措施；

6 编制可行性研究、初步设计及施工图阶段风险评估报告或成果文件；

7 参与风险后期评估工作。

3.4.5 施工单位风险管理工作应包括下列内容：

l 核实施工图阶段风险评估结果；

2 制定施工阶段风险管理实施细则；

3 开展施工阶段的风险管理，落实风险控制措施和风险防范工作要求；

4 制定风险应急预案并组织实施；

5 动态跟踪风险变化状态，及时上报经监理单位确认风险监测情况和风险管理资料，及时启动风险预警或应急预案；

6 对施工人员进行风险交底和岗前培训，负责施工现场风险公示；

7 与地方建立协调沟通机制和预案，及时处理建设过程中的相关风险；

8 编制施工阶段风险管理报告；

9 参与风险后期评估工作。

3.4.6 监理单位风险管理工作应包括下列内容：

1 制定风险管理实施细则；

2 参与施工阶段风险管理；

3 审核施工风险处置措施、风险监测方案、专项施工方案和应急预案；

4 监督检查风险控制措施的落实情况，并做好相关记录；

5 参与风险后期评估工作。

3.4.7 施工单位在施工过程中，应在设计阶段风险评估的基础上，结合环境和地质条件、施工工艺、机械设备、施工水平和经验以及工程特点等，对新出现的风险进行识别，提出风险处理措施供建设单位决策，对已识别的风险进行监测。

3.4.8 施工单位应在施工现场公示识别的风险，其内容包括风险描述、监测方案、应急措施和责任人员等。

3.4.9 施工过程中的风险的监测包括施工监测、工况和环境巡视、工作面状态描述、风险处置过程和发展趋势等内容；施工单位在施工过程中应将地质超前预报、监控量测纳入施工的重要工序，按照设计要求编制施工监测的实施方案，对工程自身结构及环境风险进行全面监测；提前识别和预测地质风险因素，保证施工安全。

3.4.10 参建单位应建立风险的预警、响应及信息报送机制。施工单位应根据实时监测数据、工况、环境巡视和工作面异常状态等确定预警级别，按程序进行应急响应；对可能发生重大突发风险事件的预警状态，施工单位应立即启动相关预案，组织处理，并报建设、勘察设计和监理单位。
4  洞口工程

4.1  一般规定

4.1.1 洞口工程施工作业应考虑下列主要危险源、危害因素：
1 对边仰坡坍塌、地表下沉、地基承载力不足、工作面崩塌、偏压、滑坡等情况未及时处理或加强防护。
2 洞口各项工程与洞口相邻工程、临时工程的统筹安排不当；
3 土石方开挖违反作业顺序要求；
4 施工机具失稳及安全性能缺失、下降；
5 高处作业台（支）架失稳、安全防护失效；
6 爆破方式方法不当、防护措施不足、违规处理火工产品。
4.1.2 隧道洞口施工前应核对施工图与现场实际地质、毗邻建（构）筑物情况，当设计与实际情况不符时，施工单位应及时提请设计变更。
4.1.3 洞口各项工程应与洞口相邻工程、临时工程统筹安排，及早完成。施工时还应采取下列措施：
1 洞口的截、排水系统应与洞口相邻工程排水系统顺接，不得冲刷路基坡面、桥台锥体和农田房舍。
2 施工道路的引入和施工场地的平整应减少对边、仰坡周边原地貌的破坏，并避免对洞口段围岩稳定的影响。
4.1.4 洞口工程爆破应符合下列规定：
1 洞口石质边、仰坡的开挖应采用光面爆破，不得采用深孔爆破或松动爆破。
2 洞口邻近有建（构）筑物，开挖爆破应采用控制爆破，爆破振动速度应符合现行国家标准《爆破安全规程》（GB 6722）的有关规定。
4.1.5洞口工程施工应采取措施对周围建（构）筑物、既有线、交通设施进行有效防护。
4.1.6 洞口工程开挖前，应完成洞口周边可能滑坍表土及危石的清理，并应完成天沟、边沟、截水沟等洞口排水系统。
4.1.7 洞口工程开挖不得形成可能坍滑的土体，不得堵塞沟渠、河道，不得对桥梁墩（台）造成偏压，不得危及周边建（构）筑物及交通设施的安全。
4.1.8 隧道进洞前，应完成洞口抗滑桩、预应力锚索、防护网、管棚、预注浆等保证隧道洞口稳定的相关工程。
4.2  边、仰坡开挖及防护工程
4.2.1 边、仰坡应自上而下分层开挖，及时支护，不得掏底开挖或重叠开挖。
4.2.2 开挖作业区应设置防护栏杆、防护网及人员专用上下通道。在高于2m的边坡上作业时应符合国家现行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80）的规定。
4.2.3 抗滑桩采用人工挖孔时，应设置人员上下固定爬梯，配备通风设备，并采取孔口临边防护及孔内坠物防护措施。
4.2.4 预应力锚索张拉端处外侧应设有防护档板和醒目的警示标志，锚索拉伸时端头不得站人。测量钢绞线的伸长值或拧紧螺帽时，应先停止拉伸，操作人员应在侧面操作。拉伸机在有压力情况下不得拆卸液压系统的任何零件。
4.2.5 防护网施工前应清除坡面防护区域的危石，施工脚手架和作业平台应搭设牢固，铺挂防护网应采取防坠落措施。
4.2.6 管棚施工脚手架和作业平台应搭设牢固，设扶手栏杆，并应有安全检算。
4.2.7 注浆作业应加强对注浆软管和接头的完好性和可靠性检查，施工人员应有完善的保护用具，堵管处理应采取先减压再处理的措施。
4.3  明洞
4.3.1 明洞应避开雨天施工，当确需在雨天施工时，应制定严密的施工方案和防护措施，同时应加强对山体稳定情况的监测、检查。
4.3.2 明洞开挖前，应采取洞顶及四周的防水、排水措施，防止地面水冲刷导致边、仰坡落石和坍方。
4.3.3 明洞土石方开挖应符合下列规定：
1 根据地形、地质条件，边仰坡稳定程度和采用的施工方法，确定全段或分段开挖及边仰坡的坡度，开挖时应按自上而下的顺序进行。
2 石质地段开挖，应控制爆破炸药用量，减小爆破振动的影响，开挖后应立即进行边坡防护。
3 在松软地层开挖边、仰坡时，应随挖随支护。
4 开挖的土石不应堆弃在危害边坡及其他建筑物的地点。
4.3.4 明洞的基础应设置在稳固的地基上。两侧墙体地基松软或软硬不均时，应采取措施处理，防止地基不均匀沉降。
4.3.5 明洞衬砌施作应符合下列规定：
1 模板及支（拱）架的强度、刚度和稳定性应进行检算；
2 模板及支（拱）架安装应稳固牢靠，模板及支（拱）架与脚手架之间不得相互连接；
3 脚手架和工作平台应搭设牢固，并设有扶手、栏杆；
4 衬砌钢筋安装时应设临时支撑；
5 衬砌端头挡板应安设牢固，支撑稳固，并有防止模板移动的措施；
6 起重吊装作业时应符合起重吊装安全规定；
7 需要及时回填的明洞，内模板支架应在回填至拱脚位置且混凝土强度达到设计强度的70%后方可拆除。
4.3.6 明洞防水施工应符合下列规定：
1 涂抹热沥青时，作业人员应佩戴防护口罩、手套、安全带等防护用具。
2 卷材铺设时应严格遵守作业程序，不应上下同时作业。
4.3.7 明洞回填应在防水层完成，且衬砌达到设计强度的70%后进行。明洞回填超过拱顶1.0m以上方可采用大型机械回填。
4.4  洞门
4.4.1 洞门应避开雨天和严寒季节施工，并应及早完成。
4.4.2 洞门基础应置于稳固的地基上，当地基承载力不能满足要求时，应结合具体条件采取加固措施。基底不得有虚渣、杂物、积水、软层，超挖部分应采用同级混凝土与基础同步浇筑。
4.4.3 洞门施工的脚手架不应妨碍车辆通行，还应符合第4.3.5条的有关安全规定。
4.4.4 洞门完工后，其周围边、仰坡受破坏处应及时处理。
5  超前地质预报
5.0.1 超前地质预报作业应考虑下列主要危险源、危害因素：
1 工作面坍塌；
2 找顶不彻底；
3 高处作业台（支）架失稳、安全防护失效；
4 突泥、突水；
5 瓦斯等有毒有害气体。
5.0.2 超前地质预报工作应作为工序纳入施工组织管理。
5.0.3 隧道施工应根据风险特点和等级制定超前地质预报专项方案，方案应包括安全保障措施，施工前应进行安全技术交底。
5.0.4 隧道超前地质预报应根据隧道环境及风险特点选择预报实施单位，对于地质复杂和较复杂的隧道工程，应选择有资质的专业队伍承担。
5.0.5 隧道施工应开展超前地质预报工作。地质复杂的隧道应采用钻探为主，地质调查、物探等多种手段相结合的综合预报方法。
5.0.6 超前地质预报人员应经过隧道施工安全教育培训，并掌握安全操作技术和安全生产的基本知识。
5.0.7 当隧道岩体中含有煤层瓦斯、石油天然气等易燃易爆物时，超前地质预报操作空间20m范围内瓦斯浓度应小于1%。
5.0.8 高地温隧道超前地质预报工作应符合国家现行劳动保护有关规定，采取有效降温措施。
5.0.9 有岩爆危害的隧道超前地质预报应在岩爆发生低概率时段内开展，并采取有效措施防范岩爆对人员的伤害。
5.0.10 瓦斯隧道超前地质预报应先监测有害气体浓度，超标时应加强通风，浓度符合卫生标准要求后方可进入工作面，并应遵守国家现行《煤矿安全规程》和《铁路瓦斯隧道技术规范》（TB10120）等的有关规定。
5.0.11 隧道通过矿山采空区时，应查明废弃矿巷与隧道的空间关系，分析评价其危险程度及对隧道的影响程度。
5.0.12 地质预报工作应在隧道初期支护作业结束后进行，并确认工作区域无掉块、掌子面溜坍等安全风险。
5.0.13 超前地质预报作业使用的台架、高空升降车等设备应安设牢固，操作人员应遵守高处作业的有关规定。
5.0.14 采用钻探法预报时，钻孔作业应符合下列规定：
1 应编制钻孔作业指导书，开钻前应进行安全技术交底；
2 应采用电机驱动的钻机，施工用电应由持证上岗的电工负责；
3 孔口管应安设牢固；
4 钻机使用的高压风、高压水的各种连接部件应采用符合要求的高压配件，管路连接应安设牢固；
5 不得在炮眼残孔内钻孔；
6 瓦斯隧道超前钻探应采用水循环或湿式钻孔。
5.0.15 具有高水压突水风险地段超前钻探应符合下列规定：
1 斜井和反坡地段应编制钻孔突涌水处置预案，确保作业人员安全；
2 应安装孔口安全装置，并将孔口固定牢固，安装控制闸阀，进行耐压试验，达到要求后，方可钻进施工；
3 对软弱破碎带地层，应设置止浆墙；
4 钻探过程中发现钻孔中的水压、水量突然增大，以及有顶钻等异常状况时，应停止钻进，立即上报处理，并派人监测水情；
5 当发现岩壁松软、掉块、突水等危急情况时，应立即撤出人员。
5.0.16 采用地震波反射法预报时，使用的炸药量不得大于75g。炸药和雷管应由持有爆破证的专人领用，爆破作业应由专业爆破工操作。非专业人员不得从事爆破作业。
6  洞身开挖

6.1  一般规定
6.1.1 隧道洞身开挖作业应重点注意下列主要危险源、危害因素：

1 开挖方法选择不当；

2 开挖循环进尺过大，支护不及时；

3 找顶不彻底；

4 开挖作业台架防护措施不到位；

5 爆破作业时无安全防护，爆破作业违章操作。
6.1.2 隧道开挖前应根据其地质条件、断面大小等因素选择初期支护快速封闭成环的开挖方法，并应编制专项技术方案，履行审批手续。开挖过程中应根据超前地质预报结果，动态调整开挖方法。 
6.1.3 隧道钻爆开挖应采用光面爆破技术，爆破作业前应进行钻爆设计。钻爆设计应根据围岩地质条件、周边环境等因素重点控制循环进尺和齐爆炸药用量，尽可能降低对围岩和周边环境的影响。
6.1.4 隧道采用机械开挖时，应根据其断面和作业环境合理选择机型，划定安全作业区域，并设置警示标志，非作业人员不得入内。

6.1.5 隧道采用人工开挖时，作业人员应保持必要的安全操作距离，并设专人指挥。

6.1.6 隧道开挖使用的作业台架应进行强度、刚度和稳定性检算，经验收合格后方可使用，台架四周应设置安全防护栏杆。

6.1.7 隧道找顶应在通风后进行，并有专人指挥，照明应有充足的光照度；找顶后应进行安全确认，合格后其他作业人员方可进入开挖工作面作业。
6.1.8 隧道在开挖下一循环作业前，应对照设计检查初期支护施作情况、确保施工作业环境安全。

6.1.9 隧道双向开挖接近贯通面时，两端施工应加强联系与统一指挥，当隧道两个开挖工作面距离接近15m时，应采取一端掘进另一端停止作业并撤走人员和机具的措施，同时在安全距离处设置禁止入内的警示标志。

6.1.10 两座平行小净距隧道开挖时，其两个同向开挖工作面应保持合理的纵向距离，并在钻爆设计、支护参数等方面采取措施防止后行洞开挖对先行洞产生不良影响。
6.2  全断面法开挖

6.2.1 采用全断面法开挖隧道时，应控制炸齐爆炸药用量和总装药量，降低爆破振动对围岩的影响，防止炮渣飞石对初期支护、衬砌结构和施工机具造成损伤。

6.2.2 在地质条件较差地段采用全断面法开挖隧道时，应对围岩进行超前支护或预加固，并控制开挖循环进尺。

6.2.3 当隧道地质条件发生变化时，应根据情况及时变换适宜的开挖方法。

6.3  台阶法开挖

6.3.1 采用台阶法开挖时，应根据围岩条件，合理确定台阶长度和高度。围岩稳定性较差时，每个台阶长度应控制0.5-1倍洞径范围。

6.3.2 采用台阶法开挖时，初期支护应尽早封闭成环；仰拱单独开挖时，应严格控制仰拱一次开挖长度，并应及时施做初期支护。
6.3.3 台阶法开挖的各台阶的循环进尺应根据围岩开挖后的自稳能力，并结合设计钢架间距合理确定。

6.3.4 当围岩地质较差、开挖工作面不稳定时，应采用短进尺环形开挖预留核心土法，或在开挖工作面进行喷射混凝土、玻璃纤维锚杆等措施预加固后采用台阶法开挖。6.3.5 开挖后围岩变形较大地段，钢架拱脚、墙脚应根据变形情况采取锁脚锚杆（管）、扩大拱脚及临时仰拱等措施控制围岩及初期支护变形量。

6.3.6 初期支护设计钢架的，下台阶开挖前，应对拱部钢架进行锁脚加固，并及时喷射混凝土封闭，钢架不得悬空。
6.4  分部法开挖
6.4.1 采用分部法开挖时，应优先选择机械开挖；采用爆破开挖时，应采用弱爆破，严格控制炸药用量。

6.4.2 各分部的开挖断面大小、循环进尺应根据围岩自稳能力、断面大小及埋深等情况合理确定。

6.4.3 各分部开挖后应及时施做初期支护、临时支护，并尽早封闭成环。

6.4.4 各分部钢架基脚处应施做锁脚锚杆（管）或采用扩大拱脚等措施，减少拱脚下沉量。

6.4.5 采用中隔壁法、交叉中隔壁法开挖时，应符合下列规定：

1 同侧上、下层开挖面沿纵向应错开3～5m；
2 同层左、右侧开挖面沿纵向应错开10～15m。
6.4.6 采用双侧壁导坑法开挖时，应符合下列规定：

1 侧壁导坑形状应近似椭圆形，导坑宽度不应大于0.3倍隧道宽度；

    2 侧壁导坑、中槽部位开挖应采用短台阶，台阶长度3～5m，必要时应预留核心土；

    3 侧壁导坑开挖应超前中槽部位10~15m。

6.4.7 采用分部法开挖的临时支护应根据监控量测结果逐段拆除，每段拆除长度不得大于15m。

6.5  钻爆作业
6.5.1 钻孔作业应符合下列规定： 

1 钻孔前，应由专人对开挖作业面安全状况和作业人员安全防护进行检查，及时消除各种安全隐患；
2 钻孔作业应采用湿式钻孔，不得在残孔中继续钻孔；
3 钻孔作业中，若开挖工作面出现地下水突出、气体逸出、异常声响和围岩突变等情况，应立即停止钻孔作业，撤离洞内人员，再根据情况处置；
4 在强岩爆地段，应采用凿岩台车实施钻爆作业；
5 凿岩台车行走前，操作司机应查看并确认台车周边无人和障碍物后，按照引导人员的指示信号操作。行走时要平稳，避免紧急操作发生意外事故；
6 凿岩台车钻孔完成后应停放在不影响通行的安全场所。

6.5.2 装药作业应符合下列规定：

1 装药作业前，应对钻孔情况逐一检查，并检查开挖工作面的安全状况；

2 装药时应使用木质炮棍装药，无关人员与机具等应撤至安全地点，作业人员应穿戴防静电衣物；

3 使用电雷管时，装药前电灯及电线路应撤离开挖工作面，装药时应用投光灯、矿灯照明，开挖工作面不得有杂散电流；

4 不得装药与钻孔平行作业；
5 装药作业完成后，应及时清理现场、清点火工产品数量，剩余的炸药和雷管应由领取炸药、雷管的人员退回库房。
6.5.3 爆破作业除应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB6722相关规定外，还应符合下列规定：

1 洞内爆破作业前，应确定指挥人员、警戒人员、起爆人员，并确保统一指挥；

2 洞内爆破作业时，指挥人员应指挥所有人员、设备撤离至安全地点；警戒人员负责警戒工作，设置警示标志；

3 爆破时，爆破工应随身携带带有绝缘装置的手电筒；
4 若爆破后发现盲炮、残余炸药及雷管时，应由原爆破人员按规定处理。
6.6  找顶作业
6.6.1 找顶作业应在洞内爆破后经充分通风排烟、洒水降尘，作业环境符合要求后进行，通风排烟时间不应小于15min。

6.6.2 找顶作业应在专职安全员现场指导下进行，确认找顶作业区无其他人员。

6.6.3 找顶作业应检查有无盲炮、有无残余炸药及雷管，清除开挖工作面松动的岩块、对已开挖支护地段的支护结构变形或开裂进行处理。
6.6.4 找顶作业应先用挖掘机等机械设备找顶，再配合人工找顶，消除掉块等安全隐患。

6.6.5 对掌子面不宜立即清除的危石，应采取锚杆等措施锁固后方可进入下道工序。

7  装渣与运输

7.1  一般规定  

7.1.1 装渣与运输作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 通风不到位，粉尘和有害气体含量超标；

2 照明不足，施工环境观察不清；

3 围岩失稳或找顶不彻底，坍塌或掉块；

4 运输计划制定不当，车辆管理混乱；

5 警示标识、联络信号设置不当，信息提示不清晰；
6 车辆装载不合规，超限、超载、人货混装；

7 机械设备、车辆失控，溜车、挂碰、倾翻。
7.1.2 隧道运输应满足最小行车限界规定，临时设施和隧道支护不得侵入限界。

7.1.3 按设计或方案设置运输线路和栈桥，并定期进行维护保养。

7.1.4 制定载人列车安全保证措施，明确责任人员对其进行管理。

7.1.5 弃渣场设置应符合国家环保要求。隧道弃渣应符合设计规定，同时应根据环境要求采取保护环境措施。
7.2  装渣
7.2.1 隧道爆破后应及时进行通风、照明、找顶和初喷混凝土等工作，确认通风、照明满足要求及工作面安全后，方可进行装渣作业。
7.2.2 装渣作业应有专人指挥，作业场地的照明应满足作业安全需要。

7.2.3 装渣前及装渣过程中，应检查开挖面围岩的稳定情况，发现松动岩石或有塌方征兆时，必须先处理再装渣。
7.2.4 装渣作业应按国家职业健康规定严格控制粉尘、噪声及废气。装渣作业前必须对渣石进行喷水降尘，作业人员应按规定佩带防尘护具；装渣作业后，应及时进行通风、降尘。

7.2.5 装渣作业应遵守下列规定：
1 装渣作业应规定作业区域，机械作业时，其回转范围内不得有人通过；
2装渣过程中，发现渣堆中有残留的炸药、雷管时，必须通知专业人员立即处理；

3 用扒渣设备装渣时，若遇岩块卡堵，严禁用手直接搬动岩块，身体任何部位不得接触传送带；

4 向运渣车辆中装渣时，应避免偏载、超载；

5机械装渣时，辅助人员应随时观察装渣和运输机械的运行情况，防止挤碰。
7.3  运 输

7.3.1 施工机械安全装置必须齐全有效，使用前及作业过程中应加强检查，按规定进行维修保养。

7.3.2 运输路线的空间必须满足最小行车限界要求，并根据不同的运输方式，在洞口、台架、设备、设施等位置设置信号和标志予以警示。
7.3.3 运输线路或道路应保持平整、畅通，并设专人按要求进行维修和养护。线路或道路两侧的废渣和杂物应随时清除。
7.3.4 运输车辆严禁人料混载，不得超载、超宽、超高运输。车辆行驶中应随时观察线路有无障碍，严禁超速行驶。
7.3.5 进出隧道人员必须走人行道，不得与车辆抢道，严禁扒车、追车或强行搭车。
7.3.6 有轨运输作业应符合下列规定：

1 运输轨道必须按设计进行铺设，严格控制轨距、线间距和线形；

2 车辆行驶时，应与信号、指挥人员协调配合和加强信号联络；
3 列车连接必须良好，机车摘挂后调车、编组和停留时，应有防溜车措施；
4 两组列车在同方向行驶时，其间隔距离不得小于100m；
5 机动车牵引的列车，在洞内施工地段、视线不良的弯道、通过道岔和平交道等处，其行驶速度不得大于10km/h，其他地段在采取有效的安全措施后，行驶速度不得大于20km/h；
6 车辆运行时应加强瞭望，严禁在行驶中进行摘挂作业；
7 载人列车必须制定保证安全的措施，严禁非专职人员开车，列车行驶中和尚未停稳前严禁人员上下。
7.3.7 有轨运输作业中，电瓶车的使用应符合下列规定：

1 电瓶车作业前，必须对车辆的制动器、喇叭、灯光、连接装置等进行安全检查，确认完好后方可行车；
2 电瓶车司机必须服从信号指挥，当信号不明确时不得擅自行车；
3 电瓶车作业结束后，必须将机车制动，切断电源，拔出启动钥匙。停车位置应位于水平场地上，不得已需要停在倾斜地面时，必须采取可靠的防溜车措施；
4 电瓶车牵引渣车的车辆编组应根据线路坡度、轨道状态、载重量等因素设计，确保电瓶车的安全制动距离。
7.2.8 无轨运输作业应符合下列规定：
1 施工机械应采用带净化装置的柴油机械，严禁汽油机械进洞；
2 施工作业地段的行车速度不得大于15km/h，成洞地段不得大于25km/h；

3 隧道洞口、平交道口、狭窄的施工场地应设置慢行标志，必要时设专人指挥交通；
4 车辆接近或通过洞口、台架下、施工作业地段以及前方有障碍物时，司机必须减速瞭望并鸣笛示警；
5 在隧道内倒车或转向必须开灯鸣笛或有专人指挥。
7.4  弃渣
7.4.1 隧道施工的卸渣路线、弃渣场应按设计要求妥善布置，不得干扰其他作业和设施。
7.4.2 弃渣场应按设计要求修筑挡墙及排水沟，采取有效防护措施。

7.4.3 弃渣场应指定专人负责管理，做好弃渣场的安全和环保工作。
7.4.4 弃渣时，应将渣土倒入指定位置，渣不得超出渣场征地界线。

7.4.5 卸渣时，应将车辆停稳制动渣；不得在坑洼、松软、倾斜的地面卸渣，车厢复位后方可行驶。

7.4.6 有轨运输卸渣场线路应设安全线并设置1%～3%的上坡道，卸渣码头应搭设牢固，并设有挂钩、栏杆及车挡等防溜车装置。 
7.4.7 电瓶车牵引梭式矿车或渣车卸渣时，应用铁楔将车轮两个方向楔紧，不得采用石渣或木条代替铁楔。

7.4.8 工程结束或弃渣量已达设计堆放量，应停止弃渣作业，并按要求进行处理。

7.5  栈桥

7.5.1 栈桥应满足隧道施工车辆荷载通行要求。

7.5.2 栈桥前后支撑应置于稳固的地基上，搭接长度应满足施工需求。

7.5.3 栈桥外侧边缘应设置高度不低于20cm的固定挡块，栈桥表面应设置防滑溜设施。

7.5.4 车辆通过栈桥时，栈桥下方作业人员应避让。

7.5.5 栈桥两端应设置慢行和限重标志，车辆通过栈桥时，设专人指挥。
8  支护与加固

8.1  一般规定
8.1.1 支护与加固作业应重点注意下列主要危险源、危害因素：
1 临时用电不符合要求，照明光照度不足；
2 找顶不彻底；

3 预支护强度不足致工作面坍塌、变形超限失稳；

4 高空作业台(支)架失稳，无安全防护或安全防护失效；

5 施工机械倾覆或误操作。
8.1.2 隧道支护作业前，应对作业面进行检查，清除松动的岩石和喷射混凝土块。作业面用电应符合临时用电的要求，光照度满足安全作业的需要，且不低于50lx。
8.1.3 隧道支护应按初喷→架设钢架→钢筋网→复喷→系统锚杆的顺序组织施工。围岩较差地段，爆破找顶后应立即初喷混凝土封闭围岩。
8.1.4 隧道超前支护、初期支护应严格按设计施工，每道工序均应按验收标准组织验收，合格后方可进行下道工序施工。应重点检查下列工作：

1 锚杆数量与施工质量（砂浆饱满度、抗拔力）；

2 喷混凝土厚度、强度，钢筋网及钢架垂直度、间距；

3 管棚、超前小导管、超前锚杆的施工质量；

4 预注浆加固围岩与止水的效果。

8.1.5 施工作业台架应牢固可靠，防护设施齐全，并应进行结构受力和稳定性检算。使用前应组织检查验收，验收合格方可使用。

8.1.6 特殊不良地质条件的隧道施工，超前支护和预加固措施应根据揭示的地质情况组织专项评审后方可施工。

8.2  管棚、超前小导管

8.2.1 管棚、超前小导管施工应符合以下规定：
1  作业前应检验作业台架安全性能，施工过程中应保持稳定；
2  施工前应检查钻机、注浆机及配套设备、风水管等施工机具的安全性能，施工过程中应确保钻机稳定牢靠，注浆管接头及高压风水连接牢固；
3  应指定专人负责对开挖工作面进行安全观测；
4  应按作业程序和技术要求进行钻进、安装、注浆作业；
5  管棚作业换钻杆及超前小导管作业顶进钢管时，应防止钻杆、钢管掉落伤人；
6  管棚作业起吊钻杆及其它物件时，应指定专人指挥，统一口令，起吊范围内任何人不得进入。

8.2.2 高水压隧道管棚施工，应选择适应高水压并具有防突水突泥功能的钻孔设备，孔口管应安装满足水压要求的止水阀门；作业时人员不应站在孔口正面。
8.2.3 管棚钻孔过程中，应记录钻进各项技术参数，观察钻渣排出和孔内出水的情况，并与超前地质预报的结果核对。出现异常应及时报告和处理。

8.2.4 管棚、小导管在作业平台上临时存放时，应控制存放数量和高度，并采取防坠落措施。在洞内空地堆放时除应采取防止其滚落的措施外，还应设置醒目的安全警示标志。

8.3  预注浆

8.3.1 预注浆前，应对后方已开挖地段一定范围内采取锚喷或混凝土加固措施，并检查止浆墙或止水岩盘及已开挖段的抗渗情况。

8.3.2 预注浆应有单项设计，明确注浆孔布置、注浆顺序、注浆方式、注浆压力、注浆量等参数，并应检算止浆墙或止水岩盘的抗压能力。
8.3.3 预注浆应安装流量计和压力表，注浆压力不得超过注浆管和止浆设施的最大额定值。注浆管接头应连接牢固，防止爆管伤人。

8.3.4 预注浆过程中应安排专人对其影响范围内的围岩和结构进行观察和量测，防止因注浆压力过大而引起围岩失稳和结构损坏。

8.3.5 采用预注浆加固围岩或止水，每循环结束后应采取超前探孔或取芯等手段检查注浆效果，达到要求后方可进入下道工序施工。 
8.4  喷混凝土

8.4.1 喷混凝土作业前应清除工作面松动的岩石，确认作业区无塌方、落石等安全风险。

8.4.2 喷混凝土作业人员应佩戴防尘口罩、防护眼罩等防护用品，避免直接接触液体速凝剂，不慎接触后应立即用清水冲洗。
8.4.3 喷混凝土设备开机前，应确认喷嘴前无人员活动；非施工人员不得进入正在进行喷混凝土的作业区。 

8.4.4 喷混凝土作业中，发生堵管或爆管时，应依次停止投料、送水和供风，并应按操作规程正确处置。

8.4.5 喷混凝土施工中应经常检查输料管、接头的使用情况，当有破损或松脱时应及时处理。

8.4.6 喷混凝土台车、湿喷机等设备应按规程及时维护、保养，避免带病作业，在非作业时间应停放于安全且不影响通行的位置。
8.5  锚 杆

8.5.1 锚杆作业前，应清除工作面松动的岩石，确认作业区无掉块、坍塌等安全风险。

8.5.2 锚孔钻进作业时，应保持钻机及作业平台稳定牢靠，作业人员均应佩戴防尘口罩、安全帽、防护眼罩等防护用品。
8.5.3 锚杆台车钻孔退出钻杆过程中，在钻杆即将脱离孔口前，应停止钻杆旋转。

8.5.4 清孔作业时，清孔作业人员应位于孔口侧面，不得正对孔口。
8.5.5 各种锚杆应上垫板、带螺帽并及时紧固，垫板与锚杆间不应采用焊接，垫板应紧贴基面。
8.5.6 锚杆钻孔台车应按规程及时维护、保养，避免带病作业，在非作业时间应停放于安全且不影响通行的位置。
8.6  钢 架
8.6.1 隧道内搬运钢架应装载牢固，固定可靠，防止发生碰撞和掉落。

8.6.2 安装钢架的提升设备应有足够能力，吊点应牢固可靠，不得利用装载机、挖掘机作为钢架安装作业平台。

8.6.3 钢架节段及钢架之间应及时牢固连接，防止倾倒；钢架背后的空隙应采用喷射混凝土或注浆充填密实，背后不得填充片石等其他材料。

8.6.4 钢架安装完成后应及时施作锁脚锚杆（管），并与之连接牢固，钢架底脚不得悬空或置于虚渣上。

8.6.5 采用分部开挖的隧道，各部开挖后钢架应及时安装，钢架底脚不得悬空，并应及时施做锁脚锚杆或注浆锚管。
8.6.6 当钢架侵入限界需要更换时，应先立后拆，逐榀更换，不得先拆后立。

9  衬  砌

9.1  一般规定

9.1.1 衬砌作业应重点注意下列主要危险源、危害因素：
1 临时用电不符合要求，作业面光照度不足；
2 衬砌时机选择不当，与开挖工作面距离过长；
3 作业台(支)架失稳，无安全防护或安全防护失效；

4 运输车辆安全措施不到位为导致车辆伤害；

5 混凝土泵送作业操作不当导致机械伤害；
6 电线短路、电焊作业违规导致防水板燃烧引发火灾、中毒；
7 结构钢筋安装失稳坍塌。
9.1.2 衬砌施工作业面用电应符合临时用电的要求，其照明应满足安全作业的需要，其照度不得低于30lx。

9.1.3 浅埋、偏压、围岩松散破碎等特殊地段和隧道洞口段二次衬砌应尽早施作。高地应力软岩大变形隧道二次衬砌应在围岩变形速率趋缓，且不大于2mm/d方可施作。
9.1.4 隧道仰拱应先于拱墙二次衬砌施作，并应根据地质条件合理确定与开挖和衬砌作业面的距离。

9.1.5 运输机械应按规定线路及速度行驶，通过台车、栈桥时应加强瞭望，并应有专人指挥，驻停时应设置防溜装置及安全警示标志。

9.1.6 衬砌作业完毕后应及时清理作业场地、消除安全隐患，保持作业场地清爽、通行无碍。
9.2  衬砌台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车

9.2.1 衬砌台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车等应按临时钢结构进行设计，并应符合现行《钢结构设计规范》(GB50017)相关规定。
9.2.2 衬砌台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车应预留供作业人员、施工车辆通行以及安设风、水、电线路或管道的净空，其净空尺寸应满足安全通行相关要求。

9.2.3 衬砌台车、钢筋防水板作业台车应设置安全栏杆、人员工作梯，配足灭火器。

9.2.4 衬砌台车、作业平台上的电线路敷设及用电设施设置应符合洞内临时用电要求，并应有绝缘保护装置。
9.2.5 衬砌台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车在洞内组装、拆卸时，应选择在成洞地段或围岩条件较好的未衬砌地段进行。

9.2.6 洞内安拆衬砌台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车时，埋设各类吊点、吊具应牢固可靠；组装、拆卸进行吊装作业应符合起重作业要求。

9.2.7 衬砌台车、自行式仰拱栈桥应具有出厂合格证和产品说明书，现场组装完毕后，应组织验收调试，合格后方可使用。

9.2.8 衬砌台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车就位后，应配置防溜车装置，液压支撑应有锁定装置。

9.2.9 混凝土浇筑过程中应检查衬砌台车支撑系统，防止爆模和台车变形。
9.3  防水板
9.3.1 防水板的临时存放点应设置消防器材及防火安全警示标志，并有专人负责看管和发放。

9.3.2 防水板铺设地段应配备足够数量的消防器材。

9.3.3 防水板焊接作业时，应设临时阻燃挡板。

9.3.4 防水板作业面的照明灯具不得烘烤防水板，与防水板距离不得小于50cm。

9.3.5 防水板作业时应指定专人观察作业安全状态。
9.4  钢筋
9.4.1 隧道内运输钢筋应根据各类作业台架腹下净空、洞内设施情况进行装载并捆绑牢固，固定可靠，防止发生碰撞和掉落。

9.4.2 焊接作业时，应设临时阻燃挡板防止焊渣引燃防水板发生火灾、中毒事故。

9.4.3 衬砌钢筋安装过程中应设置临时支撑、防倾倒和防碰撞措施，临时支撑应牢固可靠。

9.4.4 绑扎仰拱钢筋时，如施工栈桥上要通行机械设备，施工栈桥下的作业人员应提前避让至安全环境。
9.5  混凝土浇筑

9.5.1 泵送混凝土管道安设及连接应符合规定，施工过程中应检查其连接的可靠性、安全性及管道的稳定性。 

9.5.2 泵送混凝土管道堵塞时，应及时停止泵送并逐节检查确定堵塞部位。堵管处理应按操作程序进行，不得违规作业。

9.5.3 衬砌混凝土浇筑时应控制浇筑速度，并保证两侧基本对称浇筑。

9.5.4 衬砌台车端头挡板与防水板、台车间接触面应紧密，挡板支撑应稳固。混凝土浇筑过程中应检查挡板及支撑的安全状况。

9.5.5 混凝土浇筑过程中衬砌台车出现变形等异常情况时，作业人员应及时撤离作业平台，隐患消除后方可恢复作业。

9.5.6 浇筑仰拱、填充混凝土时，如施工栈桥要通行机械设备，仰拱栈桥下的作业人员应提前避让至安全环境。
9.5.7 仰拱施工栈桥基础应稳固，桥面应防滑，栈桥两端应设警示标志，车辆通过速度不得超过5km/h，车辆过栈桥应有专人指挥。

10  监控量测

10.0.1 监控量测作业应考虑下列主要危险源、危害因素：
1 监控量测方案不合理，元器件损坏，采集数据失真；
2 监控量测工作面未找顶、支护不及时，照明光照度不足；
3 作业平台防护不到位，个人防护用品未按规定佩戴；
4 富水和岩溶隧道安装量测仪器或钻孔作业时，出现突水、突泥等异常情况；
5 施工安全性评价等级不准。
10.0.2 应根据隧道工程特点、施工方法制定监控量测专项方案，方案应包括安全保障措施，施工前应进行安全技术交底。
10.0.3 监控量测应纳入施工工序管理，监控量测应配备专职人员。工程地质和环境条件特别复杂的隧道，应选择具有资质的专业单位实施。
10.0.4 监控量测成果应实施分级管理，明确不同管理等级的信息报告程序、响应处置流程和相关人员工作职责。
10.0.5 监控量测人员应经过隧道施工安全教育培训，掌握安全操作技术和安全生产基本知识。
10.1.6 监控量测作业区域照明的光照度应满足数据采集和作业人员安全操作的需要。
10.1.7 监控量测点应设置醒目标识，施工中应妥善保护。
10.0.8 有岩爆危害的隧道量测点应在岩爆发生低概率时段内设置，应采用非接触式量测手段。
10.0.9 开展监控量测工作，应对围岩和支护的稳定状况进行观察，确认工作环境安全。
10.0.10 监控量测作业台架、高空升降车、升降梯等应安设牢固，高处作业操作人员应系安全带。
10.0.11 安装多点锚杆位移器、锚杆应力计，其钻孔作业应由钻机操作人员施作。
10.0.12 施工现场应建立监控量测数据复核、审查制度，保证数据的准确性。
10.0.13 监控量测数据采集后应及时录入监控量测信息管理系统，确保数据的不可更改和可追溯。
10.0.14 监控量测信息反馈应根据监控量测数据分析结果，对施工安全性进行评价，并提出相应的应对措施与建议。
10.0.15 监控量测数据应开展实时分析和阶段分析，异常情况应立即报告，并进行应急处置。
11  施工风水电与防尘、照明

11.1  一般规定

11.1.1 隧道供风、供水、供电、排水施工均应编制安全专项方案。

11.1.2 隧道供风、供水、供电、排水施工所使用材料及设备应具有满足使用功能、环境保护、职业健康要求的合格证明材料，并应组织进场验收。

11.1.3 隧道供风、供水、供电、排水施工管线的设置应做到敷设规整、标识清晰、防护到位。

11.2  供风

11.2.1 供风作业应考虑下列主要危险源、危害因素：
1 空压机失效；

2 供风管管材不合格，供风管使用中有破损、漏风。 

11.2.2 供风作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 空压机储气罐、安全阀质量不合格；

2 空压机压力表失效；

3 供风管管材不合格，供风管使用中破损、漏风；

4 供风管接头不牢固；

5 供风管连接施工作业不规范；

6 高温、高寒环境的防范措施不到位。

11.2.3 空压机站应有防水、降温和保温设施，并按规定配备消防器材；距离居民区较近时应有防噪声、防振动的措施。
11.2.4 空压机的使用、维修应符合下列规定：
1 储气罐、安全阀、压力表应按规定进行检验；
2 使用前应检查空压机的安全状况，确认完好后方可投入使用；使用过程中应经常检查维护，确保安全运转；
3 操作人员应经专业培训并持证上岗，并遵守安全操作规程；
4 空压机操作应执行交接班制度，并作好交接班记录，值班人员不得随意离岗；
5 运转过程中不得随意松动、拆卸任何管路附件和接头，防止设备内部带压的气液混合体溢出伤人；
6 检修或维护时应停机、切断电源并排尽压缩空气，同时将配电箱锁闭并悬挂“不得合闸”警示牌，防止意外启动导致人员及设备的损伤。
11.2.5 供风管安装应符合下列规定：
1 供风管的材质及耐风压等级应满足标准要求；
2 供风管安装前应进行检查，有裂纹、创伤、凹陷等现象时不得使用，管内不得留有残余物；
3 在洞外地段，风管长度大于100m和温度变化较大时，应安装伸缩器，寒冷地区供风管应包防寒材料；
4 洞内供风管应敷设在电缆、电线路的相对一侧，不得妨碍运输和影响侧沟施工。风管网路中应分段设控制闸阀，以利于控制和检修；
5 供风管应敷设平顺，接头严密，不漏风。软管与钢风管的连接应牢固可靠，风管拆卸应在空压机停机或关闭闸阀后进行。

11.2.6 供风系统使用过程中应设专人负责检查和维护，对漏风管路及闸阀等应及时进行修复或更换。
11.3  供水

11.3.1 供水作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 水质不符合标准；

2 蓄水池不牢固，无防护棚和防护栏或损坏；

3 抽水机电机绝缘失效，电缆线漏电；

4 供水管道有裂纹或闸阀失效。
11.3.2 隧道工程用水使用前应检测水质，符合要求方可使用。

11.3.3蓄水池应进行专项设计，不得设于隧道正上方，水池基础应置于坚实地基上；蓄水池顶部应设防护棚，四周应设防护栏，并有明显的安全警示标志，防止人员坠入。
11.3.4 寒冷地区蓄水池和水管应采取有效的防冻措施。
11.3.5 机械抽水应有专人负责，当抽水机房设在河道、冲沟或低洼地段时，应设可靠的防洪措施。
11.3.6 供水管道在安装前应进行检查，有裂纹、创伤等现象时不得使用，管内不得留有残余物。

11.3.7 供水管路应敷设平顺，接头严密牢固。洞内管道不应与电缆、电线路同侧布置，不得妨碍运输和通行。
11.3.8 供水系统应设专人负责检查维护，对漏水管路及闸阀应及时修复或更换，水源含泥沙的高压水池应有过滤措施，并定期清洗。
11.4  供电
11.4.1 隧道施工应按规定编制临时用电施工组织设计，并采用三级配电二级保护。

11.4.2 供电作业应考虑下列主要危险源、危害因素：
1 作业地段照明未使用安全电压，隧道施工照明不足；
2 高压输电线路距人行道安全距离不够；
3 变压器防护不到位；
4 电缆线质量不合格、破损或线头裸露；
5 电工作业人员防护不当；
6 作业人员未经培训取证或违规作业。
11.4.3 隧道供电电压应符合下列要求：
1 供电线路应采用220/380V三相五线系统；
2 动力设备应采用380V；
3 照明电压：作业地段不得大于36V，成洞地段可采用220V；
4 低压线路末端的电压降不得大于10%。
11.4.4 隧道洞外设置变电站时，应有防雷击和防飓风措施。变电站高低压架空输
电线路应避免跨越施工区域，当必需跨越时，其最低点距人行道和运输道路的距离
应满足以下规定：

1 电压小于1KV时不小于6.0m；
2 电压大于或等于1KV时不小于7.0m。
11.4.5 隧道内供电线路布置和安装应符合下列规定：
    1 隧道内配线应采用绝缘导线或电缆。其中，成洞地段固定的电线路应用绝缘良好的塑料绝缘导线架设，施工地段的临时电线路应采用橡套电缆，并应挂设在临时支架上。竖井、斜井临时电线路应使用铠装电缆；
    2 照明和动力电线路安装在同一侧时，应从低到高分层架设。且最下侧导线距地面高度不得小于2.5m；
    3 涌水隧道的电动排水设备，瓦斯隧道的通风设备，以及斜井、竖井内的电气装置应采用双回路输电，并有可靠的切换装置；
    4 动力干线上的每一分支线，应装设开关及保险装置。不得在动力线路上加挂照明设施；
    5 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω；
    6 36V低压变压器应设在安全、干燥处，机壳接地，输电线路长度不得大于100m。
11.4.6 隧道施工用电应按设计要求设置双电源或自备电源。自备发电机组与外电线路应电源联锁，不得并列运行。
11.4.7 隧道施工用电尚应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301第4章的规定。
11.4.8 隧道内220V/380V供电距离不宜大于500m，供电距离大于500m时应采取升压措施或高压进洞。
11.4.9 在隧道内设置10kV变电站，应符合下列要求：
    1 变电站应设置在干燥的避车洞或不使用的横通道内，变压器与周围及上下洞壁的最小距离不得小于300mm且无遮拦裸带电部分至洞壁的最小距离不小于2500mm； 
    2 变电站周围应装设防护遮栏和警示灯，悬挂“止步，高压危险”或“禁止攀登，高压危险”等安全警示牌；
    3 变电站应采用井下高压配电装置或相同电压等级的油开关柜，不应使用跌落式熔断器。低压应采用成套组合电器或带有空气断路器的低压配电盘。
11.4.10  各种电气设备和输变电线应有专人检查维修、调整等，其作业要求应参照国家现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）。
11.5  施工排水

11.5.1 施工排水作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 排水设备能力不足、损坏；

2 有突、涌水风险的反坡排水隧道，未按方案设置备用电源；

3 集水池防护措施不到位；
4 有水地段电缆线破损漏电；

5 施工排放水质不符合排放标准，污染环境；

6 洞口排水冲刷边、仰坡或路基。

11.5.2 有突、涌水风险的反坡隧道施工，应编制施工排水安全专项方案，排水能力应满足最大涌水量需要。
11.5.3 施工前应对地表水进行处理，及早修建洞口防排水设施，防止地表水渗漏及冲刷边仰坡，危及结构及施工安全。
11.5.4 隧道内未衬砌地段应设临时排水沟，排水沟应经常清理，保持畅通。
11.5.5 排水泵站设置应符合下列规定：

1 泵站位置和容量应根据排水量、地质条件合理确定；
    2 集水池顶面高程应低于纵向排水沟沟底；
3 泵站应留有增加水泵的空间；
4 集水池应设临边防护措施。 
11.5.6 有突、涌水风险的反坡隧道施工，应配置应急备用电源、抽水设备和排水管道。

11.5.7 隧道施工废水不得直接排放，应经过处理，符合当地环境保护相关规定后方可排放。

11.6 通风与防尘

11.6.1 隧道施工独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风。
11.6.2 长及特长隧道施工应制定专项通风方案，并经过专项审查后实施。应配置保证应急通风需要的备用通风机和备用电源。
11.6.3 隧道施工通风应纳入工序管理，成立专门的通风班组，由专人负责管理。
11.6.4 隧道施工过程中，应保障持续通风，保证每一作业人员供应新鲜空气不小于3m³/min，采用内燃机械作业时，供风量不应小于3m³/(min．kw)。
11.6.5 隧道全断面开挖时的通风风速不应小于0.15m/s，分部开挖的坑道中通风风速不应小于0.25m/s。
11.6.6 通风机、通风管安装与使用应符合下列规定：

1 通风机控制系统应装有保险装置，当发生故障时应自动停机；
2 通风管沿线应每隔50～100m设立警示标志或色灯；人员不得在风管的进出口停留；
3 通风管安装作业台架应稳定牢固，经验收合格后方可使用；
4 通风管安装应顺直，通风时不得弯折和挤压，不得破损。

11.6.7 隧道施工中应采取综合除尘降噪措施，配备专用检测设备及仪器，按规定检测粉尘、噪声和有害气体浓度。
11.6.8 爆破作业后和出渣前应经喷淋除尘后，作业人员方可进入下道工序作业；装渣作业和喷射混凝土过程中，应采取除尘措施。

11.6.9 隧道施工作业环境应符合国家有关规定，并满足下列卫生及安全标准的要求：

1 坑道开挖面空气中，按体积计，氧气含量不得低于20％，二氧化碳不得大于0.5%；
2 隧道内气温不得高于28℃；
3 隧道内噪声不得大于90dB；
4 隧道内粉尘容许浓度，每立方米空气中含有10％以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg。每立方米空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg；
5 隧道内常见有害气体容许浓度：

1）一氧化碳容许浓度不得大于30mg／m3。在特殊情况下，施工人员必须进入开挖工作面时，浓度可为100mg/m3，但工作时间不得大于30min；

2）氮氧化物（换算成NO2）浓度应在5mg／m3以下。 

11.6.10 从事隧道施工人员在进场后、施工中和离场前应进行健康体检，并建立个人健康档案。
11.6.11 隧道施工中，应为施工人员应配备满足作业需要的防尘口罩、耳塞等个人劳动保护用品。
11.7 照明

11.7.1 隧道施工作业地段应有足够亮度的照明，采用普通光源照明时，其亮度应满足表11.7.1的要求。不安全因素较大的地段应加大光照度。
表11.7.1  隧道作业地段施工照明要求

	施工作业地段
	最小光照度（lx）

	开挖工作面
	50

	其他作业地段
	30

	运输通道
	15

	成洞地段
	10


11.7.2 作业地段采用普通光源施工照明时应符合下列规定：

1 应使用安全变压器，其容量不宜过大，输入电压220V，输出电压有四个等级，36V、32V、24V、12V，输出端不应高出额定电压的105%；
2 隧道内照明的光照度应充足、均匀，不得有闪烁；
3 洞内主要交通道路、抽水机站等重要场所，应有安全照明。曲线地段和洞室拐弯处，应增加照明灯头；
4 成洞地段应尽量采用节能新光源。

11.7.3 隧道内有水地段照明应采用安全电压及防水灯头和灯罩。施工现场电线、电缆及电器设备、设施使用过程中应经常检查，确保绝缘良好。
11.7.4 隧道内应按每50m～100m间距设应急照明灯。

11.7.5 隧道施工用电应符合下列规定：
1 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，应由电工完成，并应有专人监护。电工应持证上岗，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应；
2 电工作业时应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，使用电工检测及绝缘工具。电气设备或线路检修作业前，应将上一级电源隔离开关分闸断电，并悬挂“不得合闸、有人工作”的停电标示牌，不得带电作业；
3 高压停送电作业应执行工作票制度，严格遵守倒闸操作程序，按规范要求验电、装设接地线、挂警示牌，并执行工作许可制度和监护制度，确保安全用电；
4 隧道施工用电应按设计要求设置双电源或自备电源。自备发电机组与外电线路应电源联锁，不得并列运行。
12  不良地质和特殊岩土地质隧道

12.1  一般规定

12.1.1 不良地质和特殊岩土地质隧道施工作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 专项施工技术方案不合理、开挖方法选择不当；

2 超前地质预测、预报工作不到位，分析判断不准确；

3 初期支护施做不及时，支护强度不足；

4 监控量测数据失真，信息反馈不及时；

5 有毒有害气体检测仪器、瓦斯隧道施工机械设备未按规定配备，检测工作不到位，通风效果差；
6 应急预案不具针对性，应急物资设备不足，应急培训演练不到位。新增

12.1.2 不良地质隧道施工前应根据工程地质及水文地质情况，制定专项安全施工技术方案，其中涉及高瓦斯、岩溶突水、强岩爆等危险性较大的还应组织专家论证。

12.1.3 隧道施工时，应根据具体情况制定地质预测、预报方案并组织实施，根据地质预测、预报的结果决定施工参数和施工方案的调整。（说明：围岩变更需要变更设计）

12.1.4 不良地质隧道施工应按监控量测方案实施，及时分析反馈量测信息。围岩和支护体系变形速率异常，应立即采取加固措施，情况严重时应立即将人员撤离危险区域。

12.1.5 不良地质隧道施工前应针对不同风险源制订应急预案，并定期组织培训和演练, 施工中应备有足够的应急物资和设备。（说明：将原来12.1.3移至12.1.5）
12.1.6 每道工序作业前，应将作业风险和应对措施告知所有作业人员。
12.2  岩溶

12.2.1 隧道通过岩溶地区时，应探明溶洞的分布范围、类型、规模、填充物、地下水的情况以及岩层的稳定程度等。
12.2.2 岩溶隧道的施工应按“以疏为主、堵排结合、因地制宜、综合治理”的原则，制定安全专项施工方案。
12.2.3 当隧道溶洞与地表水存在水力联系时，溶洞处理和施工应选择在旱季进行。12.2.4 岩溶地区隧道开挖应符合下列要求：
1 施工前应探明隧道区域范围内地表水和地下水情况，采取注浆、引排等措施进行处理；

2 开挖前，应根据溶洞的大小、填充物及与隧道的相对位置等具体情况，采取相应的安全技术措施。当在溶洞充填体中掘进时，应提前注浆加固；

3 钻孔作业前，应对隧道洞周开挖轮廓线以外5m范围内隐伏岩溶进行钎（钻）探，进一步查明开挖工作面前方情况；

4 采用钻爆施工，应控制开挖循环进尺，采用控制爆破，确保隧道开挖稳步推进；

5 当隧道只有一侧遇到溶洞时，应先开挖该侧，待支护完成后再开挖另一侧；
6 施工中应检查溶洞顶板，及时处理危石，并应按设计施作安全防护措施。

12.2.5 当溶洞有水流时，应探明水源及流向，采用钻孔、泄水洞等方式排水；钻孔排水降压应留有足够厚度的隔水岩盘，确保安全。
12.2.6 对已停止发育、跨径较小、无水的溶洞，应根据其与隧道相交的位置及充填情况，采用混凝土、浆砌片石等材料封堵。拱顶以上的空溶洞应采用喷锚支护加固，或加设护拱并对空腔回填处理。

12.2.7 岩溶地区隧道的初期支护和二次衬砌应根据溶洞情况予以加强。二次衬砌施工前，应重点检查拱部、底板、侧边墙背后是否存在空洞，并采取措施处理。

12.3  富水软弱破碎围岩 

12.3.1 隧道施工前，应根据水文、地质条件，采用地表注浆、超前帷幕注浆、降低地下水位等措施进行处理，安全评估达到要求后方可开挖。

12.3.2 隧道施工过程中，一旦发现浑水、携带泥沙、顶钻、高压喷水、水量突然增大等异常情况，应立即停止施工，分析原因，采取措施进行处理。

12.3.3 隧道施工时应按设计及时施做初期支护，尽早闭合成环。
12.3.4 应及时埋设监控量测点，按要求开展监控量测；并根据量测结果，评价支护的可靠性和围岩的稳定性，调整支护参数和施工方案，确保施工安全。

12.3.5 衬砌背后的排水盲管（沟）应与隧道排系统连接，并保证排水畅通，防止地下水在衬砌背后积聚对其形成压力。

12.4  风积沙和含水砂层

12.4.1 隧道通过含水砂层时，应采用注浆、冻结等方法止水、固结，确保围岩稳定。

12.4.2 风积沙和含水砂层隧道的开挖应符合下列规定：
1 风积沙隧道开挖应遵循“先加固、后开挖”的原则；含水砂层隧道开挖应遵循“先治水、后开挖”的原则；
2 风积沙和含水砂层隧道根据其断面大小，应采用交叉中隔壁法、中隔壁法或台阶法开挖，并应控制一次循环进尺长度；
3 开挖时应及时监测围岩变形，当预留变形量过大或不足时，应及时调整。

12.4.3 风积沙和含水砂层隧道的支护应符合下列规定：
1 可采用注浆方法固结砂层，以插板作超前支护；
2 支护应及时，边挖边喷射混凝土封闭，遇缝必堵，严防砂粒从支护缝隙中漏出。
12.4.4 含水砂层开挖地段，应采用排水管或其它设施将水引至已成洞地段排出洞外。排水时，应采取过滤措施，防止砂粒被排走引起坍塌。

12.4.5 风积沙和含水砂层隧道的二次衬砌应及早施作。

12.5  有毒有害气体 

12.5.1 当隧道勘测或施工过程中，通过地质勘探或施工检测，表明隧道内存在CH4、H2S、CO、N2等有毒有害气体，应配备相应的气体测定器。隧道内存在H2S等有害气体时，应当加强通风降低有害气体浓度，采用通风措施无法达到作业环境标准时，应当采用集中抽取净化、化学吸收等措施降低其浓度。

12.5.2 当隧道内有瓦斯时，隧道定为瓦斯隧道，瓦斯隧道施工应符合《铁路瓦斯隧道技术规范》；瓦斯隧道施工前，应按规定进行瓦斯隧道专项设计，应编制实施性施工组织设计和应急救援预案，其主要内容应包括实施性施工组织安排、超前地质预报、瓦斯检测和监测、施工通风设计、揭煤防突实施方案、施工电器设备和作业机械的配置及管理、施工安全措施及安全管理等。

12.5.3 瓦斯隧道施工阶段建设各方应建立风险管理沟通机制，开展动态风险评估和风险管控，并建立瓦斯风险监控和预警预报体系。

12.5.4 瓦斯隧道应建立专门机构进行瓦斯超前预测、通风、防突、防爆及瓦斯检测、电器设备与作业机械管理，设置消防设施。

12.5.5 瓦斯隧道开工前，应对施工作业人员及管理人员进行安全技术培训。爆破工、电工、瓦斯检测人员等应持证上岗；瓦斯工区应设置门禁系统。

12.5.6 瓦斯隧道的施工单位应建立救护队伍，并配备应急救援物资。救护装备和救护车辆不得用于救护以外的工作；瓦斯突出工区应与当地有资质的救护队签订救护协议，委托其进行相关的必要工作和事故抢救工作。
12.5.7 瓦斯隧道施工期间应对瓦斯工区等级进行评定，动态调整设计及施工方案。瓦斯工区应建立瓦斯、二氧化碳和其它有害气体的检查管理体系，瓦斯隧道施工瓦斯浓度超限处理规定：

1 当爆破作业面附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1%时，应停止钻孔作业；当瓦斯浓度达到1.5%时，应停止一切作业，撤出工作人员，切断电源，采取措施进行处理；
2 电动机附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，应停止运转，撤出人员，切断电源进行处理；
3 当瓦斯积聚大于0.5m3，浓度大于2%时，附近20m内应停止工作，撤出人员，切断电源进行处理；
4 因瓦斯浓度超过规定的允许值而切断电源的电气设备，应在瓦斯浓度降到1%以下时，方可启动机器。使用瓦斯自动检测报警断电装置的开挖工作面，应人工复电；
5 瓦斯工区任意处瓦斯浓度超过0.5%时，应加强通风监测。
12.5.8 瓦斯隧道施工应在超前地质预报、超前煤与瓦斯探测、煤与瓦斯突出预测或鉴定工作及成果的指导下进行；采用综合预报方法，应按先探后掘的原则，将地质预报纳入施工工序管理；其中超前地质钻孔应符合下列规定：

1 钻机应采用防爆型钻机，湿式钻孔；移动钻机时，切断电源；.

2 超前钻孔过程中出现顶钻、喷孔等瓦斯动力现象时，应按揭煤防突相关要求进行超前探测和试验检测。

12.5.9 瓦斯工区钻爆作业应符合下列规定：

    1 应采用光面爆破技术避免瓦斯积聚；应采用湿式钻孔；
2 应执行“一炮三检制”和“三人连锁爆破制”；
3 在全煤层中应采用煤矿电钻钻孔，应少钻孔、少装药；在半煤半岩中掘进应在岩石炮眼中装药，煤层需爆破时，应采用松动爆破；
4 在软弱破碎岩层或煤层中掘进，应采用超前支护或预压浆，防止坍塌或瓦斯突出；
5 瓦斯工区爆破作业应使用煤矿许用炸药，并符合下列规定：

1）煤与瓦斯突出区段应使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药；
2）高瓦斯区段应使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药；
3）低瓦斯区段应使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药；

4）瓦斯工区中两瓦斯区段的非瓦斯地层应采用煤矿许用炸药，安全等级不低于一级；

5）禁止使用黑火药和冻结、半冻结的硝化甘油类炸药，同一工作面不应使用两种不同品种的炸药；
6 瓦斯工区爆破应使用煤矿许用瞬发电雷管或煤矿许用毫秒延期电雷管，并应使用防爆型发爆器起爆。不得使用火雷管，使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段的延期时间应符合《铁路瓦斯隧道技术规程》的规定；
7 瓦斯工区装药和爆破作业应符合下列规定：
1）爆破地点20m内，风流中瓦斯浓度应小于1.0 ；
2）爆破地点20m内，各类施工机具设备、碎石、煤渣、材料等堵塞开挖断面不得大于1/3；
3）开挖工作面应保证通风风量足、风向稳定、局扇无循环风；
4）炮眼内无温高温低等异状、无明显瓦斯逸出、煤岩松动等情况；
5）装药前应清除炮孔内的煤（岩）粉。

8 瓦斯工区爆破应使用炮泥填塞炮孔，填塞材料应用粘土或不燃性材料。炮孔的装药及填塞应符合下列要求：

1）炮孔深度小于0.6m时，不应装药爆破；特殊情况下，应采取安全措施并满封炮泥；
2）炮孔深度为0.6～1m时，封泥长度不应小于炮孔长度的1/2；炮孔深度大于1m时，封泥长度不应小于0.5m；炮孔深度大于2.5 m时，封泥长度不应小于1m。光面爆破时，周边炮孔应用炮泥封实，且封泥长度不小于0.3m；
3）工作面有2个或2个以上自由面时，最小抵抗线在煤层中不得小于0.5m，在岩层中不得小于0.3m。浅眼装药爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度均不得小于0.3m；
4）炮孔用水炮泥封堵时，水炮泥外剩余的炮孔部分应用粘土炮泥封实，其长度不小于0.3m。

9 爆破前，爆破母线应扭结成短路，并包覆绝缘层。起爆前，由经过专门培训的爆破工由爆破工作面向起爆站按规定依次进行连接；
10 瓦斯工区进行爆破作业时，爆破15min后应巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、残炮等情况，遇到危险应立即处理。在瓦斯浓度小于1%，二氧化碳浓度小于1.5%，解除警戒后，工作人员方可进入开挖工作面。
12.5.10 瓦斯区段支护与衬砌作业应符合下列规定：
1 在软弱破碎岩层或煤层中掘进，应采用超前支护或预注浆，防止坍塌，引起突出；
2 瓦斯区段开挖后应及时锚喷支护，施作二次衬砌，封闭围岩，减少瓦斯积聚；仰拱应及早施工，保证拱、墙、仰拱衬砌能形成闭合整体； 

3 瓦斯区段钢筋网施工应以洞外预制、洞内拼装绑扎连接的方式实施；
4 瓦斯区段钢架宜采用装配式型钢钢架，采用螺栓连接，减少焊接；
5 瓦斯区段二次衬砌内主筋应采用绑扎或套筒连接，其余钢筋可采用绑扎连接，不得采用焊接；
6 煤系地层设防段的二次衬砌应预留注浆孔，二次衬砌完成后应及时注浆，充填空隙、减少瓦斯积聚；

7 施工缝应尽量避开揭示的煤层，无法避开时宜设置在瓦斯压力小、溢出量较小的地段；环向施工缝宜与瓦斯隔离层的搭接缝错开设置。

12.5.11 揭煤防突施工应符合下列规定：

1 瓦斯隧道通过具有煤与瓦斯突出危险的煤层时，应严格按照“超前综合防突措施先行、掌子面综合防突措施补充”的原则开展揭煤防突设计与施工；采用物探、超前钻探等综合手段准确探明煤层位置，避免误穿煤层；开展煤与瓦斯突出危险性预测，并编制揭煤专项设计；
2 具有煤与瓦斯突出危险的煤层揭煤前，应采取有效的防突措施，并进行防突措施效果检验，确认消除突出危险后，方可进行揭煤开挖掘进；
3 揭煤作业时应根据煤层与隧道的空间关系、开挖断面等合理选用施工方法，并采取必要的安全防护措施；揭煤作业应由具有相应技术能力的专业队伍施工；
4 突出煤层在实施超前探测、突出危险性预测、防突措施及防突措施效果检验过程中，应停止其他与防突工作无关的现场作业；
5 掌子面突出危险性预测应从下列方法中选用两种方法，相互验证；突出危险性预测方法中有任何一项指标超过临界指标，该掌子面即为有突出危险掌子面；岩墙揭煤可采用综合指标法或钻屑瓦斯解吸指标法，对于煤层中开挖掘进宜采用钻屑指标法、复合指标法或“R”值指标法；
1）综合指标法；
2）钻屑指标法；
3）复合指标法；
4）“R”指标法。

6岩墙揭煤应符合下列规定：

1）先行揭煤断面不宜超过30㎡，当隧道开挖断面较大时，应采用分部揭煤方式；

2）参加揭煤施工人员应佩戴自救器；

3）应加强通风管理，开挖面应有足够的新鲜空气；
5） 揭煤前应清理洞口和通风机房周围50m范围内一切火源；
6）揭穿突出煤层和在突出煤层中进行开挖作业时，应采取安全防护措施。安全防护措施主要有设置避难所、金属挡栏、反向风门、压风自救装置、隔离式自救器、远距离爆破等；
7）瓦斯突出工区大于500m时应设置避难所，避难所尺寸应满足最大避难人数和扩散通风的需求，可结合隧道横通道和洞室进行设置，避难所距最近的突出煤层不得小于300m；
8）隧道揭穿突出煤层和突出煤层的开挖掘进应采取远距离爆破安全防护措施，明确起爆地点、避灾路线、警戒范围，制定停电撤人等措施；
9）瓦斯突出工区在揭穿突出煤层爆破时，应停止工区内一切作业，切断洞内电源，撤出所有洞内人员至隧道洞口外20m，并应在隧道外起爆；
10）揭煤爆破 30 min 后，救护队员配戴呼吸机到开挖工作面对爆破效果、瓦斯浓度等进行检查，确认安全后通知送电，开动局部通风机。通风 30min 后，由专职瓦检人员检测开挖工作面、回风道等位置的瓦斯浓度，当洞内瓦斯浓度达到允许值时，方可允许施工作业人员进洞。

12.5.12 瓦斯隧道施工通风应符合下列规定：
1 瓦斯隧道的施工组织设计中，应编制全隧道和各工区的施工通风设计，并考虑各工区贯通后的风流调整和防爆要求，隧道施工的任何作业面不应存在通风盲区；
2 瓦斯隧道通风设施应保持完好，调节、迁移、拆除通风设施的工作，应由通风管理人员担任；
3 瓦斯隧道各开挖工作面应独立通风，不得任何2个工作面之间串联通风；
4 洞内供风量应通过计算确定，应按照同时工作的最多人数、最小风速、爆破排烟、内燃作业机械及瓦斯绝对涌出量分别计算，取其最大值，且每人供风量不得小于4m3/min；
5 瓦斯隧道的主风机应有2条独立的供电线路，并装设风电闭锁装置；
6 应配置一套同等性能的备用通风机，并经常保持良好的使用状态；
7 风机应采用防爆型，风管应采用抗静电、阻燃的通风管；
8 瓦斯隧道施工中，对瓦斯易于积聚的空间和衬砌模板台车附近区域，可采用空气引射器、气动风机等设备，实施局部通风的方法，消除瓦斯积聚；
9 临时停工地段不得停风，停风时应切断电源并设置栅栏与警告牌，人员不得进入；
10 隧道贯通后，应调整通风系统，检测瓦斯浓度，待风流稳定后方可恢复施工，并应继续加强通风，防止瓦斯局部积聚。
12.5.13 瓦斯工区应采用瓦斯浓度、风速/风量双控指标进行安全施工组织管理，瓦斯隧道施工应建立瓦斯检测制度，并遵循下列规定：

1 瓦斯隧道应采用瓦斯自动实时监测系统和人工检测相结合的瓦斯监测体系；

2 瓦斯自动实时监测报警系统设置应符合下列规定：
1）自动监控报警系统应具有故障闭锁、瓦电闭锁和风电闭锁功能；
2）自动监控报警系统应具有断电状态、馈电状态监测和报警功能；
3）自动监控报警系统的供电电源应取自被控开关的电源侧或者专用电源，不得接在被控开关的负荷侧；
4）自动监控报警系统应具备实时监测瓦斯浓度、实时上传监控数据的功能；
5）瓦斯隧道施工中，对瓦斯易于积聚的空间、局扇及电气开关附近、作业台车和作业机械附近及回风流中等位置均应设置自动监测传感器，各监测断面处自动监测传感器悬挂位置应能反应风流中瓦斯的最高浓度。
3 人工瓦斯检测配置应符合下列规定：
1）高瓦斯工区、瓦斯突出工区应同时配备低浓度光干涉式甲烷测定器和高浓度光干涉式甲烷测定器；
2）非瓦斯工区、微瓦斯工区、低瓦斯工区应配备低浓度光干涉式甲烷测定器；
3）当地层富含 H2S、CO、N2等有害气体时，应配备相应的气体测定器；
4）洞内工程技术人员、班组长、安全员、特殊工种等主要管理人员进入瓦斯工区应；
5）安全总监、安全监察工程师进入隧道，应携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪，瓦斯检查员进入隧道，应携带便携式光学甲烷检测仪；
4 所有工作面及通风效果不良地段都应纳入检查范围，并检查到顶部；
5 瓦斯浓度检查频次应符合下列规定：
1）低瓦斯工区每班至少检查2次；

2）高瓦斯工区每班应至少检查3次；

3）有煤与瓦斯突出危险的施工作业地段，瓦斯突出较大、变化异常的作业地段，应设专人经常检查；

4）长期停工后重新复工的作业面、隧道塌方后开始处理前应进行检查；
6 瓦斯检查员应执行瓦斯巡回检查制度，建立检查台帐，并执行日报制度；瓦斯日报应报送队长和技术主管审阅，并通报通风班长。瓦斯浓度达到或超过规定时，瓦斯检查员有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点；
7 安全主管部门应定期对瓦斯工区的瓦斯检测工作进行检查；
8 检测瓦斯用的仪器、设备应定期进行调试、校验，发现问题应及时处理。凡经大修的仪器，应经计量检定合格后方可使用。
12.5.14 隧道内非瓦斯工区和低瓦斯工区的电气设备与作业机械可使用非防爆型，其行走机械不得驶入高瓦斯工区和瓦斯突出工区；高瓦斯工区和瓦斯突出工区的电气设备与作业机械应使用防爆型；瓦斯隧道电器设备及机械应符合下列规定：

1 高瓦斯工区和瓦斯突出工区供电应配制两回路电源；工区内采用双电源线路，其电源线上不得分接隧道以外的任何负荷；采用单回路供电时，应有备用电源；备用电源的容量应满足通风、排水、自动监控等要求；
2 瓦斯工区内各级配电电压和各种机电设备额定电压等级应符合《铁路瓦斯隧道技术规程》的相关规定；

3 瓦斯隧道照明与电气信号设备应符合下列规定：

1）输电线路不得使用裸线和绝缘不良的导线；
2）高瓦斯隧道和煤与瓦斯突出隧道，照明电器应使用防爆型，开关应设在进风道或洞口；

3）矿灯充电房应离洞口50m以外；
4）瓦斯隧道内的电气信号，除信号集中闭塞外，应能同时发声和发光；

5）竖井、斜井主要井口绞车的信号装置应直接接在供电线路上，不应分接其他负荷；

6）隧道内的电话线路不得利用大地作回路。
4 瓦斯工区电器设备不应大于额定值运行；

5 瓦斯工区运输方式的选择应建立在完善的瓦斯监测、报警系统基础上，当采用无轨内燃设备导致洞内风速超过安全标准、洞内空气质量不满足卫生标准时，可采用蓄电池电力机车牵引的有轨运输设备，应符合下列规定：

1）高瓦斯工区及瓦斯突出工区有轨运输设备应采用矿用防爆型蓄电池电机车，低瓦斯工区的作业机械可采用非防爆型，但作业机械上应装设车载瓦斯检测报警仪，当瓦斯浓度超过0.5%时停止运行；
2）高瓦斯工区和煤与瓦斯突出工区无轨运输的挖掘机、装载机、运渣车、运输车、混凝土罐车、混凝土泵车等作业机械应采用防爆型，低瓦斯工区的装运机械可使用非防爆型，但低瓦斯工区应安装车载瓦斯自动监控报警与断电系统的防爆装置，当瓦斯浓度超过0.5%时，应停止运行。

12.5.15 瓦斯隧道防火应符合下列规定：
1 洞口20m范围内不得火源； 
2 洞内不得产生高温和发生火花的作业，洞内不得进行电焊、气焊、喷灯焊等作业，确需用焊时应有相应的安全措施；
3 洞内不得使用可燃性材料搭设临时操作间和休息室，暖风道、压入式通风的风洞应采用不燃性材料砌筑，并应至少装设2道防火门； 

4 在有自燃倾向的煤层中施工时，应事先制订专项的安全措施，预防煤层自燃；
5 瓦斯工区应在洞外设置消防水池和消防用砂，水池中应经常保持不少于200m3储水量，并保持一定的水压；
6 瓦斯工区内应设置消防管路系统，并每隔100m设置一个阀门，作业区内设置灭火器及消防设施，并保持良好状态；
7 洞内发生火灾时，应根据火灾的性质、灾区通风和瓦斯状况，立即采用一切可能的方法直接灭火；
8 当洞内火灾不能直接扑灭时，应封闭火区，直到经过取样分析，确认火灾已经熄灭后方可启封。启封火区应逐段恢复通风。当测出风流中含一氧化碳或有其他复燃征兆时，应立即停止向火区送风，并重新封闭火区；
9 启封火区和火区初期恢复通风的工作应由专业的救护队负责进行，火区内风流所经过的巷道内的人员应全部撤出；
10 启封火区完毕后3d内，每班由救护队检查通风工作，并测定水温、气温和空气成分，确认火灾完全熄灭，通风等情况良好，方可恢复施工。
12.5.16 瓦斯隧道救护工作应符合下列规定： 

1 瓦斯隧道应备有急救和抢救设备，并指定专人保管，经常保持其良好状态，急救和抢救设备不得挪用；

2 高瓦斯和瓦斯突出工区应配备救护队，在事故发生时非救护队成员不得进洞抢救；

3 救护队应在统一指挥下开展抢救工作，不得个人单独行动；
4 事故处理救护基地，应设在安全区附近新鲜风流中的安全地带。
12.5.17 瓦斯工区进洞人员应遵守下列安全规定：
1 进入瓦斯隧道的人员应在洞口登记，并接受安全检查；
2 不得穿着易产生静电的服装进入瓦斯工区；

3 进入瓦斯突出工区的作业人员应携带个人自救器。

12.6  岩 爆

12.6.1 岩爆隧道施工应对开挖工作面前方的围岩特性、水文地质情况等进行预测、预报，确定岩爆等级。

12.6.2 中等以上岩爆隧道应采用凿岩台车、混凝土喷射机械手等机械为主的施工方法。
12.6.3 中等岩爆地段，应在隧道开挖断面轮廓线外10～15cm范围的边墙及拱部，钻设注水孔，并向孔内灌高压水，软化围岩，加快围岩内部的应力释放。

12.6.4 强烈岩爆地段，应采用即时受力锚杆，同时挂设钢筋网或柔性防护网，防止岩爆落石。应在开挖工作面上钻应力释放孔或掘进小导洞，使岩层中的高地应力部分释放，再进行隧道的开挖；应采用超前锚杆预支护，锁定开挖面前方的围岩。

12.6.5 岩爆隧道的施工应符合下列规定：

1 开挖循环进尺应根据岩爆地段的具体情况控制，并不应过大；

2 采用光面爆破或预裂爆破技术，使隧道周壁圆顺，降低岩爆发生的强度； 

3 应在在拱部及边墙布置预防岩爆的短锚杆，并挂网喷射纤维混凝土。
12.6.6 隧道施工中，一旦发生岩爆，应立即采取下列处理措施：

1 应立即停止作业，人员撤离至安全地带；

2 增设摩擦式锚杆（不能替代系统锚杆），锚杆应装垫板；
3 及时增喷纤维混凝土，厚度为5～8cm；

4 施工机械重要部位应加装防护钢板，避免岩爆弹射出的岩块伤及作业人员和砸坏施工设备。

12.7  膨胀性和挤压性围岩  

12.7.1 膨胀性围岩浅埋地段，地表低洼集水处应封堵、引排措施，防止集水。
12.7.2 膨胀性和挤压性围岩隧道开挖应符合下列规定：
1 尽量采用机械、人工等非爆破开挖方式，减少对围岩的扰动；

2 采用钻爆法开挖时，应控制开挖循环进尺和爆破振速，同时应确保开挖断面轮廓圆顺；
3 开挖后应及时进行支护，封闭暴露的岩体，施作临时仰拱或横撑，支护应尽早封闭成环。
12.7.3 膨胀性和挤压性围岩隧道支护应符合下列规定：

1 应根据设计和监控量测数据确定预留变形量，防止初期支护侵入限界；

2 初期支护应做到“先放后抗、先柔后刚”，并可分层施作、逐层加强；

3 膨胀性围岩隧道开挖后应尽快初喷混凝土封闭岩面；

4 初期支护应与围岩密贴，保证初期支护与围岩同步受力和变形。

12.7.4 应控制施工用水，加强施工用水管理，防止岩面被水浸泡。

12.8  黄 土

12.8.1 黄土隧道洞口及地表水处理应符合下列规定：
1 进洞前应按设计做好洞顶、洞门及洞口的防排水系统，排水沟应进行铺砌，防止地表水下渗；

2 洞门施工应在雨季前完成；
3 对地表冲沟、陷穴、裂缝等应采取回填夯实、填土反压、改变地表水径流等措施，’避免地表水下渗影响结构安全；

4根据情况采用井点降水等措施将地下水位降至隧道仰拱底部1.5m以下。

12.8.2 黄土隧道的开挖应符合下列规定：
1 黄土隧道应采用机械和人工配合的开挖方式，并控制隧道超挖；

2 施工中应重点监控垂直节理，必要时应采取措施，防止塌方事故发生；

3 根据隧道断面、地质情况应采用台阶法或分部法开挖，应控制开挖循环进尺并及时封闭成环；

4 在半岩半土层的隧道爆破时应对拱脚进行加固，同时控制爆破振速，减小爆破对围岩和拱部初期支护的扰动，防止塌方和掉拱；

5 墙脚、拱脚等隅角处应预留不小于30cm用人工开挖，不得超挖；

6 湿陷性黄土隧道施工过程中应采取措施防止基底积水；
7 施工中当发现突水、变形异常等不安全因素时，应暂停开挖，加强临时支护，调整施工方案。

12.8.3 黄土隧道初期支护、二次衬砌施工应符合下列规定：
1 开挖后应立即对喷射混凝土封闭岩面，并及时施作锚杆、钢筋网及钢架；

2 应在拱脚设置测点，监测拱脚下沉的状态，并在钢架基脚或分部开挖基脚等处设置注浆锁脚锚杆（管）、钢垫板、大拱脚等措施，控制钢架沉降，防止坍塌；

3 锚杆施工应采用无水无尘成孔工艺；锚杆应采用药包式或早强砂浆式，各种锚杆应设置垫板；

4 临时支护应根据监控量测情况拆除，通过试验段确定一次拆除长度。

12.8.4 黄土隧道施工防排水应符合下列规定：

1 地层含水量大时，上、下台阶开挖工作面附近应开挖横向水沟，并采用管、槽将水引至隧道排水系统排出洞外，避免浸泡拱脚；

2 应控制施工用水，防止水浸泡黄土隧道基底。

12.9  冻土

12.9.1 冻土隧道洞口段在低温季节施工时应采取保温施工。

12.9.2 洞口边、仰坡的开挖应遵循“快开挖、快防护”的原则，力求缩短边、仰坡的暴露时间。

12.9.3 温暖季节，为避免冻融，洞身施工应采取空气调节措施，降低洞内环境温度； 开挖爆破后，应尽快用喷混凝土封闭围岩表面，控制围岩表层融化。

12.9.4 冻土隧道施工，应加快模筑混凝土衬砌速度，确保模筑混凝土衬砌紧跟开挖工作面。

12.9.5 冻土隧道施工中，应采取有效的防排水和隔热保温措施，防止隧道冻胀破坏。
12.9.6 在高原隧道施工时，应根据高原的实际情况，采取合理的通风及供氧方式，选择合适的通风及供氧设备，合理安排作业时间，保证隧道施工人员的健康与安全。
12.10  高地温
12.10.1 高地温极易恶化隧道作业环境，严重威胁施工人员健康和安全；影响隧道施工材料的选取和混凝土的耐久性；产生附加温度应力可能引起衬砌开裂，影响隧道的稳定性；导致机械设备工作条件恶化，效率降低、故障增多等风险；施工前应制定针对性措施和应急预案。
12.10.2 高地温隧道应加强探测和超前地质预报，探明热源，编制高地温专项安全技术方案并进行交底，应包括隧道洞内空气降温，高温热水处理，人员防护，设备保养等。
12.10.3 高地温隧道应进行风温预测计算，超温地点应有降温措施，并加强温度监测；隧道内温度超过28℃时，应采取加强通风、洒水等措施降低环境降温，并采取相应的防护措施。
12.10.4 应根据地温赋存状态，进行高地温预案设计。水热型地热可采用帷幕注浆、局部径向注浆、疏流排水等措施，防止大量热量传递进入洞内，并采用加强通风、隔热、冷水（冰块）等方式进行降温；对干热岩型地热可采用加强通风、洒水喷雾、冷水（冰块）、机械制冷等措施降温。
12.10.5 高地温长大隧道内尽量选取横洞（斜井）作为辅助坑道施工，将高地温隧道划分为若干段，以利高地温处理和降低施工难度。
12.10.6高地温隧道应通过优化配合比、加强养护等措施防止初期支护开裂破坏；高地温隧道初期支护喷射混凝土时，可掺入高效引气剂隔绝高温围岩。
12.10.7 高地温隧道应采取措施防止二次衬砌结构开裂，可通过优化配合比、采用高炉矿渣水泥、在混凝土中掺入降低干燥收缩的材料、缩短混凝土衬砌一次浇筑长度、衬砌内表面布设钢筋网、设置诱导缝、覆膜养护、保湿养护、延长洒水养护时间（28d）、埋置冷却管等措施，防止高地温隧道衬砌结构开裂破坏。
12.10.8 钻爆作业时，应保证孔内岩体温度低于炸药安全使用温度，当通风、洒水等措施难以降低孔内温度时，可采取向炮孔内注冷水、炮孔冷却循环系统等措施降低孔内温度，并集中快速装药，在温度回升到临界温度前完成爆破作业，以达到火工品的使用安全，降低高地温爆破施工安全风险。
12.10.9 高地温隧道应通过施工风温计算，确定高地温隧道散热所需的通风量；在通风量计算时，应尽量加大洞内风速，确保洞内风速不小于0.3m/s，使人感觉相对舒适；并通过减少风阻、防止漏风、加强通风管理，通风软管出风口距掌子面不大于10m，加强通风管理等措施加大进风量，以降低高地温隧道洞内施工环境温度。
12.10.10 应采取措施降低高地温隧道工作面温度，当采用隔绝热源、加强通风、喷雾洒水等非人工制冷措施不足以消除热害时，应采用空调系统、冰块等人工制冷措施降低作业面温度。

12.10.11 高地温隧道应根据隧道内高温程度、劳动强度和劳动效率，确定合理的劳动工作时间；禁止有高血压、心脏病的患者及循环器官有异常的人员参加劳动，同时配备医务人员进行热痉挛症、热虚脱症和热射症等中暑症的防治工作；高地温环境隧道作业人员应采取有效的个体防护措施，正确佩戴和使用个人防护用品，确保高地温隧道施工人员的健康和安全。
12.10.12 高地温隧道应加强对施工机具的保养和维护，采取喷雾洒水降温、水箱内加注冷水并投放适量冰块、加强行车路面的洒水降温等措施，防止施工机具因为高温造成的发动机功率下降、制动性能减弱、爆胎等故障；驾驶室内搁置冰块，配合设备的空调系统等降温措施为操作人员创造舒适的工作条件；增加自卸汽车的配置数量，减少汽车在洞内的作业时间，加强机具的保养，确保设备运转正常。
12.10.13 高地温隧道施工应加强洞内外温度监测，并按有关规定对洞内有害气体进行检测。
13 辅助坑道
13.1 一般规定

13.1.1 辅助坑道施工作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 辅助坑道及交叉口施工方法不当，支护强度不足，导致失稳坍塌；

2 抽排水设备配置不足，导致水淹坑道；

3 斜井运输车辆超速、超载、超限、制动失效导致车辆伤害；

4 有轨运输轨道维护不到位、调度指挥不当，监控系统失效；
5 竖井提升系统信号和制动失灵、井口坠物伤害。
13.1.2 辅助坑道井口周边的截水、排水系统和防冲刷设施应在开挖前妥善规划，尽早完成。斜井洞门、竖井锁口圈应及早施作。

13.1.3 辅助坑道洞口周边危石及松土应清除或防护，边仰坡开挖不应采用深孔爆破和松动爆破。
13.1.4 交叉口施工应编制专项施工方案，报批后方可实施。

13.1.5辅助坑道完工后应按要求做好排水、加固或封闭，并完善安全防护措施。

13.1.6辅助坑道复绿应符合环境保护和水土保持的有关规定和设计要求。

13.2 斜井

13.2.1 斜井施工应根据斜井出水量进行抽排水设计，配置满足抽排水需要的设施和设备。长大斜井应制定专项抽排水方案及应急预案，并经有关单位评审。

13.2.2 存在突涌水风险的斜井应设置备用电源、抽水机和排水管，并保证能随时切换。
13.2.3 斜井运输应制定运输调度管理制度，在正洞交叉口设置反光镜及限速标志，并设专人指挥。

13.2.4 大坡度斜井安装钢架时应采取专门稳固钢架的措施，及时施作纵向连接，防止钢架倾倒。
13.2.5 作业平台、衬砌台车应配有制动装置，防止移动时发生溜滑，就位后应及时锁固。

13.2.6 斜井无轨运输道路应符合下列规定：

1 大坡度斜井应每隔一定距离设置长度不小于30m的平坡段；
2 单车道的斜井，每隔一定距离应设置一处会车道，其长度应满足安全行车要求；
3 斜井内运输道路应当硬化，并设置防滑措施。

13.2.7 斜井无轨运输车辆应限速行驶,进洞重车不得大于8km/h，轻车不得大于15km/h；出洞爬坡不得大于20km/h。
13.2.8 斜井无轨运输，洞内、外应设各种安全设施和警示标志，并应符合下列规定：

1 洞口应设限高设施，洞内作业平台应满足最小行车限界要求，并设置明显的警示标志；
2 在洞内的集水坑、变压器、紧急避险处应设置防撞隔离栏和灯光警示标志；
3 每隔一定距离应设置缓冲防撞安全岛，作为车辆制动失灵时的安全应急措施。

13.2.9 斜井运输车辆每班使用前应对制动系统进行专项检查，确保制动有效。

13.2.10 斜井有轨运输应在井口设挡车器；斜井长度超过100m时，应在井口下20m和距井底60m处设置挡车器；长大斜井应每隔100m和接近井底时在轨道上设置防溜车装置。并专人管理

13.3.11 斜井有轨运输应设信号联络系统和监控系统，提升、下放与停留应有明确的声光信号规定。
13.3.12 斜井有轨运输牵引速度不得大于5m/s，接近洞口与井底时不得大于2m/s，升降加速度不得大于0.5m/s。

13.2.13 斜井提升设备应安装防止过卷装置、防止过速装置，提升卷扬机应装设深度指示器。
13.2.14 斜井施工使用的钢丝绳应符合下列规定：
1 提升用的钢丝绳应每天检查1次，每隔6个月检验1次；
2 钢丝绳的安全系数和检验要求应符合《起重机安全规程》的规定；
3 钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀、麻坑等损伤时，不得用作升降人员；
4钢丝绳锈蚀严重，点蚀麻坑形成沟纹，外层钢丝松动时，应当更换。

13.2.15 斜井有轨运输施工不得人员乘坐斗车、矿车，垂直深度超过50m的斜井应配备运送人员的车辆，并应符合下列规定：
1 运人车辆应设顶盖和防坠器，防坠器应具备手动和自动操作功能；
2 运人列车应设车长，车长应坐在最前排，手动防溜车装置应装在车长座位旁；
3 每班运人前，应检查车辆连接装置、保险链及防坠器，并应先放一次空车验证安全状况；
4 运人车辆不得超员，乘员及车载工具不得超出车厢；
5 运人车辆应安装有向卷扬机司机发送紧急信号的装置。

13.3  竖井

13.3.1 竖井井口应设防雨设施，并应完善周边排水系统，井口周围应设置临边安全防护设施。
13.3.2 竖井井口、井底应设联络信号系统，竖井口防雨棚和井架应安装避雷装置。
13.3.3 竖井围护结构施工前应检查施工机具的安全性，施工过程中应确保设备稳定。
13.3.4 竖井掘进前应完成锁口圈施工，开挖应至上而下分层进行，并及时支护。
13.3.5 竖井每次钻爆作业后，应检查支护和支撑体系有无受损。
13.3.6 竖井施工过程中发现落石、支撑异响、突涌水时，应立即撤离井下作业人员。

13.3.7 竖井开挖过程中应视情况采取注浆止水等措施控制地下水，并应设集水坑和抽排水设施。

13.3.8 竖井衬砌结构施工，应对模板支架体系进行专项设计并检算；模板支撑体系安装完成后应组织验收。
13.3.9 竖井提升机械的使用应符合下列规定：
1 提升机械安装完毕后应经具有专业资质的检测机构验收合格，并出具安全检验合格证书，方可投入使用；
2 提升机械不得超负荷运行，并应有深度指示器和防止过卷、过速、超载、防坠、松绳等保险装置；
3 提升用的钢丝绳和悬挂使用的钩、链、环、栓等连接装置，其安全系数应符合相关规定；使用前应检验合格后方可安装，使用中应定期检查、维修和更换。

13.3.10 竖井应设置人员上下步梯，当竖井深度超过30m时应设专门的载人电梯，载人电梯应符合特种设备管理的相关规定。
13.4 平导及横洞
13.4.1 平导及横洞开挖应根据围岩级别、断面大小合理选用开挖方法；当平行导坑与正洞的距离较小，采用钻爆作业应控制爆破振速。
13.4.2 平行导坑应超前于正洞开挖，超前距离应不小于其与正洞之间的净距。

13.4.3 平行导坑的横通道施工，开挖前应先加固交叉口，并加强变形监测；当横通道开挖作业面与正洞的距离小于10m时，采用钻爆作业应减小循环进尺、调整爆破参数、控制爆破振速。
13.4.4 平行导坑横通道的位置应选择地质条件相对较好的地段设置，与设计不一致时，应履行变更程序。

13.4.5 平导及横洞应设完整通畅的排水系统，并应与正洞统筹考虑。

13.4.6 平导及横洞运输应建立统一的运输指挥管理制度，设专人指挥，交叉口处应设置反光警示镜及限速标志。

13.4.7 平导及横洞施工应加强施工照明和施工通风管理，保证洞内视线和通风效果良好。

13.5交叉口
13.5.1 交叉口应设置在围岩地质条件较好地段，与设计不一致时，应履行变更程序。
13.5.2 交叉口在开挖前应核查围岩地质情况，必要时采取超前预加固措施；开挖后应及时支护，并加强监测，围岩差时应及早施作二次衬砌。

13.5.3 交叉口施工应先加固，后开挖；开挖前应检查围岩稳定情况，根据水文地质情况，临近交叉口一定范围内的正洞和辅助坑道初期支护均应加强，必要时设置混凝土衬砌。
13.5.4 辅助坑道进入正洞的门洞应设置门架或过梁。

13.5.5 辅助坑道进入正洞的挑顶施工，应采取小导洞开挖后逐步扩挖，必要时设置临时支护结构。

13.5.6 交叉口异型钢架的内外侧间距和位置应符合设计要求，确保交叉口异型空间结构的受力稳定。
13.5.7 交叉口进入正洞完成挑顶后，应先开挖一端，其掘进长度超过30m后方可开挖另一端正洞。
14  全断面隧道掘进机（以下简称TBM）施工

14.1  一般规定

14.1.1 TBM施工作业应考虑下列主要危险源、危害因素：
1 起重设备钢丝绳断裂、吊耳吊钩脱落、限位失灵、制动器失灵，作业半径超限；
2 设备运行和维护中人员防护不当；
3 通过软弱围岩、断层破碎带、突涌水、岩爆、大变形、小岩溶、膨胀岩、高瓦斯等特殊地段；
4 TBM刀具、刀盘、主轴承等失效；

5 施工运输指挥不当，信号故障，车辆制动失灵、超速、超载等。
14.1.2 以下关键工序应编制专项施工方案经审批后实施。
1 TBM始发、到达；
2 TBM隧道净距小于0.7倍D的并行（叠交）地段；
3穿越重要建（构）筑物、重要地下管线距离小于0.7倍D；
4 TBM穿越有害气体地层；
5 TBM穿越江河（宽度≥100m）；
6 TBM穿越运营铁路股道或地铁线路；
7 通过软弱围岩、突涌水、岩爆、小岩溶、膨胀岩、高瓦斯等特殊地质段；
8联络通道开挖。
14.2 施工准备
14.2.1 TBM预备洞、步进洞与出发洞的施工应按照本规程洞身开挖、支护与加固相关规定执行。
14.2.2 TBM组装场地应硬化，平整度和承载力应满足组装和步进要求。
14.2.3门吊（或桥吊）组装完成后，应进行试运行，验收通过后方可启用。
14.2.4 TBM及后配套大件起吊前，应对吊耳、吊具和钢丝绳进行验算校核，焊接的吊耳，应在吊装作业前对焊点进行探伤检测，无虚焊、漏焊。吊装作业应由专人负责指挥。吊装作业时，吊装应平稳，起吊速度不应过快，吊件不得长时间在空中停留。
14.2.5 TBM组装完成后，应对各项系统进行空载调试，经整机空载调试完成后方可组织动态验收。

14.2.6 TBM步进过程中各个移动部位应有专人观察，并及时和指挥人员沟通，由步进操作人员根据具体情况控制。
14.2.7 TBM后配套设备选型应满足隧道长度、转弯半径、坡度、列车编组荷载等指标的安全要求。
14.2.8 隧道内各个后配套系统应布置合理，机车运输系统、出渣系统、人行系统、配套管线在隧道断面上布置应保持相应的安全间距，不得发生交叉。
14.3 掘进
14.3.1 TBM始发用的始发台（护盾式TBM）、始发洞壁（开敞式TBM）应有安全计算书，且验收合格。
14.3.2 TBM应在起始段50～100m进行试掘进。始发掘进时，应以低速度、低推力进行试掘进，在了解设备对岩石的适应性，掌握TBM的作业规律后再适当提高掘进速度。
14.3.3 TBM掘进时应根据隧道的地质条件，选择合理的掘进参数或掘进模式。
14.3.4 TBM启动、掘进和停机等应按照TBM操作手册的程序操作。
14.3.5 TBM运行前，应发出警告信号，确认所有人员远离危险区域后方可按操作顺序开机启动。
14.3.6 TBM掘进过程中，应加强巡视检查，确保设备运转良好；应检查开挖面支护、仰拱块铺设、管片安装、渣车到位、皮带输送机正常、作业人员到位等情况，确保掘进正常。

14.3.7 开敞式TBM在撑靴回缩之前，后支腿与洞底应接触。TBM在重新撑紧期间，内机架的移动区域内不得有人。在后配套系统拖拉期间，拖拉油缸区域和后配套位移区域内不得有人。
14.3.8 对TBM设备进行保养和检修时应符合下列规定：
1 设备保养检修期间应挂设相应标识标牌，并设专人监护；
2 TBM及后配套设备的保养和检修工作应在机器停止操作时进行；
3 液压系统维修前，应关闭相关阀门并降压，应防止液压油缸的缩回和液压马达的意外运行；
4 电气系统维修前，应断开电气设备的开关，并防止意外重启；
5 对空气和供水系统进行维修作业时，应关闭相应阀门并降压；
6 刀盘、支撑等旋转部件区域维修作业前，应停止设备运行；
7 使用明火、电焊进行维修作业时，应有专人监护，附近不应有可燃物；当不能避开可燃物时，应使用阻燃物覆盖。
14.4支护与衬砌
14.4.1 开敞式TBM支护过程中，锚杆钻机、钢拱架拼装器、喷射机械手等设备回转半径下不得站人，设备抓举材料时应牢固可靠。
14.4.2 开敞式TBM支护和衬砌施工应满足本规程第8章和第9章有关规定的要求。
14.4.3 护盾式TBM拼装管片时，拼装范围内不得有人和障碍物。管片（仰拱块）拼装完成后，应及时对管片（仰拱块）背后进行充填豆砾石，并注入砂浆对豆砾石进行固结、密实。
14.5 到达掘进
14.5.1 TBM到达掘进前，应制定到达掘进施工方案，进行安全技术交底。
14.5.2 TBM到达掘进的最后50~100m应根据围岩的地质情况确定合理的掘进参数，减小推力，降低推进速度，并及时支护或回填注浆。
14.5.3 双护盾TBM到达段拼装管片后，应设置管片纵向拉紧装置。
14.5.4 TBM到达掘进，应增加监测的频次，及时通过监控量测掌握贯通面及附近围岩的变形和地表沉降的情况。
14.5.5 隧道贯通前，应做好出洞场地、洞口段的加固。贯通面前方区域应设置安全警戒，人员不得入内。
14.5.6 隧道贯通时应保持洞内外联络畅通。
14.6  拆卸
14.6.1 TBM的拆卸方式应根据实际情况确定，采取洞内拆卸或洞外拆卸并按正确的拆卸顺序进行。
14.6.2 洞内拆卸时，拆卸洞室应选择在围岩稳定，整体性较好的位置，尺寸应满足洞内吊装的工作条件，拆卸洞的施工应按照本规程第6章和第8章的规定执行。
14.6.3 洞内、洞外设备拆卸场地的地基应夯实、表面平整，强度应达到设备吊装时承载力的要求，并应在TBM贯通前完工。
14.6.4 TBM设备的拆卸应按制造厂商的要求进行，并应满足14.3.8条有关规定的要求。
14.6.5 TBM设备各部件的吊装作业应满足本规程14.2.3、14.2.4条规定的要求。
14.7  特殊地质条件下施工
14.7.1 TBM施工进入特殊地质地段前，应查明和分析工程地质和周围环境，制定专项施工方案和应急预案。
14.7.2 TBM在软弱围岩中掘进时，应按照下列要求进行作业：
1 应减缓掘进速度，必要时应先停机进行加固支护处理，再进行掘进；
2 应根据围岩坍塌的不同程度，采取不同的合理的支护方式；
3 开敞式TBM在软弱围岩中掘进，刀盘扭矩不应过大。换步时，撑靴的支撑位置应错开钢拱架及洞壁的破碎部位。当洞壁没有适合撑靴的位置或围岩强度太低时，应对洞壁撑靴处进行加固处理；
4 对富水软弱破碎围岩应采取加强排水的技术措施；
5 双护盾式TBM通过软弱围岩时，应减少刀盘喷水、降低刀盘转速和推力、减少单位时间内出渣量、不停机快速通过，防止塌方；还应安装重型管片、及时填充豆砾石并注浆，待通过后再进行固结注浆。
14.7.3 隧道施工中可能发生岩爆时，应遵循“以防为主，防治结合”的原则，对开挖面前方的围岩特性、水文地质情况等进行预测、预报。当发现有强烈岩爆存在的可能时，应及时研究施工对策措施。
14.7.4 TBM能通过的小岩溶地段，应按下列要求进行作业：
1 隧道通过小岩溶地区时，施工前应根据设计图、施工现场情况和超前地质预报，判断溶洞的状况，及时正确地制定施工方案；
2 在掘进过程中，应通过控制掘进参数控制掘进方向，减缓掘进速度，使刀盘受力均匀。
14.7.5 TBM通过膨胀岩地段，应按下列要求进行作业：
1 开敞式TBM施工时，应采用弹性软式透水管将水归入沟槽，引至洞内水沟。初期支护应采用喷射混凝土、钢筋网、锚杆、钢架等，必要时可采取钢筋纤维混凝土或加设钢筋网；
2 膨胀岩隧道的衬砌应在围岩变形基本稳定，变形速度小于0.5mm/d后施作。在衬砌混凝土强度达到设计强度的100％时，方可拆模；
3 护盾式TBM通过膨胀岩地段时，应迅速通过，减少停机时间。必要时，可使用扩孔刀具加大开挖直径，降低被卡风险。

14.7.6 TBM掘进期间，当隧道内瓦斯超过一定浓度时，应停止主机作业，强制执行二次通风系统工作等保护程序。
14.8  施工运输
14.8.1 机车牵引能力应满足隧道最大纵坡和运输重量的要求，运输便道或轨道承载力应满足车辆荷载要求。

14.8.2 机车行驶时应符合下列规定：
1 加强线路信号管理，确保信号准确无误；
2 开车前，应前后检查，各类物件放置稳妥、捆绑安全，运输不得超载、超宽和超长；
3 机车在启动和行驶过程中，应启动警铃、电喇叭等警示装置。同时，应注意机车行驶中的动态；
4 应限制机车行驶速度，机车通过道岔时行驶速度不得超过5km/h，通过其他洞段时行驶速度不得超过15km/h，机车在进入和离开后配套台车时应鸣笛，且减速慢行；
5 扳道员应保证扳道过程中不出差错；
6 应派专人负责养护轨道。轨道应平顺，钢轨与轨枕间应固定牢靠；轨枕和轨距拉杆应符合安装规定；
7 机车行驶中，司机、调车员不得将身体任何部位伸出限界外；
8 机车长距离运输会车时，轻车应避让重车；
9 运输作业结束后，应将机车停放至指定位置，并应将机车制动，拔下启动钥匙并锁闭驾驶室门，采取防溜车措施。
14.8.4 采用皮带输送机出渣时应符合下列规定：
1 皮带输送机机架应坚固；
2 应按皮带输送机的使用与保养规程定期对皮带输送机的电器、机械、液压系统进行检查、保养与维修；
3 应设专人检查皮带的跑偏情况并及时调整；
4 启动皮带输送机前，应发出声光警示。空载启动后，应检查各部位的运转和皮带的松弛度，如无异常，在达到额定转速后，方可均匀装料；
5 皮带输送机在运转中不得进行修理和调整。作业人员不得从皮带输送机下面穿过或跨越皮带；
6 皮带两侧应加设挡板或栅栏等防护装置。运料中应及时清除皮带上的粘连物；
7 停机后要关闭电源。
14.8.5 TBM施工运输还应满足本规程第7章有关规定的要求。
15  盾构施工

15.1  一般规定

15.1.1 盾构施工作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 吊装作业钢丝绳断裂、吊钩脱落、限位器失灵；

2 始发或接收盾构工作井端头地层未加固或加固失效；
3 掘进参数选择不当，开挖面失稳，地表下沉；
4 通过浅覆土地层、小净距、小半经曲线、大坡度、江河及下穿
既有建（构）筑物、地下管线、障碍物等特殊地段；
5 盾构机刀具、刀盘、主轴承、密封等失效；
6 带压换刀；
7 施工运输指挥不当，信号故障、车辆制动失灵、超速、超载等；
8 有毒有害气体。
15.1.2 以下关键工序应编制专项施工方案，经审批后实施。
1 盾构始发、到达；
2 盾构隧道净距小于0.7倍D的并行（叠交）地段；
3 穿越重要建（构）筑物、重要地下管线距离小于0.7倍D；
4 盾构穿越有害气体地层；
5 盾构穿越江河（宽度≥100m）；
6 盾构穿越运营铁路股道或地铁线路；
7 盾构通过浅覆土地层、小净距、小半经曲线、大坡度、上软下硬等特殊地质段；
8 盾构换刀；
9 联络通道开挖。
15.1.3 盾构设备大件吊装作业应由具有资质的专业队伍实施。
15.2  施工准备
15.2.1 盾构施工前，应根据工程的水文地质条件、盾构类型、工作井围护形式、周围环境等因素，对盾构工作井端头地基进行合理加固。掘进前，应检测加固体的强度、抗渗性能，合格后方可始发掘进。
15.2.2 盾构设备吊装应符合下列规定：
1 起吊前，应确定合理的吊装方式。对吊具和钢丝绳的强度、地基吊装承载力、盾构工作井结构等应进行验算校核，并根据验算结果采取相应的加固措施；
2 吊装作业时，各大型部件应选择合理的吊点吊运，吊装应平稳，不得起吊速度过快和吊件长时间在空中停留；
3 吊装作业应由有资格的专业人员专人负责指挥。
15.2.3 盾构组装完成后，应对各项系统进行空载调试，然后再进行整机空载调试，并组织动态验收。
15.2.4 盾构后配套设备选型应满足隧道长度、转弯半径、坡度、列车编组荷载等指标的安全要求。
15.2.5 隧道内各个后配套系统应布置合理，机车运输系统、人行系统、配套管线在隧道断面上布置应保持必要安全间距，不得发生交叉。机车车辆距隧道壁、人行通道栏杆及隧道内其他设施不得小于20cm，人行走道板宽度不得小于50cm。
15.3  始发
15.3.1 盾构始发前应验算盾构反力架及其支撑的刚度和强度，反力架应牢固的支撑在始发井结构上。盾构反力架的整体倾斜度应与盾构基座的安装坡度一致。
15.3.2 盾构始发前应对刀盘不能直接破除的洞门围护结构进行拆除。拆除前应确认始发工作井端头地基加固与止水效果良好。拆除时，应将洞门围护结构分成多个小块，从上往下逐个依次拆除，拆除作业应迅速连续。
15.3.3 洞门围护结构拆除后，盾构刀盘应及时靠上开挖面。
15.3.4 盾构始发时应在洞口安装密封装置，并确保密封止水效果。盾尾通过洞口后，应立即进行二次补充注浆，尽早稳定洞口。
15.3.5 盾构始发时应采取措施防止盾构扭转和稳定始发基座。
15.3.6 盾构始发时，千斤顶分区推力应分布合理且不超过反力体系承载力，防止反力架受力不均而倾覆。
15.3.7 负环脱出盾尾后，应立即对管片环向进行加固和限位防止变形。
15.4  掘进
15.4.1 盾构应在起始段50～100m进行试掘进，掌握盾构掘进的适应性能和施工规律。
15.4.2 盾构掘进应根据不同的地质情况、施工监测结果、试掘进经验等因素选用合适的掘进参数。
15.4.3 土压平衡盾构掘进时，应合理控制合理的土仓压力及出土量，保证开挖面稳定。
15.4.4 泥水平衡盾构掘进时，应保持泥浆压力与开挖面的水土压力相平衡及排土量与开挖量相平衡。
15.4.5 土压平衡盾构开挖土体应保证良好的渣土改良效果和渣土流动机制，保证开挖面稳定，防止螺旋机喷涌。
15.4.6 盾构掘进时应控制姿态，推进轴线偏差应在相关规范允许范围内，减少纠偏。实施纠偏应逐环、少量纠偏，不得过量纠偏扰动周围地层。应防止盾构长时间停机。
15.4.7 盾构壁后注浆应符合下列规定：
1 应根据工程地质条件、地表沉降状态、环境要求和设备情况等选择注浆方式和注浆参数；
2 同步注浆和即时注浆应与盾构掘进同步进行，同步注浆的注浆速度应根据注浆量和掘进速度确定；
3 注浆压力应根据地质条件、注浆方式、管片强度、设备性能、浆液特征和隧道埋深等综合因素确定；
4 同步注浆和即时注浆的注浆填充系数应根据地层条件、施工状态和环境要求确定；
5 根据隧道稳定状态和环境保护要求，可进行二次补强注浆。二次补强注浆的注浆量和注浆速度应根据环境条件和沉降监测结果等确定；
6 应根据注浆要求进行注浆材料的试验和选择。可按地质条件、隧道条件和工程环境合理选用注浆材料。
15.4.8 盾构掘进过程中，应及时检查刀具和刀盘，发现过度磨损应及时更换刀具和维修刀盘。
15.4.9 盾构刀具检查和更换地点应选择在地质条件好、地层较稳定的地段进行。在不稳定的地层更换刀具时，应采取地层加固或气压等措施，开挖面稳定后方可进仓作业。带压进仓换刀作业应符合气压作业相关标准的规定。
15.4.10 在盾构掘进过程中需要对刀盘进行维修时，应对刀盘前方土体采取可靠的加固措施或施作竖井。
15.4.11 对盾构设备进行维修时应符合下列规定：
1 设备保养检修期间应挂设相应标识标牌，并设专人监护； 
2 液压系统进行维修作业前，应关闭相关阀门并降压，应防止液压油缸的缩回和液压电动机的意外运转；
3 电气系统维修前，应将系统关闭，并防止意外重启；
4 对空气和供水系统进行维修作业时，应关闭相应阀门并降压；
5 在刀盘、拼装机等旋转设备部件区域进行维修作业前，设备应当停止运转；
6 现场应配备完善的消防设备，使用明火、电焊进行维修作业时，应有专人监控，附近不应有可燃物；当不能避开可燃物时，应使用阻燃物覆盖。
15.5  管片制作及拼装
15.5.1 管片制作应符合相关安全规定，在预制场内使用行车转运管片，吊具应安全可靠，管片应放置稳当。
15.5.2 管片贮存场地应坚实平整，地基承载力应经过验算。每层管片之间应正确设置垫木，堆码高度应经计算确定，防止管片倒塌。
15.5.3 管片拼装中，应指定专门的拼装作业人员，技术人员应对拼装作业进行全程监控，确保拼装安全。
15.5.4 管片拼装时，举重臂与管片连接应使用专用保险销子并拧紧，管片拼装和吊运范围内不得有人和障碍物。每块管片拼装完成后，相应区域的千斤顶应及时伸出固定管片。


15.6  接收


15.6.1 盾构到达前应拆除洞门围护结构，拆除前应确认接收工作井端头地基加固与止水效果良好，拆除时应控制凿除深度。
15.6.2 盾构到达前，应在洞口安装密封装置，并确保密封止水效果。
15.6.3 盾构距到达接收工作井15m内，应调整掘进速度、开挖压力等参数，减少推力、降低推进速度和刀盘转速，控制出土量并监视土仓内压力。
15.6.4 隧道贯通前10环管片应设置管片纵向拉紧装置。贯通后，应快速顶推并迅速拼装管片。
15.6.5 隧道贯通前10环管片应加强同步注浆和即时注浆，盾尾通过洞口后，应及时密封管片环与洞门间隙，确保密封止水效果。
15.7  过站、调头及解体
15.7.1 盾构过站、调头及解体时应确保过站、调头的托架或小车有足够的强度和刚度。
15.7.2 盾构过站、调头应由专人指挥，专人观察盾构转向或移动状态。应控制好盾构调头速度，并随时观察托架或小车是否有变形、焊缝开裂等情况。
15.7.3 在举升盾构机前，应保证液压千斤顶可靠，千斤顶举升应保持同步，举升平稳。
15.7.4 牵引平移盾构应缓慢平稳，工作范围不得人员进入，钢丝绳应安全可靠。
15.7.5 盾构解体前，应关闭各个系统，并对液压空气和供水系统释放压力。
15.7.6 盾构解体时，各个部件应支撑牢固。高处作业应有可靠的安全保护措施。
15.8  洞门、联络通道施工
15.8.1 洞口负环拆除前，应对洞口采取二次注浆等措施，确保洞口周围土体强度和止水性能。
15.8.2 洞门施工应符合钢筋混凝土施工的有关安全要求。
15.8.3 联络通道施工应符合下列规定：
1 施工前，应对联络通道开挖范围及上方地层进行有效的加固；
2 拆除联络通道交叉口管片前，应对管片壁后土体和联络通道处管片进行加固；
3 隧道内施工平台在断面布置上应与机车运输系统保持必要安全间距，不得发生交叉；
4 联络通道的施工应按本规程第6章和第8章的规定执行。
15.9  特殊地段施工
15.9.1 盾构在浅覆土地段掘进前，应根据地质、水文条件与施工环境等判定其对环境的安全影响，并根据实际情况采取地基加固、设置抗浮或加载等处理措施。
15.9.2 相邻净距小的隧道施工前，应采取加固隧道间土体、对先建隧道管片壁后注浆、先建隧道内支设钢支撑等辅助措施，控制地层和隧道结构变形。后建隧道施工时，应控制掘进速度、土仓压力、出渣量、注浆压力等，减少对先建隧道的影响。
15.9.3 小半经曲线段隧道施工时，应制定防止盾构后配套台车和编组列车脱轨或倾覆的措施。
15.9.4 盾构下穿或近距离通过既有建（构）筑物、地下管线前，应符合下列规定：
1 应对该地段进行详细调查并评估施工对既有建（构）筑物、地下管线安全的影响；
2 应根据实际情况对受盾构掘进影响的既有建（构）筑物、地下管线的地基或基础进行加固处理；
3 应控制掘进参数，减少施工对既有建（构）筑物、地下管线的影响；
4 应加强既有建（构）筑物的沉降、倾斜观测。当发现有沉降、倾斜趋势时，应及时加固处理。
15.9.5 大坡度地段施工时，机车和盾构后配套台车应制定防溜措施。
15.9.6 江河地段盾构施工应符合下列规定：
1 应详细查明工程地质、水文地质条件和河床状况，设定适当的开挖面压力，加强开挖面管理与掘进参数控制，防止冒浆和地层坍塌；
2 应采用快凝早强注浆材料，加强壁后同步注浆和二次注浆；
3 下穿江河前，应对盾构密封系统进行全面检查和处理；
4 长距离下穿江河时，应根据地层条件预测刀具和盾尾密封的磨损，制定更换方案；
5 应采取措施防止对堤岸的影响。
15.10  施工运输
15.10.1 皮带输送机机架应坚固。启动皮带输送机前，应发出声光警示。空载启动后，应检查各部位的运转和皮带的松弛度，如无异常，在达到额定转速后，方可均匀装料。应设专人检查皮带的跑偏情况并及时调整。
15.10.2 机车行驶时应符合下列规定：
1 编组列车应有完整的连接装置、后视摄像装置，司机在开车前应检查连接装置、制动器及其他部件的完好性；
2 机车行驶速度不得大于10km/h；经过转弯处或接近叉道时，应限速5km/h；在靠近工作面100m距离内应限速3km/h，并打铃警示；车尾接近盾构机台车时，限速3km/h并减速慢行；下坡时应带制动；
3 机车在启动和行驶过程中，应启动警铃、电喇叭等警示装置。同时，应注意机车行驶中的动态；
4 开车前应前后检查，各类物件放置稳妥，捆绑安全，运输不得超载、超宽和超长；
5 轨道养护应有专人负责。轨道应平顺，钢轨与轨枕间应固定牢靠，轨枕和轨距拉杆应符合安装规定；
6 机车行驶，司机、调车员不得将身体任何部位伸出限界外。
15.10.3 工作竖井内应规定垂直运输的作业范围，在该范围内不得任何非作业人员进入。
15.10.4 钢丝绳、吊带等吊具应定期检查、更换。
15.10.5 盾构施工运输还应满足本规程第7章有关规定的要求。
15.11  换刀
15.11.1 盾构换刀应编制安全专项施工方案，带压换刀方案经评审后方可组织实施。
15.11.2 换刀作业实施前，应对换刀位置周边环境、水文地质条件、地质情况、地下管线、周边建（构）物等进行详细调查，并根据实际情况，对换刀区域地层、周边建（构）筑物、管线等进行预加固，保证换刀位置掌子面稳定和周边建（构）筑物、管线的安全。
15.11.3 开仓前，应在换刀位置地面布设监控量测点并取得初始值，开仓换刀期间严密监控数据变化情况，并及时调整换刀方案。
15.11.4 换刀作业前应对盾构土仓内氧气含量、有害气体含量进行检测，合格后方可进场实施换刀作业；换刀作业期间，应设置专人监护，定时检测土仓内氧气含量和有害气体含量，发现异常应立即撤出仓内人员并采取有效应对措施。
15.11.5 带压换刀还应执行以下规定：
1 带压换刀人员应身体健康且经过专业培训方可上岗作业。
2 带压换刀作业前，应对盾构各部位进行详细的检修，特别是空压机、呼吸气和工业气的相关进出气体设备，保证其工作正常；
3 带压换刀期间，仓内、外人员应保持有效联系；
4 严格控制进仓人员作业时间；
5 作业人员进仓前的加压和出仓前的减压过程应符合国家相关标准。
16  应急管理

16.1  一般规定

16.1.1 铁路隧道应急救援应建立企业救援与地方救援相结合、现场救援与专业救援相结合、现场自救与外界救援相结合的抢险救援体系。

16.1.2 参建各方应建立应急组织机构及预警、指挥系统，指定专门的管理部门和人员负责应急救援预案管理工作。

16.1.3 建设各方应先进行事故风险评估和应急资源调查，再根据施工实际情况编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立应急预案体系。

16.1.4 应急预案编制应符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）的相关规定。

16.1.5 建设各方应按照应急预案建立应急救援队伍，配备救援人员和机械设备，储备应急救援物资。
16.1.6 建设各方应对先关人员进行应急救援相关知识和技能的培训、教育，并按规定组织和实施应急演练。

16.1.7 高风险隧道集中的铁路项目，建设单位应结合项目风险特点，协调配置全线应急资源，并组织专家论证。
16.1.8 施工单位应与附近医院、消防队，临近施工队伍及其他救援组织建立正式的互助协议，并做好相应的安排，确保在应急救援中及时得到外部救援力量和资源的援助。

16.1.9 隧道施工时设专人管理救援机械设备和物资，对配备的应急救援机械设备、监测仪器、堵漏和清洗消毒材料、交通工具、个体防护设备、医疗设备和药品、生活保障物资等，应进行定期检查、维护和更新，确保应急救援物资和设备能随时投入使用。

16.1.10 隧道施工应事先规划逃生路线，按规定设置逃生通道、避难和急救场所，避难处应准备足够数量的逃生设备、救护器械和生活保障品等。

16.1.11 在软弱围岩及大变形隧道施工段应设置逃生管道。逃生管道纵向连接采用可靠连措施，防止管道脱落。
16.1.12 隧道内交通道路及开挖作业等重要场所应设置安全应急照明和应急逃生标志，应急照明应有备用电源并保证光照度符合要求。

16.1.13 隧道施工期间各施工作业面应安装警报装置，警报装置的设置应符合下列规定：

1 设置警报设备的场所，应有应急照明，并在停电时能够识别；
2 使用电源的警报设备应配备备用电源；
3 警报设备应采用手动警报设备、自动警报设备、旋转灯、广播设备用的扩音器及其它警报设备，组合使用，互为备用，保证其性能可靠。

16.1.15 隧道施工期间通信系统应保证畅通，必要时应采用远程监控系统，及时掌握现场情况。同时应满足下列要求：

1 应在现场各应急组织相关部门、洞口值班室、开挖工作面及其它必要的地方设置通信设备；

2 使用带电源的通话装置应配备备用电源，保证停电时不影响使用；
3 通信设备应采用洞内有线电话，并保证其性能可靠。

16.1.16 按规定定期组织应急预案演练。演练前应结合施工环境改变和以往演练的情况制定计划，演练后应及时评审，并不断改进和完善应急救援体系。

16.1.17 隧道内所有施工作业人员应经过应急救援培训。应急救援培训应包括下列内容：

1 了解潜在危险的性质和对健康的危害；

2 熟悉应急救援程序；

3 掌握必要的自救及互救知识；
4 了解预先指定的主要及备用逃生路线、集合地点及各种避难急救场所位置；
5 了解各种警报含义，掌握警报设备、通信装置、避难器具等的使用方法。

16.1.18 不得盲目进行救援，应在保证救援人员的安全的前提下开展应急救援工作。
16.2  应急救援        
16.2.1 当隧道施工中发生险情时，应迅速作出判断，确定相应的响应级别，并按响应级别启动应急救援程序，同时根据下列各项要求，迅速开展事故的侦测、警戒、疏散、人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

1 值班人员和安全负责人应立即通过警报装置通知隧道内所有作业人员紧急撤离；
2 现场最高管理者应负责指挥疏散撤离，各级相关人员应坚守岗位，保持通信畅通，及时反馈人员撤离及险情出现情况等信息；

3 按规定应及时上报地方政府和相关部门，并做好相关配合工作；

4 现场应采取警戒和隔离措施，防止其他人员进入危险区域，避免灾害损失扩大；
5 进行事故原因分析，保证应急救援安全，防止发生次生灾害，并注意保护事故证据；

6 制定相应的预防措施和工程处理措施，上报建设、设计、监理和相关单位，按批复的方案对事故进行救援。

16.2.2 隧道灾害应急救援应按图16.2.2所示的工作程序进行。

[image: image2.png]REHH

v

SRR BN

L]

(BRI |, BERE

¥

BRAR,. EAARGT BEREED

>

IREF SR , EAEER HE

v
VEERHEGUR, AN

WEARITRSER

¥

HERFAENRRLE

¥

SEERIETIR

¥

R RTRBREAR

¥

METTRRSE

¥

SHETTRIORSE

¥

IR RIRER

¥

R





图16.2.2  隧道灾害救援工作程序
16.2.3 隧道内发生瓦斯燃烧、中毒、爆炸险情后，应采取下列措施：

1 立即切断洞内所有施工及照明线路电源；
2 立即停止施工，作业人员全部撤出，同时清点施工人数，确认人员伤亡情况；

3 立即报告应急抢险领导小组，并及时上报相关单位；
4 派专人封锁现场，防止无关人员进入危险区域；
5 事故处理救护基地，应设在安全区通风良好的安全地带；
6 应急抢险救援指挥组织人员现场勘察，立即对遇险、受伤人员组织急救；
7 非救护队成员不得进洞抢救。救护队在执行任务前，应了解事故性质，并制定侦察工作的安全措施，方可进入事故区进行侦察。救护队应在统一指挥下开展抢救工作，个人不得单独行动；

8 可供临时处置的供氧呼吸机、清洗器具、急救箱、担架等医药卫生设备及时到位；
9 救助受困人员至安全地带进行现场救护，并尽快将受伤人员就近转送医院进行治疗。
16.2.4 隧道内发生突涌水险情后应采取下列措施：

1 突然遇到大面积渗漏水时，应即令工人停止工作，撤至安全地点。同时应对出水部位、水量大小、变化规律、水的浑浊程度等进行观测记录，采取必要的防护措施；
2 在爆破作业后突然发生特大涌水，当洞内设有防水闸门时，作业人员应立即启动报警系统，关闭防水闸门，按既定的逃生路线进行洞内人员和机械设备的撤离，并利用防水闸门处安设的抽水机对突涌水段进行抽排水；当洞内未设防水闸门时，作业人员应按既定的逃生路线立即撤出；
3 在开挖作业过程中发生特大突涌水，开挖工作面人员应立即沿逃生路线迅速向洞外或避难所撤离，当涌水量较大时，人员可利用事先准备的救生圈、皮划艇等进行逃生。其他人员应立即启动报警系统，发出警报信号，迅速切断电源，启动应急照明；
4 立即报告应急抢险领导小组，并及时上报相关单位；
5 派专人封锁现场，防止无关人员进入危险区域；
6 突涌水保持稳定后，利用抽水设备进行排水。
16.2.5 当隧道发生塌方时应采取下列措施：

1 立即停止施工，作业人员全部撤出，同时清点施工人数，确认人员伤亡情况；

2 应按事故分级规定迅速向有关单位报告，并立即启动应急预案实施救援；

3 派专人封锁现场，防止无关人员进入危险区域；
4 当隧道塌方造成人员被困时，参建各方应在调查清楚塌方发生的部位、规模、被困人员避难位置等具体情况基础上，制定科学合理的救援方案，防止二次灾害发生；
5 尽快打通生命通道，利用生命通道或高压风管等与洞内被困人员进行联系，并向洞内供风、供氧、供应食物及药品等；

6 被困人员救出后应由专业医护人员进行救治。

16.2.6 当隧道内发生火灾时应采取下列措施：

1 及时迅速启动报警系统；
    2 起火初期，当火势不大，未对人与环境造成较大威胁时，应运用平时培训演练的技能，就近采用灭火器、水管等消防器材，尽可能地在第一时间将火扑灭；
    3 当火势失去控制时，应判明方向，迅速判断危险地点和安全地点，组织作业人员按逃生路线向洞外或附近避难所撤离；
4 立即报告应急抢险领导小组，并及时上报相关单位；

5 对遇险、受伤人员组织急救。

16.2.7 在可能发生自然灾害的地区施工时，应有计划地采取下列相应的措施：
1 收集历史气象和地质信息，并关注天气预报； 

2 可能发生自然灾害时，应立即停止施工，对施工现场进行警戒检查并采取防护措施；
3 自然灾害警报解除后，应确认作业条件安全方可进行作业；
4 大雨时隧道施工应注意下列事项：

    1）当洞口地质地形可能因降雨引发泥石流时，应采取加固措施；
2）机械设备应向安全场所转移或进行拆除，防止水淹、倾倒；
3）可能发生漫水、沉陷或垮塌的地方，应进行加固处理，并设警示标志。

5 在遇强风、暴风时，对各种大型机械应采取防止倾倒及滑跑措施，对临时设备、脚手架等应采取加固、拉结等保护措施；
6 大雪时隧道施工应注意下列事项：

1）施工设施不应设在可能发生雪崩的地点；

2）对相关道路和施工用地进行除雪，保护车辆及人员安全；

3）在道路、水路等地设置警示标志。

7 雷暴天气时，隧道施工用机械设备应按规定置雷电报警器和避雷针。当有雷击危险时，隧道洞内外应立即停止爆破作业，作业人员应退避到安全场所；
8 为防止地震和海啸造成的灾害，应关注预报信息，加强避灾演练。地震发生时，应迅速组织作业人员退避到安全场所。

16.2.8 应急救援工作和事故处置完成后，恢复施工前，应组织对作业现场进行全面安全排查，确认安全后再重新组织隧道施工。

《铁路隧道工程施工安全技术规程》
条  文  说  明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在问题，以及在执行中应注意的事项等予以说明。为减少篇幅，只列条文号，未抄录原条文。

3.1.1 建设单位在隧道工程发包任务应结合承包单位安全生产事故情况和施工管理水平，合理选择承包队伍；自身应建立健全有关安全生产组织机构、管理制度和办法，并明确各职能部门和管理人员的安全职责；及时向施工、监理单位提供工程地质、管线的有关资料，并按国家有关安全措施费的规定对费用专项列支、实报实销；作好勘察设计、监理、施工的协调管理工作，加强对风险隧道监控，督促检查施工现场安全生产工作，发现隐患，及时处理，不得拖延，确保隧道工程施工安全。 

3.1.2 隧道开工前，需对设计文件开展详细核对，本节只要求在核对设计文件时，对不良地质和特殊岩土地段的设计方案、地下管线、施工环境的预防措施、洞口位置及弃渣场位置等涉及施工安全的设计文件提出进行重点核对。

3.1.3~3.1.5 隧道按照设计施工，组成结构的原材料、半成品及构配件合格是隧道施工最基本的保证。

3.1.6 国家安全生产监督管理总局对有限空间作业进行了规定，隧道施工也有限空间作业的范畴，建立防坍、防火、防爆、防中毒、防窒息的相关责任制，配备相应设备和劳动防护用品。  

3.1.8建设各方按《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301中施工安全管理工作框图中规定的安全管理组织机构、安全资源配置、安全管理制度、安全管理目标、安全培训教育、专项施工方案、安全技术交底、应急预案、营业线施工、安全检查和处理反馈信息等工作内容，制定检查计划，组织自查，在开工前，建设单位对安全工作的情况组织检查，合格后方允许开工，施工过程中组织相关人员定期、不定期检查。检查项目根据施工安全管理工作框图主要内容结合隧道施工特点，在不同的施工项目和施工阶段，确定具体检查项目，因此，检查表未明确具体检查项目，根据实际情况增加或减少。检查情况要详细描述各检查项目事实情况，根据具体检查情况，确定书面检查整改通知的内容。

3.1.9 结合具体的检查情况，要在存在问题及整改要求中明确具体项目，存在问题部位、具体问题描述、整改要求等。整改措施由受检方根据存在问题制定针对的处理措施。并由检查方进行验证，验证方式可以采取现场验证、照片、电子信息等能准确反映问题得到处理的有效途径和方式。

3.1.10 对隧道工程实体存在和潜在的安全隐患要进行排查整改，杜绝对铁路运营安全造成影响。

3.2.1 安全培训作为安全生产管理的一项重要内容，要得到加强，尤其目前施工单位多采用劳务工形式，劳务工的安全知识较少，因此对项目安全培训的时间、内容等规定十分必要，以此促进安全意识的进一步提高，确保安全生产。
3.2.2 人的不安全行为是事故的主要因素，加强作业人员安全意识教育，是确保安全生产的主要途径，班前讲话可以让员工了解当班作业中存在的主要危险因素和注意事项，对减少施工作业中人的不安全行为能起到很好的作用。根据国外隧道施工安全管理的经验，外来人员进入隧道之前，应由项目部组织对其进行必要的安全培训，将进入隧道的有关安全注意事项和应急知识，隧道施工工程概况及施工进展等情况告知，防止意外事故的发生。
3.2.4 洞口设专人值班，随时掌握洞内施工人员情况，检查进出隧道人员防护用品的正确使用，违禁物品不得携带进洞。进洞人员一律穿戴具有明显标志的工装。动态管理制度应对进出洞人员实行登记、监控管理。

3.2.5 安全通道设置在隧道一侧，宽度不小于0.7m，用警示牌、安全标识等明示其位置，并设置必要的应急照明，实现人、机分流。

3.3.3 风险接受接受准则是指对风险可接受的程度，工程建设单位应组织制定，并会同参建各方共同执行。

3.4.1 风险评估主要是对风险进行辨识、估计和评价，是对风险辨识风险不确定性及评价风险影响程度的过程。
3.4.2 铁路隧道风险管理是将隧道建设过程中的各类风险降低至合理、可接受的水平。风险计划是风险管理的总体策划，其内容包括风险管理目标、组织机构、人员配备、工作流程、工作方法及成果形式要求等。风险辨识是对风险因素进行确认和分类，形成风险指标体系；风险估计是对各种各种风险发生的可能性及不利后果进行估算；风险控制是指降低工程风险损失所采取的处置对策或措施；风险后期评估是在工程竣工后开展的项目风险管理效果确认、评价和总结。
4.1.3 洞口各项工程是指进洞之前需完成的洞口土石方及与其相连的洞门和挡护墙、洞口排水系统等。相邻工程指洞口附近与隧道施工互有影响的工程，如洞口附近的桥涵及路基支挡建筑物等。故应通盘考虑、妥善安排，及早完成，以减少干扰，保证安全。

4.1.4 过去很多隧道为了争取早日进洞，洞口工程施工采用大爆破而发生边、仰坡剥落、坠石、坍塌甚至滑坡，对隧道施工安全及建成后的行车安全造成较大威胁，故作本条规定。

4.1.5紧临道路施工时设挡墙、防护网、挡板防护等相应防护措施；爆破作业时要对重要结构物进行覆盖，特别是紧临既有线进行爆破作业时需满足既有线行车要求并严格按运营单位批准的天窗作业时间进行作业，同时还要搭设防护栏并安设双层防护网，严防飞石击打既有线沿线设施。

4.1.8结合国内一些隧道进洞前因未施作抗滑桩、预应力锚索、防护网、管棚、预注浆等保证隧道洞口稳定的相关工程而导致隧道洞口发生溜坍或落石的案例，作出本条规定。
4.4.1 由于严寒季节洞门施工需按照冬季施工规则办理，既增加了工作量，效率又低，不如在严寒季节前施工方便（在南方温暖地区可不需受此限制）；洞口地质条件通常又都较复杂，特别是不良地质地段，在雨天进行洞口施工不易保证安全，故本条规定洞门应避开雨天和严寒季节施工。

4.4.2 洞门牢固、稳定才能保证洞口安全，当洞门基底地质条件不符合设计要求时，则要采取加固处理措施。洞门基础开挖完成后，基底的虚渣、杂物、积水、软层等要及时清除干净，超挖部分要采用同级混凝土与基础同步浇筑，以保证洞门基础的稳定性。
4.4.4 主要是为保证雨水不浸入坡面土体以防仰、边坡失稳坍塌，危及洞口安全而规定。
5.0.1 在隧道穿越山体过程中，经常遇到瓦斯等有毒有害气体。对瓦斯等有毒有害气体地段采取超前钻探方法进行地质预报时，存在一定的施工危害性，故将瓦斯等有毒有害气体作为主要危险源、危害因素考虑。
5.0.2 超前地质预报是一种科学的施工管理手段，也是确保工程施工安全与质量的重要环节，因此将它作为工序纳入施工组织管理，有利于施工标准化管理。在具体实施时，做到地质预报在先，施工根据预报成果确定施工方案。

超前地质预报的安全保障措施，包括超前预报如何保障施工的安全措施、进行预报中如何保障操作人员与仪器设备安全的措施等。

5.0.3～5.0.5 超前地质预报要根据说明表5.0.3进行地质复杂程度分级和确定预报方案。对地质复杂和较复杂的铁路隧道工程，选择有专业资质的超前预报队伍承担。因为他们无论从预报经验还是预报方法上都比较丰富与成熟，同时预报手段也较齐全，对提高预报的准确率、保证施工安全有利。

隧道超前地质预报要按下表进行地质复杂程度分级，确定重点预报地段，并遵守动态设计原则，根据实际预报中掌握的地质情况，及时调整隧道区段的地质复杂程度分级、预报方法和技术要求等。

说明表5.0.3  地质复杂程度分级表

	复杂程度分级

影响因素
	复杂
	较复杂
	中等复杂
	简单

	地质复杂程度（含物探异常）
	岩溶发育程  度
	强烈发育，以大型暗河、廊道、较大规模溶洞、竖井和落水洞为主，地下洞穴系统基本形成
	中等发育，沿断层、层面、不整合面等有显著溶蚀，中小型串珠状溶穴发育，地下洞穴系统未形成，有小型暗河或集中径流
	弱发育，沿裂隙、层面溶蚀扩大为岩溶化裂隙或小型洞穴，裂隙连通性差，少见集中径流，常有裂隙水流
	微弱发育，以裂隙状岩溶或溶孔为主，裂隙不连通，裂隙透水性差

	
	突水突泥程  度
	特大型突水（突水量>100000m3/d）、大型涌突水（突水量10000～100000m3/d）、突泥，高压水
	较大型突水（突水量1000～10000m3/d）、突泥
	中型突水（突水量100～1000m3/d）、突泥
	小型突水（突水量<100m3/d）、涌突水可能性极小

	
	断层稳定程  度
	大型断层破碎带、自稳能力差、富水，可能引起大型失稳坍塌
	中型断层带，软弱，中～弱富水，可能引起中型坍塌
	中小型断层，弱富水，可能引起小规模坍塌
	中小型断层，无水，掉块

	
	地应力影响程度
	极高应力（Rc/σmax<4），开挖过程中硬质岩时有岩爆发生，有岩块弹出；软质岩岩芯常有饼化现象，岩体有剥离，位移极为显著
	高地应力（（Rc/σmax=4～7），开挖过程中硬质岩可能出现岩爆，岩体有剥离和掉块现象；软质岩岩芯时有饼化现象，岩体位移显著
	—
	—

	
	瓦斯影响程  度
	瓦斯突出：瓦斯压力P≥0.74MPa，瓦斯放散初速度ΔP≥10，煤的坚固性系数f≤0.5，煤的破坏类型为Ⅲ类及以上
	高瓦斯：全工区的瓦斯涌出量≥0.5m3/min
	低瓦斯：全工区的瓦斯涌出量<0.5m3/min
	无

	地质因素对隧道

施工影响程度
	危及施工安全，可能造成重大安全事故
	存在安全隐患
	可能存在安全问题
	局部可能存在安全问题

	诱发环境问题的

程度
	可能造成重大环境灾害
	施工、防治不当，可能诱发一般环境问题
	特殊情况下可能出现一般环境问题
	无


注：Rc为岩石单轴饱和抗压强度（MPa）；σmax为最大地应力（MPa）。

由于超前地质预报技术的发展水平的限制，目前尚无一种方法能解决所有的工程地质预报问题的方法，同时预报环境受到的干扰因素太多，不同的物探方法对环境的要求也不尽相同，因此要求对位于区域地质条件复杂的隧道选用多种不同原理的方法，并对测得的资料进行综合分析、达到相互补充和相互印证，提高预报的准确率。

超前地质预报强调多种方法相互补充、相互印证，这并非要求所有的隧道工程项目都这样操作。对地质条件复杂和比较复杂的高风险隧道工程，为提高预报的准确率，避免预报盲区、杜绝灾害性事故的发生，根据地质复杂程度分级确定预报方法是非常必要的，在常规性预报的基础上再进行精细预报，提高预报的准确率；而对地质中等复杂和简单的隧道工程可仅由施工单位采取一二种常规方法承担超前预防。

5.0.6 进入隧道施工的所有人员都应进行安全教育，并要求熟练掌握相关安全操作规程，超前地质预报人员也不例外，在开展预报工作前对他们进行安全教育是十分必要的。

5.0.10  为保证开展瓦斯隧道超前地质预报作业人员的安全，故作出本条规定。
5.0.11 隧道通过矿山采空区时，为防止透水淹井事故发生，要仔细查明废弃矿巷与隧道的空间关系，为进一步有效处理提供决策依据。施工中可采取地质分析法、物探法、钻探法相结合进行综合预报，并要求采取精细预报，避免预报盲区。

5.0.15 对具有高水压突水的高风险隧道工程，超前地质钻孔预报是应进行的项目。这一工作通常由施工单位自己完成，但在操作的过程中应作好防突涌水预案，防止超前钻孔过程中因揭露高压大流量地下水发生安全事故，要保证在逼近异常带进行超前钻孔时，如一旦发现异常情况能完全做到操作可控，并能进一步采取有效措施处理。

在高压富水区实施超前钻孔时，为防止钻孔过程中揭穿高压水伤人，除在孔口牢固设置安全装置外，还应设置安全挡板，以防止突涌水发生时意外伤人，同时规定除操作人员外的其它人员不得进入危险区且操作人员应工作在钻机的侧向。

超前钻孔过程中发现有顶钻现象，常是一种比较危险的信号，通常预示前方可能有高压水（或压力瓦斯）存在，因此要作好钻孔过程记录，当发现该异常信号时应停止钻孔并立即报告，以便及时采取措施处理。

5.0.16地震波反射法预报要使用火工产品才能实现信号的采集，这就要求超前地质预报实施单位要具备爆炸物品的使用资质，操作人员要持有爆破员证；当预报单位或个人不具备资质时，要与工程施工单位签定协议，由施工单位具备资质的爆破人员协助完成该项工作，但爆炸物品的使用和管理要统一由施工单位负责，使用要遵守施工单位的相关制度和国家现行《爆破安全规程》的有关规定。

6.1.2与隧道地质条件、断面大小等条件相适应的开挖方法，在很大程度上决定了隧道开挖的安全。调查表明，由于开挖方法选择不当，造成隧道塌方，甚至发生安全事故现象所占比例较高。
6.1.3采用光面爆破或预裂爆破目的是减少超欠挖，同时减轻对围岩的扰动，有利于充分发挥围岩的自承能力；控制循环进尺，可减少一次同时爆破药量，也可减轻对围岩的扰动。当围岩完整时，在隧道拱部采用光面爆破的效果较好，而在侧壁采用预裂爆破的效果较好。

6.1.4 洞内施工场地狭窄，视线较差，为避免机械伤人，作此条规定。

6.1.5 采用人工开挖，一般是在地质条件差，容易掉块、塌方的地层中，而且作业人员较集中，为保证在紧急情况下人员的迅速撤离，作业人员应保持必要的安全操作距离，作业时应设专人指挥。

6.1.6隧道开挖过程中，开挖台架的强度、稳定性不够和四周未进行安全防护是导致作业人员高处坠落和被物体打击的主要原因，故作此规定。

6.1.9 隧道双向开挖接近贯通面时，隧道两个开挖工作面接近15m距离是根据隧道爆破时，一般情况下爆破力的影响范围。对于土质或岩层破碎的隧道，还要适当加大预留贯通的安全距离。

6.1.10 小净距隧道是指是指隧道间的中间岩柱厚度小于下表建议值的特殊隧道布置形式，因开挖爆破所产生的振动对相邻隧道有较大的影响，所以两洞开挖面要保持合理的纵向距离，长度不小于30m。

	围岩级别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ

	最小净距
	1.0×B
	1.5×B
	2.0×B
	2.5×B
	3.5×B
	4.0×B


注：B—隧道开挖断面的宽度（m）
6.2.1 隧道采用全断面开挖，爆破用药量较大，所产生的振动也较大，所以应控制一次同时起爆的炸药量和循环进尺，降低爆破震动对围岩的影响和确保开挖工作面的稳定。

6.2.2在隧道地质条件较差的情况下，一般采用台阶法或分部法开挖，但由于分部法开挖其初期支护不能尽早成环，也有一些弊病。目前国内外都有在隧道地质条件较差的隧道，通过对掌子面前方和周边围岩采用帷幕注浆、玻璃纤维锚杆等技术手段进行预加固后，实施全断面开挖，取得了成功。
6.2.3在施工中，由全断面法转换成其它开挖方法，在施工组织、施工进度、施工效率等方面都会受到一定程度的影响，施工单位往往抱有侥幸心里，结果造成隧道塌方甚至发生安全事故，因此一旦隧道地质条件发生变化，要及时采取措施或变换成与之适宜的开挖方法。

6.3.1 隧道采用台阶法开挖，推荐采用短台阶或微台阶，主要是为了让初期支护尽快封闭成环，尽量减少上部初期支护和围岩的变形；同时便于上部断面使用挖掘机配合翻渣，减少人工翻渣量，加快施工进度。

6.3.3开挖循环进尺过大，容易引起隧道拱部塌方造成安全事故，这也是隧道施工中造成塌方的一个主要原因。实际施工中，人们往往更注重上台阶的循环进尺控制，但很多事故教训表明，台阶下部开挖时一次开挖长度过长，更易造成安全事故，特别是作业人员被困洞内的重大安全事故。

6.3.4在地质条件相对较差的情况下，采用短进尺预留核心土措施是台阶法开挖中经常采用的技术措施，能够有效地降低开挖工作面坍滑，从而避免了安全事故的发生。

6.4.1采用分部法开挖的隧道，一般地质都较差或软弱，所以优先选用机械或人工开挖方式，减少开挖对围岩的扰动，更为重要的是避免爆破开挖对初期支护的结构和稳定造成破坏。
6.4.2 分部法开挖是将大断面开挖转化成小断面开挖，减小了开挖跨度，有利于施工安全。合理确定各部的尺寸，确保各部结构受力合理非常关键,应高度重视。开挖循环进尺过大，容易引起隧道拱部塌方造成安全事故。
6.4.3 采用分部法开挖，不仅要及时进行初期支护、封闭成环，而且整个断面也要求尽快成环，以改善整个初期支护结构的受力状况。
6.4.7采用分部法开挖的隧道，有大量的临时支护需要拆除，临时支护拆除过程中，初期支护受力体系将发生转换，为安全起见，应通过监控量测来指导临时支护的拆除时间、一次能够拆除的长度等。

6.5.1 不得在残眼中继续钻眼，主要是防止引起残眼中残余炸药的爆炸。开挖工作面如有异常漏水、气体喷出、浆液颜色地化等情况，说明开挖面前方岩层的地质条件有变化，在未采取相应技术手段进行检测和工程措施进行处理前，不得继续施工，防止安全事故发生。
6.5.2 火工品易受高温、震动及火花的影响，导致引爆发生安全事故，所以禁止装药与钻孔作业同时进行，这一点在施工中应严格执行，不得报有侥幸。火工品的领用、管理、清点、退还应有专人全过程负责，防止火工品的意外流失。
6.5.3 参照《爆破安全技术规程》GB6722，本条要求爆破作业要设立统一的指挥系统，明确职责和分工，做到相互协调一致，避免安全事故的发生。
7.2.1 隧道开挖爆破后，要及时进行通风、照明、找顶、初喷等工作；在装渣作业开始之前，要确认工作面稳定，排除未爆的炸药和雷管，确认没有安全隐患后，方进行装渣作业。
7.2.2 洞内装渣以及夜间卸渣作业时，装渣机及运输车辆和作业场所必须保证足够的照明亮度。如果照明亮度不够，视线不清，可能导致装渣运输机械运行过程中发生挤碰，甚至危及人员安全。

7.2.4 装渣作业时机械噪声和渣石粉尘对作业人员和施工环境影响较大，要采取措施严格控制。

7.3.2隧道作业空间有限，洞内有衬砌台架、机械设备、通风及风水电配管等重要设施和设备，一旦被装渣运输车辆等碰撞，就有可能造成事故，因此在洞口和台架、重要设施和设备的附近要用夜光涂料和红灯易见标志表示。

7.3.3运输线路或道路要经常进行维修和养护，保证长期正常使用，为了保证运输过程中的安全和文明施工，线路或道路两侧的岩渣和杂物要随时清除。

在对轨道进行检查维护中，一旦发现轨道变形、位移，轨枕塌陷，道岔和调车设施的磨损变形等异常情况，要及时处理，以确保轨道运输的安全畅通。

7.3.6本条关于有轨运输作业安全规定，主要针对线路标准和机动车牵引运输的安全技术要求。轨道铺设质量的好坏直接关系到有轨运输出渣的工效及运输安全，要设立轨道班组，按规范正确布置轨道。轨道铺设要尽可能做到直线平直、曲线圆顺、道床稳固。有轨运输线路铺设标准和要求要符合下列要求：
1 钢轨类型：为38～43kg/m。

2 道岔型号：不小于6号的道岔，并安装转辙器。

3 轨枕：间距不大于0.7m。

4 道床：厚度不小于20cm。

5有轨运输设单道时，每间隔300m设一个会车道。 

7.3.8采用无轨运输，要求洞内的内燃机械必须安装废气净化装置和消音设备，还可以采取在燃油中加入“燃油添加剂”的方法，以促进柴油燃烧更为充分，从而降低内燃设备尾气排放的油烟浓度，同时需加强施工通风管理，确保洞内空气质量满足卫生标准要求。

隧道无轨运输配套设备种类及数量较多，施工机械及车辆出入隧道频繁，加之洞内运输空间受限、照明亮度不足、空气质量较差等原因，容易引发运输安全事故。因此，要加强施工机械运输调度管理，制定车辆管理办法，严格履行车辆的进场检验制度，加强机械设备的日常安全检查和维修保养，坚持定人定机与持证上岗，严格执行机械设备操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违反劳动纪律，严禁酒后驾车与疲劳驾驶，严禁车辆设备带病运行。

隧道施工使用的运输车辆，灯光、制动、转向等安全装置要齐全有效，并要根据需要安装倒车警报器等安全装置。隧道内安全通道、人行通道、作业地点、限速区间、临时停车地点、避车地点、转向场所等不安全因素较大的地方，应设置能使操作司机及作业人员明确识别的标识或标灯。

施工车辆严禁超过规定速度行驶，隧道内严禁超车，交会车时两车间的安全距离应大于50cm，同向行驶的车辆，前后两车间的距离要大于20m，洞内能见度较差时要加大距离。
7.4.2 卸渣场要结合当地自然环境、运输条件、弃渣利用等综合因素进行设计，并严格按要求施工，卸渣场要作好挡墙护坡、排水系统、绿化覆盖等配套作业；卸渣场路面应坚实、平整，卸渣地段要设置一定距离的上坡道及挡车装置，满足运输及卸渣安全作业要求。有轨及无轨运输卸渣作业时要分别遵守相应的安全操作规程。

7.4.8 弃渣场达到设计堆放量后，要提前处理并验收，达到环保、水保、土保后，方可进行主体工程移交。
8.1.3 隧道支护要按初喷→架设钢架→钢筋网→复喷→系统锚杆的顺序组织施工，之所以将系统锚杆的施工安排在初期支护循环中的最后，一是作业环境能够保证施工，二是有利于采用锚杆专业施工设备提高施工质量，三是有利于锚杆施工质量验收。8.2.1 钻机失稳时，作业人员有可能突然失去重心向前倾扑跌倒从而造成人身伤害；高压风管接头脱落时接头会因管内高压风压力作用作无规则的运动，而接头处的金属管箍在巨大的惯性作用下会对作业人员造成致命伤害，也会对作业机械或设备造成毁灭性的破坏。

注浆作业需特别注意的是：超前小导管注浆需饱满，注浆过程中作业人员不能正对管口，注浆过程随时观察注浆压力的变化，有异常情况时要立即查明原因并采取技术措施处理，处理完毕后方可重新作业。

8.4.4 当掺入钢钎维拌合时要防止纤维结团、纤维产生弯曲或折断，拌合机因超负荷而停止运转、出料口堵塞。在处理过程中要严格按操作规程排除故障，不得违章操作导致事故发生。

8.6.5 采用分部开挖的隧道，围岩地质条件都比较差，钢架在悬空时主要靠与之相连的径向锚杆与岩体间的摩擦力作用保持悬空状态。钢架底脚长时间悬空会导致钢架在围岩变形作用下沉落，一旦沉落量超过警戒值，围岩及钢架就会完全失稳导致塌方，危及作业人员的安全。

9.1.3 隧道一般地段，二次衬砌要在围岩和初期支护变形基本稳定后进行，但在浅埋、偏压、围岩松散破碎等特殊地段和隧道洞口段二次衬砌要尽早施作。对于高地应力软岩大变形隧道二次衬砌，如施做过早，围岩还处于快速变形阶段，则极易造成二次衬砌结构因围岩变形而被破坏，但如要等到围岩变形趋于稳定，则时间非常长，无法实施。通过对近年来多个大变形隧道施工经验总结，对于高地应力软岩大变形隧道，二次衬砌在围岩变形速率趋缓，且不大于2mm/d方可施作比较合适。
9.1.4 仰拱与掌子面、二次衬砌的安全步距离要符合国家、行业有关规定。

9.3.1～9.3.4 防水板材料为化学易燃物质，在施工中因施工防护不当造成防水板燃烧引发安全事故的事例较多，因此将其作为安全防护重点。
9.4.3 钢筋作业特别是在安设墙腰及拱部钢筋时，搭设作业平台并设支撑保证钢筋不倾伏或倒塌，造成安全事故。

9.5.3 如果混凝土浇筑速度过快，则模板所受侧压力在短时间内剧增，坍落度过大，会增加模板的侧压力，并且模板所承受的压力在短时间内无法靠混凝土自身凝固成形消除。以上两种情况均可能使台车模板变形及横向液压系统失控，两侧不对称灌注会使衬砌台车左右支承系统不平衡导致台车失稳，以上情形均可能造成安全事故。

9.5.6 仰拱作业与洞内其它工序运输作业发生冲突时，运输车辆在经过栈桥时，仰拱栈桥下的作业人员要提前避让至安全环境。

10.0.2  施工监控量测是确保隧道施工按信息化科学管理的重要手段，对铁路隧道施工安全与质量控制起到了非常重要的作用，并取得了明显的技术经济效益。因此，施工监控量测要在施工前根据施工组织的总体安排编制专项方案，包括安全保障措施。在施工前要对监控量测作业人员进行详细的安全技术交底，让他们充分理解，有利于保证作业人员安全，更好地为工程服务。

10.0.3  监控量测要纳入施工工序管理，在施工组织设计中应列入施工进度计划中，把它当成一个关键工序来对待。施工现场应按设计技术文件的要求，及时提供工作面，创造条件保证监控量测埋设工作顺利进行，同时监控量测工作要尽量减少对施工的干扰。对于工程地质和环境条件特别复杂的隧道，要选择具有资质的专业单位实施，以保证监控量测工作质量，更好地指导隧道施工。
10.0.4工程安全性评价是确保施工安全的重要环节，是施工组织的重要内容之一，因此施工监控量实施经则中要结合施工组织设计的总体要求，在工程开工前对工程的安全性进行评价，并实行分级管理。施工过程中通过量测分析，进行安全性评价管理等级分析，将评价成果及时报告设计、监理、建设单位，与此同时向相关单位提交完整的量测原始数据。设计单位与建设单位要尽快明确有针对性的处理措施，在没有具体措施之前，不要盲目继续施工。编制监控量测实施方案时，要制定不同管理等级的报告程序、响应处置流程及相关人员工作职责，以便处置及时、有效。
10.0.11为确保监控量测仪器设备操作人员的安全，开展监控量测要先对围岩和支付的稳定状况进行观察，确保工作环境安全后能可进行。
10.0.12 ～10.0.13监控量测数据的采集及时性、准确性对信息反馈工作至关重要。要建立监控量测数据复核、审查制度，同时要将采集后的监控量测数据及时录入监控量测信息管理系统，确保数据的不可更改和可追溯。这也是隧道施工信息化管理的重要方面。
10.0.14监控量测信息反馈需要借助于监控量测数据分析结果，要根据《铁路隧道监控量测技术规程》（Q/CR 9218-2015）的相关规定，对施工安全性进行评价，并采取相应的工程对策。
11.2.5  高压钢风管及软管要采用正规厂家的合格产品，满足相应风压要求，高压胶风管还应当耐油，不要使用伪劣及不合格产品。高压软管与钢管连接要牢固可靠，钢管的外径与软管的内径应当匹配，并要采取有效措施防止风管连接处脱落，避免发生人身伤害事故。

11.2.6  空压机的储气罐属压力容器，安全阀的作用是确保储气罐气压不要超过限定值，压力表是正确反映系统风压的指示计，要定期进行检验，以确保安全可靠。空压机使用前要检查安全防护装置及附件是否齐全，检查电源是否正常、润滑油是否符合要求，设备启动后检查机油压力、气压、电压、电流及温度等是否正常，有无漏油、漏电、漏气等现象，确认无误后方正常使用。对空压机使用及检修维护过程中，可能发生人身及设备安全事故的行为进行明文规定，强调要遵守空压机使用及维修操作规程，避免发生人身伤害事故。
11.5.2 隧道施工，特别是富水地区，首先要完善排水设施，反坡排水要根据隧道设计涌水量配备足够的抽排水设备，防止涌水淹没洞室，开挖前应做超前探水，确定不会产生大涌水时才能向前开挖。突涌水的风险等级，可以参考《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》〔铁建设（2007）200号〕。
11.5.10当斜井掘进遇到涌水量较大的含水层、断层或裂隙涌水时，除要增加掘进工作面排水设备能力外，还要对涌水量大的局部地段，采取分段截排水的措施，弄清涌水来源和水量大小，设法截住涌水，防止下流。如在涌水地点下部凿小容量水窝，设置潜水泵或喷射泵，将水直接排出井身或排至上方临时水仓。这样可以大大改善工作面的施工条件，保证不间断地快速施工。但分段不应过多，以免造成井内布置杂乱，干扰施工。

11.5.11竖井凿井期间排水方案影响因素较多，施工时依据其排水特点灵活处理。凿井期间排水的特点有以下几个方面，可供参考。

由于井身穿过的岩层含水量不同，工作面涌水量变化较大。同时因工作面积水流经爆破后的石渣，故含泥砂较多。

随井身工作面掘进，排水设备的扬程需逐渐增加，且由于放炮工作停止一段排水时间，设备的排水能力要大于正常工作面涌水量。

竖井排水时往往湿度及淋水均较大，故排水设备不能用普通型的电气设备，而应选用防潮电机。

鉴于以上诸多原因，竖井凿井期间排水的方法也较多，常用的有吊泵一段排水，卧泵排水，气压泵、吊泵或卧泵两段排水，吊泵串联排水等，采用何种方法要因地制宜确定。

根据经验数据，当井身涌水量大于50m3/h时，要采用注浆堵水。

11.5.12排水泵站设在井身附近可以减小管子道长度，便于排水管以最短的距离敷设至井口外。泵站与变电所联合布置可便于施工和管理。水泵沿洞室纵向单排布置可以减小洞室跨度，管道布置简单方便操作和管理。

一般情况，隧道位置要避免穿越工程地质、水文地质条件复杂的地层，但由于客观地形、地质的复杂性和目前勘探技术水平和手段的限制，所取得的资料不能完全符合实际的情况还是经常发生的。不可预见的变化，特别是突然涌水造成的水患在铁路隧道施工中屡见不鲜。水文地质是一个比较复杂的问题，情况不同涌水量差异很大。条文中对留有增加水泵的余地和设置防水密闭门难以作出具体规定，只能作原则规定，以使在工程设计和施工中对水患问题不至于忽视。

对管道净空高度的规定，主要是考虑当井下发生突然涌水或事故时，便于增援和外运排水设备。管道与井身连接处规定设缓坡段和坡度是为了方便工作人员进出泵站和渗积水经斜、竖井流入井底水窝，而不至于顺管道流入泵站。

11.5.13为了沉淀隧道施工时地层涌水中的泥砂、杂质，贮藏隧道开挖涌水以及当泵站发生意外事故短时间停机不致造成水害，井下要设置一定容积的水仓。水仓主要用来贮水，但对调节水量也有很大的作用。规定水仓设置两条坑道的目的是互为备用，当一条清淤时，另一条能正常工作。水仓容积标准基本是按1.5～2h设计涌水量确定的，现场应根据具体情况修正。

斜、竖井施工时，腰泵站主要起转水作用，水仓容积不需过大，规定按泵站10～15min排水能力设计是根据现场施工经验。确定腰泵站水仓容积应考虑以下几方面的因素：（1）保证水泵工作时的良好水力条件，防止吸入空气，吸水管入口处应在最低水位以下0.5～1m，泵的吸入口与池底的距离一般为吸水管径的1.3～1.5倍。（2）保证水泵启动所需的瞬时流量，避免水泵启动过于频繁。

规定水仓入口应设在井底车场排水沟的最低处，目的是使隧道涌水能全部顺利地汇集流入水仓。施工经验证明水仓入口前设置一定容积的沉淀池，能起到预沉淀的作用，对水泵叶轮和管道配件有保护作用，可减少磨损和堵塞。

井下排水泵站属临时工程，水泵吸水池洞室宜简不宜繁，基本能满足水泵正常工作的水力条件即可，这样不仅能减少工程量，而且洞室结构简单，适合铁路隧道施工的实际情况。

11.5.14在水泵的选用上，大小悬殊的配泵或泵型选型不当，往往使水泵不能在最佳工况点运转，以致增加能耗；另外，型号过多会给管理和维修带来很多不便，故规定选用同一种型号。

工程施工中地层涌水量计算不可能很准确，为了排水安全，增加备用泵是既简单而又有效的措施，条文规定备用水泵的能力不应小于工作水泵的总能力，参照煤炭系统规定增加了30%。

停泵水锤是指水泵机组因突然停电或事故时，造成开阀停车，会产生水锤，水锤会引起管道振动和噪声，产生瞬间的巨大冲击力，严重时将引起管道和阀门破坏，所以规定应进行停泵水锤压力计算。

规定每台水泵应能向两条排水管输水，目的是为了能保证排水的安全性和可靠性，即当其中一条管道检修或发生故障时，不致影响正常排水。每条排水管上设置放空管的目的是为了在检修管道时能将水放空排入水仓。

11.5.15 无缝钢管、焊接钢管与铸铁管比较，具有壁薄、质轻、便于施工等优点。排水管道在竖井中安装比在斜井中条件困难，所以规定竖井中排水管要选用无缝钢管或焊接钢管。

当隧道涌水的PH值小于5时，属酸性水，排水泵应选用性能良好的耐酸泵；管道防酸有下列措施，要根据具体情况选用：（1）采用硬聚乙烯管和玻璃钢管，压力可达1.7MPa，这种管材目前生产较少，且价格较贵，不宜采用；（2）采用无缝钢管内衬塑料管；（3）采用钢管内衬水泥砂浆。
11.6.1当隧道独头掘进小于150m时，一般采用自然通风；大于150m时，施工通风要采用机械通风，通风方式可以采用压入式、吸出式或混合式，并要根据坑道长度、断面大小、施工方法及设备条件等综合确定。

11.6.2 对于长大隧道施工，要设置备用通风机和备用电源，防止因通风机故障或停电造成通风机停机，导致洞内有毒有害气体和粉尘超过规定标准，危及到洞内作业人员的人身安全。

11.6.3隧道施工通风的目的是供给洞内足够的新鲜空气，并冲淡、排除有害气体和降低粉尘浓度，以改善劳动条件，保障作业人员身体健康。因此，长大隧道的施工通风方案要经过专项设计与审查，施工通风要纳入重要工序管理，施工过程中加强通风效果检测，确保洞内空气质量符合职业健康标准的要求。

11.6.4～11.6.5洞内通风的风量及风速按每人每分钟供应3m³的新鲜空气，是保证作业人员身体健康必要的规定。洞内采用内燃设备进行作业时，平均按每1KW供应风量3m³/min，就可以达到稀释其浓度的要求。

11.6.7  隧道施工综合防尘措施主要包括以下内容：①加强通风；②采用湿式凿岩；③采用湿喷混凝土喷射工艺，并优先选用机械手喷射；④放炮后及时进行喷雾洒水；⑤运输通道洒水，防止粉尘飞散；⑥在洞内适当的位置安装集尘装置；⑦佩戴好个人防护用品。

开挖工作面、喷射混凝土地段、混凝土搅拌场等凡有矽尘的作业场所，粉尘浓度每月至少应测定一次，洞内空气每月至少应取样分析一次。

11.6.9条文中提出的隧道在整个施工过程中，作业环境的安全卫生标准，为强制执行的标准。勘察设计和施工中若发现存在硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体的隧道，要严格执行国家有关规定，配备相应的监测与检测仪器进行检查，并根据浓度大小实施动态监测和实时检测。

12.1.1 隧道工程主要危险源要考虑技术方案、超前地质预报、支护、监控量测、有毒有害气体检测和应急预案等影响因素。
12.1.2 本条文强调两点：一是认真熟悉设计文件，理解设计意图，因为勘察设计文件并不能完全与现场实际情况相符合，因此要将设计资料与现场实际结合起来分析研究。二是在施工前要制定安全、可行的施工技术及安全技术方案，危险性较大的还要组织专家论证。

12.1.3 隧道工程要根据超前地质预报结果及时提请变更设计，调整隧道支护参数和施工方案，确保安全。

12.1.4 隧道工程施工监控量测工作格外重要，隧道在发生大的塌方之前总是有一定的先兆，表现在围岩的变形上突然增大，或者是应力的突然变化，而这些变化只能通过量测才能掌握，而量测的结果与施工技术措施之间又存在内在的联系。因此，要开展监控量测工作并做到信息的快速反馈，实现动态设计、动态施工。

12.1.5 完善的应急预案是不良地质和特殊岩土隧道施工必要组成部分，通过制定应急预案、并对参与施工管理、作业的人员进行培训和组织演练，提高人员自救、互救能力，一旦发生重大安全事故，尽可能减少人员伤亡，将事故损失降到最小。

12.1.6 实践证明，每道工序作业前，坚持班前安全交底，将作业风险和安全措施告知所有作业人员，提高业人员的安全意识，是确保安全生产最为有效的制度之一，但也有些单位不能很好坚持或者只是流与于形式，所以这项制度应切实加强。

12.2.1 当隧道通过岩溶地区时，一般设计上只简单提供溶洞的里程和大概的规模及类型，更为详细的情况应在隧道的开挖或超前预报中才能逐渐掌握。
12.2.2 岩溶隧道施工过程中和竣工后，在雨季隧道结构或底板出现受地下水压作用造成开裂安全质量事故，本条提出岩溶隧道施工处理原则。
12.2.4 本条是在岩溶隧道开挖施工中应遵循的，是经过实践证明对保证岩溶隧道开挖施工安全行之有效的一些措施和方法。

12.2.5本条是根据施工岩溶隧道的经验以及近几年来使用先进施工方法相结合列出的几种处理岩溶方法。

12.2.6本条是根据施工岩溶隧道的经验以及近几年来使用先进施工方法相结合列出的几种处理岩溶方法。

12.2.7 采用新奥法原理施工，当遇到岩溶地质时，其支护和衬砌应予加强：一是尽早施做喷锚支护，二是喷锚支护应尽快受力，三是增加钢架支撑，四是衬砌加厚或加钢筋、增大混凝土强度等级，施工过程要重点检查支护结构背后是否存在空洞，这些都是为了保证施工质量和施工安全而提出的。

12.3.1 地下水对软弱破碎围岩隧道施工影响很大，是造成塌方的主要因素之一。许多隧道的施工总结，强调了应对地下水进行处理，才能保证施工安全。对富水软弱破碎围岩应根据实际情况采取措施处理后才能开挖施工。

12.3.2 由于目前的超前地质预测、预报手段还不能保证完全准确，预测、预报的判译也往往有多解性，在施工过程中，很可能会出现一些异常现象，这时应该立即停止施工，应认真分析原因，采取措施进行处理,确保施工安全。

12.3.3本条强调富水软弱破碎围岩开挖后初期支护要及时施做，加强初期支护的强度，防止隧道塌方和初期支护发生大的变形。

12.3.4 对富水软弱破碎围岩要做好监控量测，量测的主要内容有拱顶下沉和净空变形，必要时还要对钢架内力进行量测。量测数据经分析处理与必要的计算，在反馈于施工，用于判断围岩和支护体系是否稳定，支护参数和施工方法是否合理。

12.3.5 富水软弱破碎围岩隧道施工要做好防排水，一是防止因排水不畅对衬砌结构形成水压，影响结构安全，二是确保隧道在运营过程中不会因大量渗漏水而产生病害。

12.4.1 砂层的稳定是靠其颗粒的重量和颗粒间的摩擦力来维持的，当砂层中含有地下水且超过一定限制度流沙时，其内摩擦角就会减少，砂体就容易坍塌。隧道通过风积沙和含水砂层施工时，应先治水，以减少砂层的含水量防止砂粒流失。

12.4.2 本条是风积沙和含水砂层隧道开挖工序的施工操作要求、以及开挖方法。这些内容都是从近来一些工点的施工实践和教训中总结出来的。

12.4.3 对于风积沙和含水砂层，因其颗粒间有较大的孔隙率，所以采用注浆固结砂层是最为有效的途径。
12.4.4 含水砂层隧道应特别要做好排水工作，防止水渗透到砂层造成对隧道不利的影响，如结构下沉或开裂等。

12.5.1 本条施工根据有毒有害气体施工经验而提出的加强检测，通过通风降低有毒有害气体浓度。
12.5.2 瓦斯隧道的类型根据隧道内各施工工区的最高级确定，分为低瓦斯隧道、高瓦斯隧道和瓦斯突出隧道三种。根据不同类型，编制施工组织设计，明确了施工组织设计需要包括的主要内容，在施工机械和施工方法上区别对待，确保施工安全。

12.5.3 瓦斯隧道应当根据有毒有害气体情况，开展动态风险评估，通过专项评估，确保方案安全可靠后才能实施。充分利用信息化手段，建立瓦斯风险监控和预警预报体系，确保高风险有毒有害气体施工安全。

12.5.4 瓦斯预测和检测、电器设备与作业机械管理对瓦斯隧道施工安全至关重要，需要比较专业的技能，根据施工经验提出应成立专门结构管理，确保安全。

12.5.5 瓦斯隧道施工安全风险高，安全技术培训和特殊工种持证上岗比较重要，通过设置门禁系统控制危险源带入隧道内。
12.5.6 瓦斯突出救护难度非常大，与当地有资质的救护队合作，更加专业和高效。

12.5.7 本条规定了瓦斯隧道施工在不同情况下应停止施工，撤出施工人员，并采取有效措施进行处理；瓦斯浓度超过0.5%时，应加强通风监测，查明原因，采取处理措施。

12.5.9 采用光面爆破，使隧道开挖轮廓圆顺，尽量避免瓦斯积聚。湿式钻孔，也在一定程度上溶解瓦斯气体，降低瓦斯浓度，同时降低粉尘含量，有利于施工安全。

“一炮三检制”是根据煤规制定，即在装药前、放炮前、放炮后认真检查放炮地点附近瓦斯，瓦斯超过1％不得放炮。条文规定的目的，主要是加强放炮前防止瓦斯漏检避免瓦斯超限的条件下放炮的主要措施。

“三人连锁放炮制”是放炮前放炮员将警戒牌交给爆破指挥员，派警戒人员进行警戒，完成警戒后，指挥员把自己的放炮命令牌交给瓦斯检查员，经检查瓦斯浓度符合要求后，再将放炮牌交给放炮员。这项措施主要防止放炮混乱，放炮警戒不严或不落实造成放炮伤人事故。
秒或半秒级雷管各段的间隔时间为1s或0.5s，在有瓦斯爆炸危险的工作面使用时，当前段爆炸瓦斯浓度已形成较高，下段炸药才爆炸，就容易引爆瓦斯。况且雷管内的延期药在燃烧，从雷管的排气孔喷出火焰或高温气体是引爆瓦斯的危险因素，因而不要使用。毫秒雷管则不然，只要最后一段的延期时间不大于130ms，爆炸过程中瓦斯浓度尚未达到1％时，各段毫秒雷管就已爆炸完毕，故比较安全。

12.5.10 根据以往瓦斯隧道施工经验，提出的一些隧道支护与衬砌作业安全规定。

12.5.11 为防止因揭煤而引起瓦斯和煤突出，从安全管理和技术上进行规定。

12.5.12 瓦斯隧道因有易燃易爆的气态甲烷从煤层或岩缝中溢出，施工通风的好坏，直接关系到作业人员的人身安全；施工实践证明，只有成立专门的隧道施工通风管理，才能保证通风效果，也才能保证瓦斯隧道的施工安全。

12.5.13 瓦斯检测是指导瓦斯隧道施工、保证施工安全的必要措施。

12.5.14 高瓦斯工区和瓦斯突出工区的电气设备与作业机械应使用防爆型，是为了防止电器设备和作业机械工作时产生火花引爆瓦斯。

12.5.15 根据瓦斯隧道施工经验提出的一些防火措施。

12.5.16 为了保证在事故发生后，遇险人员能够得到及时、有效的救护，并保证救护人员自身的安全。

12.5.16 本条对进入瓦斯隧道所有人员安全管理方面进行了规定，这是借鉴了近年来瓦斯隧道施工中一些好的做法，应积极推广。

12.6.1 目前对岩爆隧道预测、预报主要采用：超前探孔为主，辅以电磁波、地震波、钻速测试等手段；开挖面及其附近的观察预报；采用工程地质类比法进行宏观预报。岩爆隧道根据岩爆强度大小分为：弱岩爆、中等岩爆、强烈岩爆三个等级。

12.6.2 本条规定的目的是为了在中等以上岩爆隧道，尽量减少人工作业，从而减少岩爆对人的直接伤害。

12.6.3 中等以上岩爆隧道要通过注水加快围岩内部应力释放。
12.6.4 本条针对岩爆级别，采取相应的对策措施，以有效地降低岩爆的强烈程度，从而提高施工的安全性。对于各种强烈岩爆，近年来，除采用向开挖面进行洒水和钻孔注水外，还采用了很多更为有效的措施。
12.6.5 本条指出了岩爆地质隧道施工的基本原则，即“短进尺、多循环、强支护”，这是近几年来在实践中形成的经验，要遵守。

    岩爆隧道不要采用长进尺，因为长进尺开挖，爆破后出渣时间长，不利于及时支护，另外，暴露出来的开挖面较大，更容易引起较大范围内的应力重分布，从而导致强烈的岩爆发生，对施工安全不利。强支护的目的主要是锁定围岩的表面部分，防止正面、边墙、拱部的岩石向外弹射，限制岩爆的大规模发生。

12.6.6 本条规定了岩爆发生时要采取的措施，这是岩爆隧道施工中的经验总结。

12.7.1 膨胀性围岩浅埋地段极易受到地表水侵入，形成安全隐患，提出对地表水的一些处理措施。
12.7.2 本条是根据挤压性围岩、膨胀岩的特性而制定的，开挖中采取这些措施，可以减少对围岩的扰动、控制围岩的变形，提高施工的安全性。

12.7.3 这些措施是以新奥法原理为指导，以维护隧道稳定围，是针对大变形特点所采取的特殊支护措施，为了保证支护效果，防止塌方和预防初期支护侵入净空等。

12.7.4 目的是控制施工用水软化围岩。

12.8.1 本条强调了黄土隧道施工前，要做好洞口排水系统和地表水的处理，防止雨水渗入隧道增加施工难度和发生坍塌事故。

12.8.2 墙脚、拱脚不得超挖是为了防止因墙、拱脚原状土被破坏，造成支护下沉。黄土隧道地基积水在车里荷载作用下，极易导致隧道底板结构破坏，要采取措施防止黄土隧道基底积水持续软化黄土。

12.8.3 黄土隧道围岩垂直节理的存在是导致隧道拱顶坍塌的关键因素，节理在坑道顶部时，极容易产生“塌顶”；如果位于侧壁，则极易出现侧壁掉土、片帮，施工中处理不当，常会引起较大的坍塌；根据以往施工经验提出一些处理措施，确保施工安全。

12.8.4 黄土隧道施工，施工防排水非常重要，本条各款都是黄土隧道施工中防排水方面要注意的问题，否则容易造成异常沉降。

12.9.1 冻土隧道低温季节支护结构施工质量不容易得到保证，受冻融破坏，极易造成坍塌等安全事故，提出低温季节施工应采取保温措施。
12.9.2 洞口段低温季节施工，围岩极易受冻融影响，提出开挖后及时封闭保温。

12.9.3 隧道受冻融影响导致结构破坏或围岩失稳，采取措施控制避免暖季围岩裂隙冻冰融化而失稳坍塌，提出控制温度，及时封闭措施。
12.9.6 高原隧道施工作业人员易出现职业健康与安全问题，要采用适宜的施工通风和供氧措施，确保作业人员安全。
12.10.1 高地温对隧道施工作业安全、结构质量、施工机具的影响都比较大，提出要制定针对性措施和预案，确保人员、机具和结构安全。
12.10.4 根据施工经验提出，根据水热和干热型隧道提出的一些降温措施。
12.10.5 长隧短打，有利于高地温处理和降低施工难度。
12.10.7 根据施工经验，提出的一些防止衬砌结构开裂的措施。
12.10.8 高温可能导致炸药爆炸，提出控制钻孔内温度的一些措施。

12.10.9 通风降温对高地温隧道施工至关重要，根据施工经验提出风速和管理方面的措施。
13.1.1 根据以往隧道辅助坑道施工中极易出现的安全事故，提出的辅助坑道施工作业应考虑的主要危险源。

12.1.2 辅助坑道口部是施工的重要通道，坑道口的截水、排水系统和防冲刷设施、洞门、竖井锁口圈，均要尽快及早建成，以保证正洞施工的安全顺利进行。

13.1.3 采用大爆破开挖，容易破坏洞口边仰坡的稳定，造成大规模的坍方，安全隐患很大，所以斜井、竖井的边、仰坡开挖不得采用大爆破。

13.1.4 辅助坑道与正洞结合部的施工，施工安全风险极高，要编制专项施工技术方案，确保施工安全。

13.1.5 辅助坑道完工后要按要求做好排水、加固和安全防护措施，否则可能会给正线隧道的运营造成不利的影响，甚至发生安全事故。
13.1.6 辅助坑道完工后洞口要进行复绿，防止水土流失，造成安全隐患。

13.2.1 斜井一般是反坡施工，因此隧道施工排水系统非常重要，要根据斜井出水量大小进行抽排水设计，配置满足需要的抽排水资源。长大斜井应制定专项抽排水设计方案及应急预案。

13.2.2 突涌水风险隧道安全隐患大，抽排水至关重要，提出配置双套抽水系统，防止突涌水风险，确保安全。

13.2.3 洞内场地狭窄、视线较差、斜井与正洞交叉处光照度较差，容易发生安全事故，所以洞内运输要建立统一的洞内运输调车管理制度，并由专人负责。在斜井与正洞交叉口处要设专人指挥，并设置反光警示镜及限速标志。

13.2.4 斜井一般坡度较大，初期支护的钢架安装时必然有一定的倾斜角度，所以要采取专门稳固钢架的措施，防止钢架倒塌发生安全事故。同时各种平台也要配有制动装置，防止作业过程中顺坡溜滑。

13.2.5 斜井坡度大，采用制动装置防止作业平台、衬砌台车溜滑。

13.2.6 本条是对斜井采用无轨运输道路有关安全问题进行规定。

13.2.7 对斜井无轨运输速度进行限制，防止速度过快引起安全事故。
13.2.8 本条主要对斜井洞内、洞外适当位置要设置各种警示标志和安全设施进行规定。

13.2.9 本条对运输作业车辆管理方面进行规定，防止车辆带病作业引起安全事故。

13.2.14 根据《起重机安全规程》规定提出的钢丝绳安全控制措施。
13.2.15 这些规定是在结合以往多年施工经验教训的基础上，吸收《煤矿安全技术规程》的有关规定提出的。

13.3.1 本条对竖井建井期间和使用期间的防排水进行了规定。
13.3.8 模板支架安全事故出现的较多，提出要进行专项设计和检算。
13.3.9 本条借鉴了地铁施工的经验，有利于确保竖井提升系统的安全。

13.4.1 针对小断面开挖和钻爆提出的一些安全规定。
13.4.3 平行导坑与正洞之间的横洞施工安全风险高，提出的开挖、监测措施。
13.5.1 施工过程中通过超前地质预报，为了更好的施工组织或避开软弱破碎围岩，有时需要调整交叉口位置，但要履行变更程序。
13.5.3 交叉口受力复杂，施工不当容易导致坍塌，提出交叉口采取加强措施，确保施工安全。
13.5.5 采用小洞扩挖方式，更有利于交叉口施工安全。
13.5.6 交叉口钢架需要根据相交角度加工和安装钢架，确保安全。
14.1.2 TBM在特殊地段施工与在一般地段施工不同，其掘进难度大、控制沉降要求严安全风险高，因此要编制专项施工方案。

14.2.2 TBM组装分为洞内组装和洞外组装两种方式。

14.2.4以原设计吊装位置为准，确认其重量，用大于负荷的起吊工具及在安全范围内起吊设备，确保安全，万无一失。吊装作业时，确保各大型部件选择合理的吊点，以正确的方式进行吊装，并缓慢、准确地将部件组装到设备上。

14.2.5要确保设备的各项性能指标完全符合TBM技术要求，确认各设备安装无误并进行动态验收的前提条件下，方可开始TBM的步进。

14.3.1 为保证安全，要计算TBM始发用的始发台结构安全，始发洞壁的围岩强度是否满足要求。
14.3.2  TBM始发进入起始段施工，一般根据TBM的长度、现场及地层条件将起始段定为50～100m，起始段掘进是掌握、了解TBM性能及施工规律的过程。

14.3.3 双护盾TBM施工有双护盾和单护盾掘进模式，要正确选择掘进模式。

14.3.8 由于TBM设备上附有大量的油料，因此动火时，要加强消防管理，配备足够的手提干式灭火器，关键部分应有专用的消防设施。

14.4.2开敞式TBM二次衬砌时，首先进行隧道底板及仰拱浇筑。

14.5.1 到达掘进是指TBM到达贯通面之前50m~100m范围内的掘进。

14.5.3为防止管片在失去后盾管片支撑或推力后产生松弛导致管片环缝张开，要设置管片纵向拉紧装置。

14.7.1本条所列特殊地质条件施工应遵循的规定，与一般地质条件相比，要求的是更加严格的控制，更加周密的计划。

14.8.1 施工进料要采用有轨运输。
14.8.4出渣运输根据隧道的长度、掘进能力、掘进速度选择有轨运输和皮带机运输方式。
15.1.2盾构在特殊地段施工与在一般地段施工不同，其掘进难度大、控制沉降要求严安全风险高，因此要编制、审查专项施工方案。

15.2.1 加强端头土体加固防止盾构始发引起端头地层发生过大变形、坍陷、涌沙或涌水。

15.2.3盾构是集机、电、液、控为一体的复杂大型设备，若在掘进中发生问题，处理十分困难且易导致地层坍塌。因此，在现场组装后，要首先对各个系统进行空载调试，使其满足设计功能要求。然后，要进行整机联动调试，使得盾构处于正常状态，以确保盾构始发掘进的安全进行。

15.2.4盾构后配套设备包括运输设备、电力设备、通风设备、照明设备、壁后注浆设备、泥水处理设备与设施。采用泥水平衡盾构时，管道运输系统要满足出渣和掘进速度的要求。
15.2.5 铁路隧道使用盾构的案例较少，后配套参考地铁盾构隧道施工，人行走道板宽度目前使用的不小于50cm。
15.3.1 始发反力架及其支撑强度、刚度和要满足盾构始发推力的要求。盾构反力架的整体倾斜度要与盾构基座的安装坡度一致，以防止反力架偏心受力。

15.3.2～15.3.3 洞门围护结构破除要连续作业，尽量缩短施工时间，破除后盾构刀盘及时靠上开挖面，尽量缩开挖面暴露的时间，防止开挖面失稳。

15.3.4 由于洞口与盾构存在建筑空隙，易造成泥水流失，从而引起地表沉降，因此，须在洞口安装密封装置。

15.3.5 盾构始发时，由于盾构周围无摩擦力，盾构易扭转，应加强盾构姿态的测量，如发现盾构有较大转角，可以采用大刀盘正反转的措施进行调整。

15.4.1 盾构始发进入起始段施工是掌握、摸索、了解、验证盾构适应能及施工规律的过程。

15.4.3 适当保持土仓压力平衡的目的是控制地表变形和确保开挖面的稳定。

15.4.4 适当保持泥水仓内压力平衡的目的是控制地表变形和确保开挖面的稳定。

15.4.5根据盾构穿越的地层条件，可以有选择地向土仓内适当注入泥浆或水、泡沫剂、聚合物等材料，以改良仓内土质，使其保持开挖面的稳定。

15.4.6严格控制盾构姿态，减少由于纠偏造成的地层扰动。由于盾构自重大，长时间停机可能会造成盾构下沉。

15.4.8及时检查刀盘，防止刀盘过度磨损失去掘进功能而报废。

15.5.2管片堆码高度需要结合存放场地的地基承载力、管片出模强度和管片承压强度等相关因素验算后确定。

15.6.1确保接收工作井端头地基加固效果和洞门密封效果，并控制围护结构破除过程，防止盾构到达掘进扰动引起端头地层发生过大变形、坍陷、涌沙或涌水。

15.6.3为防止由于盾构推力过大以及盾构切口正面土体挤压而损坏工作井洞门结构，要控制掘进参数和出土量。

15.6.5隧道贯通后，迅速拼装成环并注浆，防止洞口水土流失。

15.7.1避免在移动过程中托架或小车受损破坏。

15.7.3由于盾构重量大、体积大，因此要加强牵引和顶推的安全管理。

15.9.1由于覆土荷载减小，盾构抗浮能力降低，要加强抗浮措施。
15.9.2后续隧道的施工与先行隧道相互影响，会产生结构变形、地表下沉等不良现象，因此，要采取控制措施。

15.9.4如果通过调整盾构掘进参数和注浆参数不能满足对地面建（构）筑物的保护要求，对建（构）筑物的基础或结构进行加固或托换。
16.1.1 参考《铁路隧道应急救援应与铁路隧道施工抢险救援指南》（Q/CR9219）完善相关工作，建立应急救援体系。

16.1.2 避灾组织机构及预警、指挥系统，负责指挥及协调工作，包括组织应急预案演练；组织抢险队参与救护伤亡，实施抢救方案；组织联系医院、消防等，说明详细事故地点、事故情况，组织医护人员救治伤员，作好事故善后处理；组织人员做好事故现场和抢救现场的安全保卫工作；负责抢救机具、设备、材料的调运，及时配备救援所需的设备、材料；负责搜集事故物证、痕迹，协助事故调查、分析。

16.1.3 应急预案相关工作包括编制、评审、公布、备案、宣传、教育、培训、演练、评估、修订及监督管理等方面。

综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲；

专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案；

现场处置方案，是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

应急资源调查，是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程。

隧道施工前，对以下可能发生重大安全事故的风险进行安全风险评估，并制定针对性的措施或应急预案。

1 瓦斯隧道、有突涌水风险的隧道，要进行瓦斯防爆、防突及防突涌水的专项设计，制定专项施工安全技术方案及应急救援预案；
2 隧道内火灾、坍塌等风险，要制定应急救援预案；
3 其他自然灾害（大雨、强风、雪、雷、地震和海啸）可能造成安全事故的风险,要制定应急处理措施。

瓦斯隧道、有突涌水风险的隧道，应有专项设计和安全技术方案，所有隧道施工均应有防止洞内火灾、坍塌的应急处理措施，尤其是地处其他自然灾害（大雨、强风、雪、雷、地震和海啸）威胁的隧道，应急处理措施应纳入施工组织设计管理。

16.1.9 根据风险情况配备应急物资，包括救护设备（化学氧自救器、灭火器、自动苏生器、急救箱、高温防护服、担架、防毒面具、防烟眼镜、联络绳、救生圈、皮划艇）。仪表及化验用品（火源探测仪、瓦斯检测仪、风表、气体流量计、水位探测仪)。应急器材（应急型防爆矿灯、铁锹、洋镐、撬棍、消防铲、信号喇叭、消毒、急救物品）。圆木、枕木、沙袋、格栅钢架、锚杆和钢筋网及喷射砼材料等。配备临时发电机、电焊机、挖掘机、装载机、抽水机、注浆泵、运输车、指挥车等应急设备。

16.1.10 长大隧道施工，应设计逃生通道；所有隧道施工均要事先规划逃生路线，加强演练。

16.1.11 逃生管道采用直径60-80cm的钢管或高强度管道，沿初期支护一侧向掌子面铺设，从距离掌子面最近仰拱施工处始，至掌子面距离开挖台架止，管内预留工作绳，方便逃生、抢险、联络和传输各种物品。

16.1.16 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
16.2.4在爆破作业后突然发生涌(突)水。如果此时发生涌水，因为爆破作业时人已经撤离到离掌子面至少200m距离以外，设备至少离掌子面80m。因此，在此种情况下发生涌(突)水，对人生安全及设备财产安全的威胁相对较小，人在事故发生后有充足的逃生时间。此时如果洞内设有防水闸门，则作业人员立即关闭防水闸门，按即定的逃生路线进行洞内人员和机械设备的撤离，并采用防水闸门处安设的大功率抽水机进行涌(突)水段抽排水，在涌水量及水压降低后再对防水闸门内机械设备的撤离及对涌(突)水进行封堵；如果洞内还没设防水闸门，则作业人员按既定的逃生路线立即撤出隧洞内，在保证抢险人员自身安全的前提下尽可能撤出机械设备。在开挖作业过程中发生涌(突)水。开挖工作面人员沿逃生路线迅速向洞外撤离，同时启动报警系统，发出警报信号，如果涌水量较大，人员可利用救生圈、皮划艇等进行逃生。待人员撤离至防水闸门以外，迅速关闭防水闸门，继续向洞外撤离。并根据发生险情的情况，及时上报地方政府或相关救助部门，请求紧急救援，做好相关配合工作。

16.2.6 发生火灾时，若初期灭火或警报、避难等措施稍有延误，就可能引发二次灾害，因此迅速准确的报警是极其重要的，施工现场要加强演练，进行初期灭火和报警、联络、避难、救护的培训，以便火灾发生时能及早发现，及早控制。













































2
-2-


